Dodatek č. 1

na výkon TDI a koordinátora BOZP na investiční akci

Stavební úpravy ZŠ Kuří na MŠ

ke Smlouvě o dílo č. PŘS/00126/2019/OIÚ (číslo smlouvy objednatele) ze dne 13.3.2019 dále jen Příkazní smlouva,

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:

(dále jen „příkazce“ na straně jedné)

a

| PŘÍKAZCE: | Město Říčany |
| --- | --- |
| sídlem: | Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany |
| zastoupený: | Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města |
| bankovní spojení | KB, a.s., pobočka Říčany |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 00240702 |
| DIČ: | CZ00240702 |
| Identifikátor datové schránky: | Skjbfwd |
| tel.: |  |
| Email: | stepanka.sritrova@ricany.cz |
| dále „Příkazce“ |  |
| PŘÍKAZNÍK: | NDCON s.r.o. |
| Místo podnikání: | Zlatnická 10/1582,110 00 Praha 1 |
| zastoupený: | Ing. Robert Michek, jednatel |
| bankovní spojení | Uni Credit Bank a.s. |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 64939511 |
| DIČ: | CZ64939511 |
| Identifikátor datové schránky | Uagdcaa |
| tel.: |  |
| Email | ndcon@ndcon.cz |

(dále jen „příkazník“ na straně druhé)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je navýšení ceny za služby příkazníka na akci „Stavební úpravy ZŠ Kuří na MŠ“, v důsledku prodloužení doby výstavby. Doba plnění TDS a BOZP se prodlužuje do 31.8.2020 (tj. o 3. měsíce).

II.

Výše úplaty příkazníka

- Výše úplaty příkazníka uvedená v odst. 6.2 příkazní smlouvy, se v souladu s odst. 4 2.  uvedené smlouvy navyšuje takto:

Cena víceprací: 63.600,- Kč bez DPH, tj. 76. 956,- Kč s DPH.

Původní výše úplaty, která dle této smlouvy činila 296. 800,- Kč bez DPH, tj. 359. 128,- Kč s DPH  se tedy zvyšuje o 63.600,- Kč bez DPH, tj. 76. 956,- Kč s DPH.

Výše úplaty příkazníka upravená tímto dodatkem č. 1 tudíž činí 360.400,- Kč bez DPH, tj. 436. 084,- Kč s DPH.

III.

Ostatní ujednání

1.    Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2.    Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.    Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a  zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

4.   Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a

svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho

připojují své podpisy.

5.	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne  4.6.2020 svým usnesením č. 20-280-10.

6.  Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

V Říčanech dne					V Praze dne

| Příkazce |  | Příkazník |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ……………………………….. |  | ……………………………….. |  |  |
| Mgr. Vladimír Kořen starosta města Říčany |  | Ing. Robert Michek Jednatel NDCON, s.r.o. |  |  |