Ve Svitavách dne 30. července 2020

P & P InTech s.r.o.

IČO: 07182619

Lanškrounská 406/38, Předměstí, 568 02 Svitavy

Dodatek č. 1 k objednávce ze dne 29.5.2020

Na základě dohody o rozšíření plánovaného rozsahu stavby pod názvem „Rekonstrukce vodovodního řadu Koclířov - Spáleniště“ dochází k navýšení ceny díla za zpracování projektové dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení o částku ve výši 70.000,- Kč bez DPH.

Cena: max. 403.000,- Kč bez DPH.

Termíny plnění:

- zpracování projektové dokumentace: 11.12.2020

- podání žádosti ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení stavby: 18.12.2020.

Termíny fakturace:

- 200.000,- Kč bez DPH po protokolárním předání projektové dokumentace

- 50.000,- Kč bez DPH po podání žádosti ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení stavby

- 153.000,- Kč bez DPH po nabytí právní moci sloučeného územního a stavebního řízení stavby.

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

Ing. Marek Antoš

jednatel svazku

Potvrzujeme a akceptujeme objednávku:

- P & P InTech s.r.o., IČO: 07182619, Lanškrounská 406/38, Předměstí, 568 02 Svitavy

- podpis, datum: