Evid. číslo smlouvy objednatele: D/2177/2020/ÚP/1

Evid. číslo smlouvy zhotovitele:

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. D/2177/2020/ÚP/1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

| Objednatel: | Zlínský kraj |  |
| --- | --- | --- |
|  | se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín |  |
|  | jednající: | Ing. Alena Miklová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu |
|  | IČO: | 70891320 |
|  | bank. spojení: | xxxxxxxxxxxxx |
|  | č. účtu: | xxxxxxxxxxxxx |

a

| Zhotovitel: | Ekogroup Czech s.r.o. |  |
| --- | --- | --- |
|  | se sídlem č.p. 52, 783 16 Dolany |  |
|  | jednající: | xxxxxxxxxxxxx |
|  | IČO: | 27809749 |
|  | DIČ: | CZ27809749 |
|  | bank. spojení: | xxxxxxxxxxxxx |
|  | č. účtu: | xxxxxxxxxxxxx |

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 3. 6. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. D/2177/2020/ÚP (číslo zhotovitele 11032020), jejímž předmětem je vyhotovení vlivů územní studie „Jihovýchodní obchvat Luhačovic“ na životní prostředí. Vzhledem k nutnosti úpravy podmínek smlouvy dochází k uzavření tohoto dodatku, kterým se mění termín dokončení díla.

I.

Předmět dodatku

  - Mění se článek III. Termín plnění, odstavec 3.2, který nově zní: Termín dokončení díla je stanoven do 13 týdnů od účinnosti smlouvy.

  - Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

II.

Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.

  - Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek zveřejní v registru smluv v zákonné lhůtě objednatel.

Ve Zlíně dne 03. 08. 2020 	      	V Dolanech dne 27. 07. 2020

za objednatele:		za zhotovitele:

| Ing. Alena Miklová | xxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu | xxxxxxxxxxxxx |