S  M  L  O  U  V  A     O    D  Í  L  O

dle § 536 a následujících Obchodního zákoníku, v platném znění

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami:

I.

SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel			Městské kulturní středisko

Sídlo                              		Mírová 831, 38601 Strakonice I

Odpovědný zástupce        	František Christelbauer, ředitel

Ve věcech technických		Jaroslava Bernasová, provozní kin Strakonice

IČO				003 67 869

Bankovní spojení		ČSOB a.s. Strakonice

č.účtu 				1768185/0300

/dále jen objednatel/

### Zhotovitel			AV MEDIA, a.s.

Pražská 63, 102 00, Praha 10

Odpovědný zástupce 		Ing. Miloš Tourek, obchodní konzultant

Ve věcech technických	František Havelka, DCI specialista

IČO 				4810837

DIČ				CZ4810837

Bankovní spojení		Česká spořitelna a.s. Praha 4

č.účtu 				124277319/0800

/dále jen zhotovitel/

II.

PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem plnění díla je „Digitalizace Letního kina Strakonice“, dle digitálního standardu DCI a cenové nabídky ze dne 20.5.2020.

Předmětem díla je plnění veřejné zakázky na dodávku je návrh řešení a následná dodávka, montáž a zprovoznění audiovizuální technologie pro provedení digitalizace kinoprojekce dle standardu DCI pro letní kino ve Strakonicích.

Součástí smlouvy o dílo tvoří příloha s cenovou nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické kvantitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami, které jsou nezbytné k realizaci díla.

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel se zaručuje, že při realizaci díla nepoužije materiál zdravotně závadný, ekologicky škodlivý či jinak nevhodný a dílo bude provedeno v požadované kvalitě. Objednatel je povinen dílo provedené bez závad převzít.

III.

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Termín plnění zakázky:

Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:

zahájení prací...................................................................................10.06.2020

ukončení prací do.............................................................................24.06.2020

Místo plnění:

Prostor a projekční kabina Letního kina Strakonice na adrese: Pod Hradem 9, 386 01 Strakonice.

Objednatel umožní přístup dodavateli na výzvu.

Zhotovitel splní svůj závazek dnem řádného ukončení díla a předáním objednateli. O provedení díla, řádném ukončení a jeho předání a převzetí sepíší obě strany zápis. Sepsáním zápisu vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny objednatelem podle konečné faktury.

IV.

CENA DÍLA

Za dodávku technologie, materiálu, prací a výkonů je stanovena pevná cena, dle předložené cenové nabídky ze dne 20.5.2020 ve výši:

Cena bez DPH 						545 700,- Kč

DPH 21%  						114 597,- Kč

Součet  					       	660 297,- Kč včetně DPH

V případě, že se vyskytnou vícepráce, bude předložen k odsouhlasení jejich soupis.

Cena za dílo pak bude změněna písemným dodatkem k této smlouvě.

Cena díla obsahuje náklady zhotovitele nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II této smlouvy. Dále cena díla obsahuje daň z přidané hodnoty dle platných předpisů. Dodavatel vystaví fakturu po předání a převzetí díla. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele do 14 dnů po jejím obdržení.

V.

PROVEDENÍ DÍLA

1. Dílo je ukončeno a předáno zhotovitelem a převzato objednatelem dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Dílo je považováno za dokončené a tedy převzato objednatelem i tehdy, je-li dokončeno tak, že nevykazuje vady bránící jeho užívání.

2. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí oznámit jeden den před dnem předání díla.

3. O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla, provede zhotovitel jejich odstranění do tří pracovních dnů ode dne předání, nedohodnou-li se účastníci na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepíší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

4.Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:

- předávací protokol

- doklad o certifikaci dodávky pro normu DCI

VI.

ZÁRUKA NA DÍLO

Zhotovitel poskytne na dílo uvedené v článku II. smlouvy záruku v délce 3 měsíců od předání a převzetí stavby. Na lampu projektoru bude poskytnuta záruka 2 roky nebo počet záručních hodin stanovených výrobcem, podle toho co nastane dříve od předání a převzetí díla. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel. Při prokázání neoprávněné reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruky se považuje za včas uplatněnou.

VII.

POVINNOSTI  ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce dle platných ČSN a předpisů zejména v oblasti BOZP.

2. Objednatel má právo kontroly prováděné dodávky a má právo přístupu na místo instalace.

3. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činnosti třetí osobě.

4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací na přilehlých komunikacích.

5.  Zhotovitel vyklidí místo instalace po dokončení díla.

6. Objednatel je povinen po dobu výstavby přerušit provoz kina.

VIII.

PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Na podkladě skutečně provedených a převzatých prací bude provedena fakturace.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

Daňový doklad bude vystaven neprodleně po předání a převzetí díla objednateli a bude obsahovat náležitosti dle platných zákonů.

IX.

SMLUVNÍ  POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že:

a) zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

- za prodlení s plněním díla v termínech dle čl. III smlouvy, a to 0,01 % z ceny díla, za

každý započatý den prodlení

b) objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokuty:

- za prodlení s úhradou faktury v termínech dle čl. IV smlouvy, a to 0,01 % z ceny díla, za

každý započatý den prodlení

X.

ZÁVĚREČNÁ  UJEDNÁNÍ

Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným dodatkem ke smlouvě. Jiné zápisy či protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

Tato smlouva má čtyři strany a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Každé vyhotovení má platnost a závaznost originálu.

Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy Obchodním zákoníkem v platném znění a právními předpisy s ním souvisejícími.

Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že s textem smlouvy souhlasí, rozumí ji v plném rozsahu, smlouva je sepsaná svobodně a není činěna za jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 2.6.2020:                                                        Ve Strakonicích dne 2.6.2020:

…..............................................                                             ................................................

Ing. David Lesch, předseda představenstva			František Christelbauer, ředitel

za zhotovitele                                                                          za objednatele