Ing. arch. Jiří Suchý

IČO: 07978456

Jasmínová 550/14

586 01 Jihlava

| Objednávka č. | Vyřizuje/kancelář/linka | Datum |
| --- | --- | --- |
| ZAK 19-0425/dodatek | /VEZ/5663 |  |

Dodatek č. 1 k objednávce č. ZAK 19-0425 s názvem „Nová verze aplikace Archipedie včetně aktualizace projektů“.

Smluvní strany se dohodly z důvodu trvání úkolu na následujících změnách objednávky:

Plnění objednávky bude  probíhat v 5 etapách:

- etapa do 28. 2. 2020

- etapa do 10. 4. 2020

- etapa do 30. 6. 2020

- etapa do 30. 9. 2020

- etapa do 15. 12. 2020

Doba plnění předmětu objednávky:  do 31. 12. 2020.

Objednatel zajistí zveřejnění potvrzeného dodatku zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od potvrzení dodatku.

Celková cena za plnění předmětu objednávky bude činit 80 000,- Kč. (slovy: osmdesáttisíc

Korun českých).

Objednatel informuje dodavatele o splnění této povinnosti.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Ing. arch.  Kristina Ullmannová

vedoucí Kanceláře veřejného prostoru

Potvrzením dodatku objednávky dodavatel souhlasí se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a neuplatňuje k nim žádné výhrady. Potvrzením  dodatku objednávky dochází ke změně závazku dle občanského zákoníku.

Dodatek, prosím, potvrďte obratem a doručte jej zpět na naši adresu uvedenou v zápatí tohoto  dodatku, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy Vám byla doručena. V případě nedodržení této lhůty návrh na uzavření dodatku zaniká.

Potvrzení objednávky prostřednictvím elektronického podpisu:

Ing. arch. Jiří Suchý

Pokud nemáte zřízen elektronický podpis, potvrďte  dodatek objednávky prostým 
e-mailem, resp. do odpovědi v textu e-mailu uveďte: Potvrzuji váš dodatek objednávky č. ZAK 19-0425.