Číslo smlouvy objednatele: MK/408/2017

Číslo smlouvy zhotovitele: 17-3584

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení projektové dokumentace a výkon dalších činností na akci: „Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“ uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

| Objednatel |  | Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Kroměříž, Velké náměstí 38, PSČ 767 01 |
| Statutární orgán | : | Mgr. Martina Miláčková |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| - a) ve věcech smluvních | : | Mgr. Martina Miláčková, ředitelka |
| - b) ve věcech technických | : | Ing. Pavel Klíma, investiční technik |
| IČO | : | 00091138 |
| DIČ | : | neplátce DPH |
| Bankovní ústav | : | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu | : | xxxxxxxxxx |
| Tel. | : | 573 338 388 |
| E-mail | : | xxxxxxxxx |

| Zhotovitel | : | G G ARCHICO a.s. |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Zelené náměstí 1291, PSČ 686 01 Uherské Hradiště |
| Statutární orgán | : | Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236 |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |
| - a) ve věcech smluvních | : | Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva |
| - b) ve věcech technických | : | Ing. Jan Rýpal, výrobní ředitel |
| IČO | : | 469 94 432 |
| DIČ | : | CZ46994432 |
| Bankovní ústav | : | ČSOB, a.s., pobočka Uherské Hradiště |
| Telefon | : | 576 517 107 |
| E-mail | : | xxxxxxxxx |

- PREAMBULE

  - Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele MK/408/2017 dne 1. 9. 2017 na akci:

„Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích“

(dále jen Smlouva)

  - Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je navýšení rozsahu předmětu plnění a s tím spojený nárůst finančního plnění o položku „Aktualizace dokumentace pro provádění stavby“.

  - V rámci realizace akce ve fázi provádění stavebních prací došlo k takovým nepředpokládaným zjištěním, týkajících se zejména stavu konstrukcí objektu, které nebylo sto zjistit v rámci přípravy a zhotovení předchozích stupňů PD, které vyžadují zvýšení objemu projekčních prací, a to v takovém rozsahu, v jehož důsledku je nutné zpracovat Aktualizaci dokumentace pro provádění stavby (dále jen „Dokumentace“), jejíž smluvní sjednání je důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

  - V rámci vynuceného zpracování Dokumentace ve smyslu předchozího odstavce je současně účelné, s ohledem na další provozní náklady a zlepšení parametrů objektu, vycházet při zpracování této Dokumentace i z „Metodiky uchovávání předmětů kulturní povahy“ (schváleno vydáním Osvědčení č. 176 Ministerstvem kultury České republiky pod č.j. 23060/2018 OVV, dále jen „Metodika“), která vychází z výsledků výzkumu dostupných v době zveřejněni metodiky a je plně v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany kulturního dědictví v České republice, normami a dalšími standardy.

    - Metodika je chápána jako nastroj/manuál při zpracovávání výchozích požadavků na parametry prostředí a zabezpečení budov, a to uvnitř paměťových institucí i navenek při zadávání projektů dalším specialistům (stavebním inženýrům, architektům, projektantům apod.), včetně stanoveni zadávacích podmínek potenciálním dodavatelům.

- ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Tímto dodatkem se do Smlouvy vkládá nový článek č. 18 Doplňující ustanovení, který zní takto:

18.	DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ

18.1.	S ohledem na:

18.1.1.	Nepředvídatelné vynucené změny (realizace změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222, odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), které byly zjištěny při prověření aktuálního stavu vlhkosti zdiva objednatelem, který po předání staveniště na doporučení zhotovitele provedl měření vlhkosti. Tímto bylo zjištěno, že vlhkost a míra zasolení zdiva je vyšší, než bylo zjištěno v době zpracování původní projektové dokumentace. (Rozsah tohoto měření v počtu vzorků byl větší než v rámci původního zpracování projektu.)

Z tohoto důvodu jsou navržena další opatření, která omezí zhoršování stavu,

18.1.2.	Změny vyvolané investorem (realizace změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění),

které spočívají v dodatečných opatřeních proti vlhkosti, zmíněných v čl. 18.1.1. tohoto dodatku, jsou současně v souladu s aktuální metodikou v oblasti doporučeni pro správnou praxi dlouhodobého uchováváni předmětů kulturní povahy v paměťových institucích („Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy“ , schválena vydáním Osvědčení č. 176 Ministerstvem kultury České republiky pod č.j. 23060/2018 OVV, dále jen „Metodika“), a proto jsou navržena další opatření, zlepšující parametry a významně snižující budoucí provozní náklady depozitáře, přitom související s opatřeními viz čl. 18.1.1.

se smluvní strany dohodly na doplnění rozsahu projekčních prací o položku „Aktualizace dokumentace pro provádění stavby 1“. Účelem tohoto doplnění je navržení dalších opatření, která omezí zhoršování zjištěného stavu objektu a současně budou odpovídat aktuální metodice platné pro správnou praxi dlouhodobého uchování předmětů kulturní povahy v paměťových institucích.

18.2.	Dokumentace bude obsahovat řešení změny těchto oblastí, přičemž je zhotovitel povinen vycházet z důvodů pro vznik této dokumentace, obsažených v ust. čl. 18.1.1. a 18.1.2. této smlouvy:

| Nepředvídatelné změny | Změny vyžadované investorem |
| --- | --- |
| Silnoproudé rozvody | Speciální okenice |
| Větrací mezery u vnitřních podlah | Vzduchotechnika |
| Doplnění větrání IGLU - VZT | Regálový systém |
| Doplnění větrání IGLU - NN | Změny interiéru |
| Sanace zeď u křídla C | Příprava zadání |
| Zdravotechnické instalace | PBŘ |
| Ústřední vytápění | Kontrola PD |
| Úprava drenážního systému | Koordinace PD |
| Příprava zadání | Rozpočet a výkaz výměr |
| PBŘ | Tisk + adjustace |
| Kontrola PD | PENB |
| Koordinace PD | Inženýrská činnost |
| Rozpočet a výkaz výměr |  |
| Tisk + adjustace |  |
| PENB |  |
| Inženýrská činnost: |  |
| Celkem 405 665 Kč bez DPH | Celkem 247 615 Kč bez DPH |

18.2.1.	Celkový propočet hodnoty projekčních prací činí pro nepředvídatelné změny hodnotu 405 665,- Kč bez DPH, přičemž tato hodnota představuje 8,5 % z původní ceny projektové dokumentace dle Smlouvy (bez DPH)

18.2.2.	Celkový propočet hodnoty projekčních prací činí pro změny požadované investorem hodnotu 247 615 Kč bez DPH, přičemž tato hodnota představuje 5,2 % z původní ceny projektové dokumentace dle Smlouvy (bez DPH)

18.2.3.	Celková cena, uvedená v čl. 4 Smlouvy se zvyšuje v součtu o částku 653 280 Kč (bez DPH) takto:

Aktualizace dokumentace pro provádění stavby bez DPH: 618.280,00 Kč

DPH (21 %) 129.838,80 Kč

Inženýrská činnost bez DPH: 35.000,00 Kč

DPH (21 %) 7.350,00 Kč

Cena za dílo celkem bez DPH:  5.429.746,00 Kč

DPH (21 %) 1.140.246,66 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH: 6.569.992,66 Kč

(slovy: šest milionů pět set šedesát devět tisíc devět set devadesát dva korun českých šedesát šest haléřů)

18.3.	Výše ceny Dokumentace je stanovena na základě hodinové pracnosti jednotlivých požadovaných úkonů dle čl. 18.2. a výše doporučené minimální hodinové sazby dle Sazebníku UNIKA 2020 (viz kapitola 2.4 Návrh cena na základě hodinových sazeb).

18.4.	Cena díla bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění poskytovaná zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy. Výše DPH bude fakturována na základě sazby DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Změna ceny díla je podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši ceny. Správní poplatky hradí objednatel a nejsou obsaženy v ceně díla podle této smlouvy.

18.5.	Zhotovitel se zavazuje dokončit Dokumentaci aktualizace (mimo výkon inženýrské činnosti) v obsahu a rozsahu odst.18.2. do 56 kalendářních dnů ode dne uzavření Dodatku č.1 Smlouvy.

18.6. Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením, zahrnuje zejména:

    - veškeré činnosti za účelem získání příslušného správního rozhodnutí pro změnu realizace stavby; včetně vyplnění žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením, zpracování všech příloh k žádosti a podání žádosti na příslušný stavební úřad;

    - zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na doplnění žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením a zabezpečení vydání povolení pro realizaci stavby;

    - zabezpečení doručení žádosti o úhradu správního poplatku objednateli. Správní poplatek hradí objednatel;

    - zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením do předané dokumentace změny;

    - písemného informování objednatele minimálně jednou za 14 dní o průběhu inženýrské činnosti prováděné zhotovitelem.

    - Výsledek inženýrské činností (vyjádření jednotlivých účastníků, povolení změny stavby před jejím dokončením) bude předáno:

- 1 x v tištěné formě;

- 2x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf.

    - Zhotovitel se zavazuje odeslat v rámci inženýrské činnosti žádosti o vyjádření subjektům dotčeným při povolování stavby nejpozději do 3 dnů po předání Dokumentace objednateli dle odst. 18.5.

    - Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 3 dnů po obdržení veškerých vyjádření dotčených subjektů pro povolení změny stavby před jejím dokončením podat žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na příslušný stavební úřad včetně všech příloh;

    - Zhotovitel se zavazuje předat objednateli vyjádření jednotlivých účastníků, povolení změny stavby před jejím dokončením do 3 dnů po nabytí právní moci povolení pro realizaci stavby.

  - Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za zpracování Dokumentace po jeho úplném dokončení a předání, o čemž bude sepsán předávací protokol ve smyslu čl. 3.2. této smlouvy.

  - Po řádném předání a převzetí Dokumentace bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). Nedílnou přílohu faktury dále protokol o předání a převzetí Dokumentace

  - Výkon inženýrské činnosti bude fakturován po vydání příslušného povolení (resp. dokladu toto povolení nahrazující). Nedílnou přílohou faktury za vykonanou inženýrskou činnost bude protokol o ukončení inženýrské činnosti.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. Ustanovení Smlouvy týkající se vlastnických práv, nebezpečí škody, odpovědnosti za vady a nároků z vadného plnění, záručních podmínek, smluvních sankcí apod. se tak vztahují obdobně na Dokumentaci.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).

  - Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

  - Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb.,.o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

  - Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

  - Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

V Kroměříži dne 27. 7. 2020				V Uherském Hradišti dne 30. 7. 2020

Objednatel:						Zhotovitel:

Mgr. Martina Miláčková	v.r.				Ing. arch. Karel Kloupar v.r.

………………………………………….			………………………………………