Město Náchod

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Odbor investic a rozvoje města

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

MUNAX00OTN02

Sp.zn.:		KS   3238/2020/INV

Čj.(Če.):	MUNAC 58618/2020/INV

Vyřizuje:

Tel./mobil:

E-mail:	 	podatelna@mestonachod.cz

Datum:		31.07.2020

# Změna č. 1 objednávky 262/2020

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Adresa dodavatele: Milan Hejzlar, Kramolna 69, 547 01 Náchod  	   		IČO: 63592592

Na základě usnesení  RM č. 66/1650/20 ze dne 09.03.2020 byla vystavena objednávka č. 262/2020 ze dne 17.3.2020, dále na základě usnesení RM č. 96/2063/20 ze dne 30.7.2020 si u Vás objednáváme rozšíření objednávky o níže uvedené:

„Stavební úpravy vstupní haly a schodišťového prostoru v ZŠ 1. Máje, Náchod-Běloves – stavební úprava vestibulu a navýšení rozsahu prací ve vazbě na stávající konstrukce požárních hydrantů“.

Předmětem změny objednávky jsou:

Stavební úpravy vstupního prostoru (vestibulu), které zahrnují předsazenou SD konstrukci včetně provedení povrchové úpravy, dále jsou stavební práce navýšeny o úpravu předsazené konstrukce v prostoru stávajících požárních hydrantů v prostoru vstupní haly v 1.NP. Rozsah navýšení stavebních prací je uveden v Příloze č. 1. Ve vazbě na navýšení rozsahu stavebních prací je předmětem změny objednávky prodloužení termínu nejpozději do 14.08.2020.

Zbylá ustanovení, obsažené v objednávce 262/2020, zůstávají i nadále v platnosti.

Nedodržení uvedeného termínu z důvodů neležících na straně dodavatele není považováno za jeho prodlení. O takový počet dnů se pak lhůta automaticky prodlužuje.

Za termín ukončení činnosti dodavatele je považován den předání kompletního díla na základě předávacího protokolu včetně všech příloh (stavební deník, prohlášení o shodě materiálů, předání záručních listů na instalované prvky a předání revizních zpráv).

Přílohy:

Příloha č.1 – Cenová nabídka – navýšení rozsahu prací

Platební podmínky

Faktura bude dodavatelem vystavena po dokončení a převzetí předmětu objednávky. Splatnost faktury je 30 dnů. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o DPH a bude obsahovat i soupis skutečně provedených prací, se kterým bude v souladu.

Původní cena stavebních úprav: 658 895,- Kč bez 21% DPH, 797 263,- Kč vč. DPH

Navýšení celkových nákladů: 15.350,- Kč bez 21% DPH, 18.573,50,- Kč vč. DPH

Celková cena stavebních úprav v rámci navýšení rozsahu stavebních prací

činí: 674.245,- Kč bez 21% DPH, 815.836,45 Kč vč. DPH

Termín plnění:  nejpozději do 14.08.2020

Úhrada zajištěna v kap.:    12	                                  Vyhotovila:

Dne 31.07.2020

Potvrzení odbor finanční: ........................................

...................................................

Bez razítka                                      					podpis příkazce operace	                                   města neplatné

...................................................   podpis správce rozpočtu

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že dodavatel / zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné dodavatelem / zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za dodavatele / zhotovitele příslušnému správci daně.

Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je úhrada zdanitelného plnění dodavateli / zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této objednávky (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a dodavateli / zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Potvrzuji převzetí objednávky a akceptuji její obsah.

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky dne …………………………

Razítko, podpis dodavatele

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1/1/1