VODOHOSPODÁŘSKÉ  SDRUŽENÍ  TURNOV

# Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO 49295934, DIČ CZ49295934

Ing. Libor Kinčl

Za Humny 67

507 13 Železnice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/ LINKA 	TURNOV DNE:

58/20                    					 05.8.2020

Věc: 	Objednávka – navýšení rozsahu činnosti zajištění TDS akce „Lomnice nad Popelkou – obnova VH sítí v ulici Sportovců“

Vážení,

Tímto u Vás objednáváme navýšení rozsahu činnosti TDS na výše uvedené zakázce dle původní objednávky č. 9/20. navýšení rozsahu díla spočívá prodloužením termínu dokončení stavebních prací z 31.7.2020 do 21.8.2020 tedy o 3 týdny. Tímto navýšením se mění pouze body každodenní kontrola průběhu prací na stavbě, konání kontrolních dní a administrativa, ostatní body zůstávají dle původní objednávky.

Rozsah činnosti TDS:

1 hod. denně na stavbě tj. 3 týdnů x 5 dní	15 hod

Administrativa 3 týdnů x 2 hod týdně	  6 hod

Kontrolní dny 3 týdnů x 2 hod týdně	  6 hod

Celkem: 	27 hod

Cena výkonu TDS dle cenové nabídky	340 Kč/hod,“

Cena výkonu TDS celkem 340 x 27=	9 180 Kč bez DPH

K celkové ceně bude připočítáno DPH dle platných předpisů

Termín předpokládaného dokončení činnosti TDS:	31. 10. 2020

Fakturační adresa:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČ: 49295934, DIČ: CZ 49295934

Děkuji, s pozdravem

Marcela Červová

Ředitelka VHS Turnov