**SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/295/2020

**Objednatel:**

**Město Kroměříž**

zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 8326340247/0100

IČO: 00287351

DIČ: CZ00287351

osoby oprávněné jednat

ve věcech technických: Ing. Soňa Mertová - vedoucí odboru investic

xxx

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**Ing. Eduard Šober**

se sídlem: Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1481561339/0800

IČO: 12303518

DIČ: CZ5805261682

osoby oprávněné jednat ve věcech

technických: Ing. Eduard Šober – xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo:

**Čl. 1**

**Předmět smlouvy**

**1.1.** Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), provést pro objednatele vypracování projektové dokumentace (dále jen „dokumentace“) pro akci s názvem **,,Rekonstrukce rozvodů – objektu MÚ Kroměříž, Husovo náměstí, budova B + D“**. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo včetně zajištění inženýrské činnosti zaplatit dohodnutou cenu.

1.1.1. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

1.1.2. Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení ( dále jen DSÚSŘ) bude dodána včetně dokladové části. Stanoviska správců sítí a dotčených orgánů budou do dokumentace zapracována před podáním žádosti o stavební povolení.

**1.2. Technické podmínky zadání**

1.2.1. Jedná se o vypracování projektové dokumentace dle specifikace v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy a nabízených projekčních pracích dle cenové nabídky ze dne 20.4.2020.

1.2.2. Projektová dokumentace dle čl. 1 odst. 1.1. této smlouvy bude zpracovaná v souladu

se stavebním zákonem ve smyslu souladu s územním plánem města Kroměříže.

1.2.3. Realizační projektová dokumentace bude objednateli předána 6x v tištěné podobě včetně oceněného položkového výkazu výměr. Dále bude dodána 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG (na nosiči CD nebo DVD) spolu s položkovým výkazem výměr a položkovým rozpočtem v programu Excel. Výkaz výměr bude vypracován v souladu se zákonem č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

**1.3. Kvalitativní podmínky**

Dokumentace budou vypracovány v souladu s ČSN (české technické normy), EN, obecně závaznými vyhláškami vztahujícími se k danému dílu, s právními, hygienickými, bezpečnostními a požárními předpisy. Dále budou respektovány požadavky objednatele.

**Čl. 2**

**DOBA PLNĚNÍ**

* 1. DSP bude vypracována a předána k projednání dotčeným orgánům, orgánům státní správy a správcům technické infrastruktury nejpozději do termínu: **30. 11. 2020.** RPD včetně výkazu výměr bude předána objednateli nejpozději do **28.2.2021**.
  2. Zhotovitel splní předmět díla protokolárním předáním dokumentace objednateli v jeho sídle.
  3. Vlastnické právo k dílu a jeho jednotlivým částem přechází na objednatele okamžikem jeho převzetí.
  4. K  převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele min. 3 pracovní dny předem. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. O předání a převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran (za objednatele podepíše protokol osoba oprávněná jednat ve věcech technických). V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, kdy v případě nepřevzetí díla budou uvedeny důvody nepřevzetí

**Čl. 3**

**CENA DÍLA**

**3.1.** Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě předložené cenové nabídky ze dne 20. 4. 2020, která je přílohou č. 1 smlouvy, kdy tato cena je konečná a obsahuje kompletní náklady, režie, cestovné, přiměřený zisk zhotovitele a činí:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Rozsah prací*** | **Cena bez DPH** | **Cena vč. DPH** |
| Stavebně technické řešení | 289 866,60 | 350 738,60 |
| Zdravotně technické instalace | 149 031,00 | 180 327,50 |
| Plynoinstalace | 6 263,40 | 7 578,70 |
| Klimatizace | 172 364,40 | 208 560,90 |
| Inženýrská činnost | 14 196,00 | 17 177,20 |
| **Cena celkem** | **631 721,40** | **764 382,90** |

**3.3.** Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla ze strany objednatele. Změna rozsahu díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli právo na zaplacení víceprací nevzniká.

**3.4.** Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a plnění nutné pro zhotovení díla bez vad a nedodělků v rozsahu dle čl. 1 této smlouvy.

**3.5.** Cena za zhotovení díla dle této smlouvy v rozsahu podle čl. 1. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální v souladu s platnými cenovými předpisy.

**3.6.** Sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

**Čl. 4**

**PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**4.1.** Po protokolárním předání a převzetí díla (projektové dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení) dle čl. 2 odst. 2.1 této smlouvy bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel objednateli fakturu **ve výši 747 205,70 Kč vč. DPH.**

**4.2.** Po nabytí právní moci stavebního povolení vystaví zhotovitel objednateli fakturu **ve výši 17 177,20** **Kč vč. DPH.**

**4.3.** Splatnost faktur je stanovena do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

**4.4.** Faktury dle předchozího odstavce musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, tj. především náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel má právo daňový doklad zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů nebo pokud byl vystaven v rozporu s touto smlouvou. Ode dne doručení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti.

**4.5.** Cena díla bude uhrazena objednatelem převodem na účet zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Povinnost zaplatit cenu díla je pro účely této smlouvy splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

**4.6.** Podmínkou a podkladem pro vystavení faktur – daňového dokladu dle odst. 4.1. a 4.2. tohoto článku smlouvy bude:

4.6.1. Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace bez vad a nedodělků (6x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě na nosiči CD nebo DVD ve formátu PDF a DWG) vždy pro:

a) Dokumentaci pro stavební povolení

b) Stavební povolení

**4.7.** Objednatel může fakturu zhotoviteli vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:

4.7.1. Obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje dle odst. 4.4 tohoto článku smlouvy.

4.7.2. Obsahuje nesprávné cenové údaje.

4.7.3. Neobsahuje přílohy dle bodu 4.6.1. tohoto článku smlouvy

4.7.4. Před uplynutím data splatnosti budou zjištěny vady díla.

**Čl. 5**

**ODPOVĚDNOST ZA VADY**

**5.1.** Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo je zhotoveno v rozsahu a za podmínek této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost zpracované dokumentace.

**5.2.** Zhotovitel odpovídá za vady díla existující v době jeho předání. Za vady později vzniklé odpovídá zhotovitel jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

**5.3.** Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím nesprávných podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

**5.4.** Pro případ vad dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat bezplatné odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, nejpozději však do14 dnů ode dne uplatnění reklamace vad projektu ze strany objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou.

**5.5.** Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými právními a technickými předpisy.

**5.6.** Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto smlouvou.

**Čl. 6**

**NÁHRADA ŠKODY A SANKCE**

**6.1.** V případě prodlení zhotovitele s  předáním díla dle čl. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

**6.2.** V případě prodlení zhotovitele s  předáním díla o více jak 15 dnů oproti termínu dle čl. 2 této smlouvy je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

**6.3.** V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (vad) dokumentace ve lhůtě dle čl. 5 odst. 5.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

**6.4.** V případě prodlení objednatele s úhradou faktury dle čl. 4 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn fakturovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

**6.5.** Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty se nezapočítávají do případné náhrady škody a že oprávněná smluvní strana má právo vymáhat i náhradu škody vedle smluvní pokuty.

**6.6.** Splatnost smluvní pokuty či úroku z prodlení se sjednává na 21 dnů ode dne převzetí jejich vyúčtování.

**Čl. 7**

**SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE**

Objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli díla přesnou specifikaci (podklady) týkající se předmětu díla specifikovaného v čl. 1 odst. 1.1. bodu 1.1.1. této smlouvy. Zhotovitel díla svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že podklady převzal a zadání rozumí.

**Čl. 8**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**8.1.** Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

**8.2.** Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepostoupí třetím osobám bez písemného souhlasu této smluvní strany nebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro splnění podmínek podle této smlouvy.

**8.3.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

**8.4.** Měnit či doplňovat tuto smlouvu je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a řádně podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

**8.5.** Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

**8.6.** Poruší-li některá ze smluvních stran podstatně své povinnosti z této smlouvy vyplývající, má druhá smluvní strana právo od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět. Účinky odstoupení nebo výpovědi této smlouvy nastávají dnem následujícím po dni doručení odstoupení nebo výpovědi druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se považuje zejména:

8.6.1. Zhotovitel bude déle jak 30 dnů v prodlení s termínem dokončení díla.

8.6.2. Předmět díla předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy.

**8.7.** Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že tato byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Na důkaz výše uvedených skutečností smluvní strany tuto smlouvu podepisují.

**8.8.** Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uvedena a zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže a v registru smluv na portálu veřejné správy. S odkazem na zákon o registru smluv se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu o dílo uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

**8.9.** Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení názvu zhotovitele, jeho IČO, výše uhrazené částky a účelu platby.

**8.10.** Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Kroměříže č.1350 ze dne 16.července 2020

V Kroměříži dne : 27.7. 2020 V Kroměříži dne : 27.7.2020

**…………………………………. ………………………………….**

**Ing. Eduard Šober** **Mgr. Jaroslav Němec**

starosta města Kroměříže

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele na projekční práce ze dne 20. 4. 2020

Příloha č. 2: Cenová nabídka inženýrská činnost ze dne 3. 7. 2020