# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

č. smlouvy objednatele: 013650/2020/00

Smluvní strany:

OBJEDNATEL

Název:		Vysoké učení technické v Brně

Součást:		Fakulta elektrotechnicky a komunikačních technologií

Sídlo:		Technická 3058/10, 616 00 Brno

Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do obchodního rejstříku

Zástupce: 	prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc., děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

IČ:			00216305

DIČ:		CZ 00216305

Kontaktní osoby objednatele:	Ing. Miroslav Morda, tajemník

Ing. Pavel Reinberger, vedoucí SAT

Bankovní spojení:	xxx

a

ZHOTOVITEL

DM ELEKTRONIKA s.r.o.

Sídlo:			Vinohrady 2513/5, 697 01 Kyjov – Nětčice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72487

IČ:			29302838

DIČ:			CZ29302838

Jednající:		Dušan Novák, jednatel

Bankovní spojení:	xxx

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

# Předmět plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo, které spočívá v úpravách silových rozvaděčů a rozvodů v místnostech ústavů UAMT, UBMI, UTKO, UREL, VUT-FEKT, Technická 12, 616 00 Brno v rozsahu specifikovaném rozpočtem zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy o dílo, a objednatel se zavazuje Dílo po dokončení a odzkoušení převzít a zaplatit níže sjednanou cenu Díla.

- Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami či doporučeními výrobců.

# Místo a čas plnění

- Místem plnění:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Technická 12, 616 00 Brno, ústavy UAMT, UBMI, UTKO, UREL

- Čas plnění:

- termín zahájení prací na díle: od 1. srpna 2020

- termín ukončení prací na díle a jeho předání: do 31. srpna 2020

- čas a postup plnění: bude upřesňován každé pondělí v koordinaci pracovníků zhotovitele, správy areálu (SAT) a daného ústavu.

- Jakoukoliv změnu ceny díla lze měnit pouze po odsouhlasení oběma zúčastněnými stranami a to písemnou formou, jako dodatek k této Smlouvě o dílo a přitom změny musí splňovat všechny požadavky objednatele dle původního zadání.

# Platební podmínky

- Celková cena za Dílo pro ústavy UAMT, UBMI, UTKO, UREL

dle přílohy č. 1 této smlouvy je: 402 280,- Kč bez DPH

- Zhotoviteli náleží úhrada za materiál, který byl nakoupen dle přílohy č. 1 této smlouvy, neuvedený materiál musí zhotovitel řádně doložit a odsouhlasit objednatelem a započíst ho do víceprací.

- Zhotovitel je oprávněn vystavit závěrečný doklad (fakturu) ke dni protokolárního předání a převzetí díla objednatelem dle bodu III. platební podmínky, písmene a), smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad na odsouhlasené vícepráce schválené objednatelem při vystavení závěrečného dokladu (faktury).

- Cena díla dle smlouvy a cena za vícepráce je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

- Cena díla dle smlouvy a cena za vícepráce bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

# Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel určí zhotoviteli prostory, které mu budou vyhrazeny jako sklad, úložiště materiálu. Za tento prostor nenese objednatel žádnou zodpovědnost zejména z pohledu krádeží a ztrát.

- Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení Díla.

- Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel Díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Zhotovitel předá objednateli předpokládaný postup prací, s kterým budou dotčené ústavy seznámeny.

- Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti. Je povinen odstraňovat na svoje náklady odpady a nečistoty způsobené jeho pracemi.

- Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně.

- Při provádění Díla bude zhotovitel sám informovat osoby dotčené svou činností o provádění Díla, pokud si tato činnost bude vyžadovat přerušení dodávek energií do jiných místností.

- Zjistí-li zhotovitel při provádění Díla skryté překážky, které znemožňují provedení Díla vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu Díla. Do dosažení dohody o změně Díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

- Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy, týkající se předmětné činnosti.

# Předání a převzetí díla

- Zhotovitel Dílo předá do 4. 9. 2020 formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí Díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

- Po zhotovení Díla vyzve zhotovitel objednatele (nebo jimi pověřené zástupce) k jeho předání a převzetí v místě plnění. O průběhu a výsledku vlastního předání sepíší strany předávací protokol, v němž objednatel výslovně uvede, zda Dílo přejímá nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů. Pokud Dílo nebude vykazovat zjevné vady, je objednatel povinen Dílo převzít.

- Součástí předání Díla musí být i úprava výkresové dokumentace v rozvaděči - skutečného provedení, revize a ostatní dokumenty určené zákony, umožňující Dílo užívat objednatelem.

# Odpovědnost za vady, reklamační řízení

- Na výše uvedené Dílo dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu dvaceti čtyř měsíců od předání objednateli.

- Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatnou obsluhou a na závady na původní díly.

# Smluvní sankce

- Pro případ zpoždění s předáním Díla zhotovitelem, které nebude řádně schváleno objednatelem, bude celková cena díla bez DPH snížena následovně 0,025% denně za prvých 30 dnů prodlení, dále pak o 0,05% za každý další den prodlení předání Díla.

- Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,025% denně za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,05% za každý další den prodlení.

# Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany podpisem na této Smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění Smlouvy zajišťuje Objednatel.

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu.

- Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

- Případné změny této smlouvy budou provedeny pouze písemně, formou dodatků smlouvy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

| V Brně dne 28. 7. 2020 | V Kyjově dne 27. 7. 2020 |
| --- | --- |
| ……………………………….................... | ……………………………….................... |
| prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc., děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií | Dušan Novák, jednatel společnosti |
| za Kupujícího | za Prodávajícího |