**SMLOUVA O DÍLO č. 2020/1469**

**objednatel :**

Obchodní firma: **Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911**

Sídlo: 19300 Praha 9 - Horní Počernice, Lipí 1911/22

Statutární orgán: PhDr. Roman Liška, MBA, ředitel

Tel: 281 012 711

Email: r.liska@skolaeupraha.cz

IČ: 14891247

DIČ: CZ14891247

Jméno zástupce: Vito Grygorsky, zástupce ředitele pro provoz

Tel: 281 012 704

Email: v.grygorsky@skolaeupraha.cz

Bankovní spojení: 19-3960330297/0100

(dále jen jako „objednatel“)

**zhotovitel :**

Obchodní firma: **Garaventa Lift s.r.o.**

Sídlo: Praha 10, Pražská 810/16

IČ: 49682041

DIČ: CZ 49682041

Statutární orgán: Zdeněk Paták, jednatel

Tel: 420 272661143-5, mobilní 602 252 396

Email: zdenek.patak@garaventalift.cz

Spisová značka: C 21969 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: 946347101/0100

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále též jen „smluvní strany“)

Uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva)

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených Dílo: **„dodávku a montáž schodišťové plošiny pro imobilní osoby Typ: X3 v místě instalace „Praha 20, Lipí 1911/22, SOŠ pro administrativu Evropské unie Praha“.**

2. Dílo je ke dni uzavření této smlouvy specifikováno zhotovitelovou nabídkou č.: **0754-200715** ze dne **15.07.2020. Součástí díla je i provedení elektrické přípojky pro plošinu, včetně revize.**

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je uvedena v čl. II. této Smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen se před zahájením prací na díle seznámit s celým rozsahem a povahou díla, se všemi dispozičními a provozními vazbami, a to v rozsahu potřebném pro řádné provedení díla. Při této činnosti bude zhotovitel respektovat oprávněné objednatelovy pokyny vztahující se k realizaci díla.

**II.**

**Cena Díla a způsob úhrady**

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí včetně příplatku za elektrickou přípojku včetně revize:

Cena díla je bez DPH 175 800,00 Kč

DPH 21% 36 918,00 Kč

**Cena včetně DPH 212 718,00 Kč**

**Slovy (dvěstědvanácttisícsedmsetosmnáct\_korun\_českých).**

2. Dohodnutá cena zahrnuje všechny náklady zhotovitele související s plněním jeho závazků dle této smlouvy. Rozpočet ceny je specifikován zhotovitelovou nabídkou č.: **0754-200715** ze dne **15.07.2020.** Tato nabídka je přílohou smlouvy **č.1.**

3. Cena díla bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet Zhotoviteleč.ú. 946 347101/0100 vedený u KB Praha 10 po protokolárním předání díla.

4. Faktura bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele

č.ú 946 347101/0100 vedený u KB Praha 10.

5. Splatnost faktury je dohodnuta na **21 dnů** po doručení objednateli. V pochybnostech o doručování platí, že každá písemnost doručovaná mezi smluvními stranami jako doporučená zásilka je považována za doručenou třetího dne po jejím odeslání do sídla druhé smluvní strany.

6. V případě, že dílo bude splňovat pojmové znaky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1.1.2008, zavazuje se zhotovitel vystavit daňový doklad v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku dle § 92a, odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

**III.**

**Termín zhotovení díla**

1. Zhotovitel je povinen začít práce na díle bez zbytečného odkladu po protokolárním předání a převzetí místa instalace, ke kterému dojde bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy.

2. **Předání díla: do 31.8.2020.**

3.Zhotovitel si vyhrazuje právo prodloužit termín zhotovení díla o dobu prodlení objednatele s dokončením stavební připravenosti.

4. Zhotovitel si vyhrazuje právo prodloužit shora uvedené termíny plnění v případě nepředvídatelné či výjimečné situace či události mimo kontrolu smluvních stran.

**IV.**

**Práva a povinnosti smluvních stran**

1 Objednatel je povinen před zahájením prací na díle předat Zhotoviteli protokolárně montážní prostor a seznámit jej s veškerými skutečnostmi, které mohou mít vliv na montáž zařízení. Objednatel se zavazuje, že montážní prostor bude zhotoviteli předán bez práv třetích osob tak, aby zhotovitel mohl začít v provádění díla a v tomto až do jeho ukončení plynule pokračovat. Objednatel zajistí dokončení návazných prací v místě instalace.

2. Zhotovitel díla bude respektovat provozní podmínky objektu dle protokolu o předání a převzetí místa instalace zařízení.

3. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu Díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto Smlouvou.

4. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně.

5. Zhotovitel je povinen postupovat při smluvených montážních činnostech podle této smlouvy se vší odbornou péčí. V případě neúplnosti poskytnutých podkladů bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na zjištěné nedostatky a potřebu nalezení jejich vhodného odstranění.

6. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární a hygienické předpisy.

7. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla zabezpečovat na vlastní náklady v okolí místa instalace pořádek a čistotu.

8. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nutnou k tomu, aby zhotovitel mohl řádně zhotovit dílo dle této smlouvy.

**V.**

**Předání a převzetí Díla**

1. K předání díla dojde do **5 dnů** od jeho zhotovení. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.

2. Dílo je převzato podpisem oprávněných osob v předávacím protokolu Zhotovitele.

3. Za zhotovitele jsou oprávněni k podpisu předávacího protokolu technici Zhotovitele.

Za objednatele je oprávněn k podpisu předávacího protokolu pan **Vito Grygorsky.**

4. Objednatel má povinnost Dílo bez vad převzít bez zbytečného odkladu, nebrání-li tomu závažné důvody spočívající ve věcně oprávněném a zdůvodněném objednatelovu konstatování, že dílo nebylo zhotoveno řádně tak, aby bylo způsobilé k předání a převzetí.

5. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění Díla Zhotovitel a přechází na Objednatele dnem předání a úhradou sjednané ceny v této smlouvě.

6. Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla povinnost objednatele uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokutu lze uplatnit při prodlení termínu splatnosti o více než 14 dnů. Smluvní strany se dále dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody přesahující smluvní pokutu v plné výši, ani právo z vadného plnění.

7. Pro případ prodlení s předáním Díla na straně Zhotovitele má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každýh započatý den prodlení.

8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli maximální součinnost tak, aby mohlo být dílo řádně předáno.

**VI.**

**Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruční dobu v délce trvání **24 měsíců** od předání Díla objednateli.

2. V případě, že dílo bude mít vadu, oznámí objednatel tuto vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění zhotoviteli.

3. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v okamžiku jeho předání a převzetí i po celou záruční dobu vlastnosti zaručené touto smlouvou, že bude bez vad a že bude způsobilé pro užívání ke smluvenému účelu.

5. Zhotovitel se zavazuje záruční vadu Díla odstranit do 30ti dnů od obdržení jejího oznámení. Neodstraní-li zhotovitel vadu v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

6. Za záruční vady se nepovažují vady vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v provozní dokumentaci Díla a v návodu k obsluze, pokud byly zhotovitelem objednateli předány.

7. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady se sjednává smluvní pokuta ve výši 300,- Kč za každý započatý den a vadu.

**VII.**

**Trvání a ukončení smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit v případech, které stanoví zákon, nebo v případech stanovených touto smlouvou.

2. Smluvní strany se dále pro případ zániku/zrušení smlouvy dohodly, že v případě zániku/zrušení smlouvy, má zhotovitel nárok na zaplacení těch nákladů, které v případě provádění díla do doby zániku/zrušení smlouvy vynaložil. Objednatel zejména bere na vědomí, že zhotovitel zadává výrobu vybraných částí díla třetí osobě, a to neprodleně po uzavření smlouvy. Zejména, nikoliv však výlučně, se tedy považuje pro případy uvedené v tomto odstavci za náklady vynaložené do doby zániku/zrušení smlouvy úplata, kterou bude/byl povinen zhotovitel v daném případě uhradit této třetí osobě.

**VIII.**

**Ostatní a závěrečná ujednání**

1. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat živnost v rozsahu čl. I. této smlouvy a za tuto skutečnost objednateli odpovídá.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případy škod způsobených jinému při výkonu své činnosti.

4. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911/22.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem registrace v Registru smluv po podpisu smluvními stranami.

7. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemných dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.

8. Osobní údaje smluvních stran jsou zpracovávány pouze pro účely a v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu smlouvy. Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu účinnosti Smlouvy. Po ukončení účinnosti Smlouvy, nebo jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, budou osobní údaje vymazány. Podrobné informace o zpracování osobních údajů na straně zhotovitele a souvisejících právech jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti (http://www.garaventalift.cz/) v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů. V případě, že objednatel odmítne takové údaje zhotoviteli poskytnout, je zhotovitel oprávněn odmítnout poskytnutí požadované služby a od smlouvy okamžitě odstoupit. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o změně ve svých osobních údajích a potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné. Smluvní strany uvádějí, že osobní údaje jsou a budou zpracovávány v souladu s nařízením GDPR.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy :

Příloha 1: zhotovitelova nabídka č.: **0754-200715** ze dne **15.07.2020**

Příloha 2: výpis z OR zhotovitele

Příloha 3: výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

11. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle skutečné vůle, srozumitelně a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek

V Praze dne …..……….. 2020

..............................................................................................................................

Objednatel

**Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911**

PhDr. Roman Liška, MBA (ředitel)

V Praze dne …..……….. 2020

..................................................................................................................................

Zhotovitel

**Garaventa Lift s.r.o.**

Zdeněk Paták (jednatel)