# SmlouvA o dílo č. 05/2020

## **I. smluvní strany**

Objednatel: Střední zdravotnická škola Pardubice

Sídlo: Pardubice 530 03, Průmyslová 395

Zastoupená: xxxxxxxxxxxx, ředitelka školy

IČO: 00498793

DIČ: CZ00498793

Bankovní spojení: xxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel: Michal Horák

Název: fy HORÁK – podlahy

Sídlo: xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

Provozovna: Chrudimská 832, 530 02 Pardubice

IČO: 66261660

DIČ: CZ 7106233321

Telefon: xxxxxxxxxxx

www.podlahyhorak.cz

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

## **II. Předmět díla**

1. Předmětem díla jsou stavební práce „**Výměna podlahové krytiny v kabinetech školy**“
2. Stavební práce budou provedeny na základě technické specifikace zakázky zpracované školou a zahrnují zejména:

* Demontáž původní krytiny
* Příprava podkladu, penetrování
* Stěrkování
* Přebroušení, vysátí před pokládkou
* Montáž nové PVC krytiny, včetně lepidla a sváření

Uvedené práce budou realizovány v prostorách dvou kabinetů učitelů, a to v kabinetu č. 3 a 4. v 1. NP budovy teoretické výuky školy. Podrobný rozsah díla je v rozsahu oboustranně odsouhlasené cenové nabídky z 13. 7. 2020 s příslušnou specifikací. Odsouhlasená cenová nabídka včetně specifikace je nedílnou součástí smlouvy (příloha smlouvy).

**III. MÍSTO PLNĚNÍ**

Místem plnění je: **Střední zdravotnická škola Pardubice**

**IV. CENA**

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **53 576,20,- Kč** bez DPH (dále jen „smluvní cena“), celková cena s DPH činí 64 827,- Kč.
2. Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

#### **V. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY**

1. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli.
2. Daňové doklady/fakturybudou adresovány:

*Střední zdravotnická škola Pardubice*

*Průmyslová 395, 530 03 Pardubice*

1. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
2. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
3. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
4. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
5. Při pozdním proplacení faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

**VI. Termín PLNĚNÍ, PODMÍNKY PLNĚNÍ**

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 11. 8. 2020
2. Demontáž stávajících krytiny a položení nové krytiny bude zahájeno následující den po převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. II. smlouvy objednateli: 20. 8. 2020
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu prací a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
7. Objednatel je oprávněn provádění díla kontrolovat a při zjištění nedostatků je oprávněn požadovat jejich odstranění. Jestliže zhotovitel vytčené vady v dohodnuté lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo.
8. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.
9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební činností třetí osobě.
10. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla.
11. Zhotovitel prohlašuje, že je pro případné škody pojištěn (smlouva je k dispozici k nahlédnutí u zhotovitele).
12. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno dle platných norem ČR a pokynů vydaných jednotlivými výrobci stavebních materiálů.
13. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

**VII. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY**

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
2. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 5 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
3. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

**VIII. SOUČÁST SMLOUVY**

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka s příslušnou specifikací

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení

**IX. Závěrečné ujednání**

1. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
4. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
5. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
6. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Střední zdravotnická škola, Pardubice, Průmyslová 395 bezodkladně po uzavření smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření je následujícím dnem zrušena od počátku – viz ustanovení §6 a §7 zákona č. 340/2015 Sb.
8. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství podle ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9. Smluvní strany souhlasí se zpracování svých ve smlouvě uvedených osobních údajů na dobu neurčitou a osobní údaje poskytují dobrovolně.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží vždy po jednom vyhotovení.

V Pardubicích dne: 7. 8. 2020

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel:  --------------------------------------------------- | Zhotovitel:  -------------------------------------------------- |
| xxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka školy | xxxxxxxxxxxxxxx |
|  |  |

Příloha č. 1:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***HORÁK - podlahy*** | Zakázka: Střední zdravotnická škola Pardubice | | | | | |
| ***Prodej a pokládka podlahových krytin*** | Kabinet 3, 4 | |  |  |  |  |
| ***broušení a lakování dřevěných podlah*** |  |  |  |  |  |  |
| vzorkovna: Chrudimská 832, 530 02 Pardubice, tel/fax , mobilxxxx lČO:66261660, DIČ:CZ7106233321 | | | | | | |
| KB Pardubice, č.ú.: xxxxxx http://www.podlahyhorak.cz | | |  |  |  |  |
| ***Cenová nabídka*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Výměry: po zaměření*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Materiál, práce PVC** | **Množství** |  |  | **Cena za MJ** | **Cena celkem** |  |
| Přebroušení, vysátí před pokládkou | 43,84 | m2 | á | 35,00 | 1 534,40 |  |
| PVC 004 | 50,00 | m2 | á | 360,00 | 18 000,00 |  |
| Montáž PVC, včetně lepidla | 43,84 | m2 | á | 190,00 | 8 329,60 |  |
| Sváření + šňůra | 18,50 | bm | á | 55,00 | 1 017,50 |  |
| Sokl PVC 6 cm D+M | 39,50 | bm | á | 105,00 | 4 147,50 |  |
| **Celkem bez DPH** |  |  |  |  | **33 029,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Materiál, práce - stěrka** | **Množství** |  |  | **Cena za MJ** | **Cena celkem** |  |
| Demontáž původní krytiny | 43,84 | m2 | á | 100,00 | 4 384,00 |  |
| Příprava podkladu | 43,84 | m2 | á | 35,00 | 1 534,40 |  |
| Penetrování, penetrace | 43,84 | m2 | á | 75,00 | 3 288,00 |  |
| Stěrka materiál do 5 mm | 43,84 | m2 | á | 180,00 | 7 891,20 |  |
| Stěrkování | 43,84 | m2 | á | 65,00 | 2 849,60 |  |
| **Úprava podkladu celkem bez DPH** |  |  |  |  | **19 947,20** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ostatní náklady** |  |  |  |  |  |  |
| Vedlejší realizační náklady |  |  | á |  | 600,00 |  |
| **Ostatní náklady celkem bez DPH** |  |  |  |  | **600,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Cena bez DPH** |  |  |  |  | **53 576,20** |  |
| **Cena včetně DPH 21%** |  |  |  |  | **64 827,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Konečná cena bude stanovena na základě skutečných výměr, odvedených prací | | | | | |  |
| a spotřebovaného materiálu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Pardubice 13. 7. 2020 |  |  |  |  |  |  |