Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

SM/1068/2019

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		xxx

bankovní spojení:	xxx

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických: 			Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO):		Ing. Eva Tůmová,

ČKAIT: 1006335

Bc. Martin Klhůfek

koordinátor BOZP pro realizaci:		Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		NOWASTAV akciová společnost

zastoupen:		Danielem Grosmanem a Radovanem Klímou

sídlo:		Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3

IČ:			00565679

DIČ: 		xxx

bankovní spojení:	xxx

e-mail:		xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u MS soudu  v Praze, oddíl B, vložka č. 393

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Daniel Grosman

ve věcech technických:			Radovan Klíma

ve věcech realizace a předání díla: 	Ing. Petr Tétauer, Radovan

Klíma

stavbyvedoucí:	Ing. Petr Tétauer	ČKAIT:0013619

Článek I.

Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č 1068/2019 uzavřené dne 11. 10. 2019 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla: Bezpečnostní přeliv rybníku Návesní dolní v Dolní Radouni

Článek III. cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 3.115.681,98Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o celkovou částku 2.564,01Kč bez DPH z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1 stavby, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Částka představuje méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 1 v celkové výši -2.564,01 Kč bez DPH. Tyto neprovedené práce (méněpráce) jsou v souladu s čl. III. odst. 3 z celkové ceny díla odečteny.

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			3 113 117,97,-	Kč

DPH 21%				   653 754,77,-	Kč

Cena díla celkem vč. DPH		3 766 872,74,-	Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

- Článek III.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením

č. 555/20R/2020 ze dne 1. 7. 2020.

V Jirnech.dne 24. 7. 2020		             V Jindřichově Hradci dne 8. 7. 2020

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:					za objednatele:

Daniel Grosman, předseda představenstva                  Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města

|  | Změnový list č. 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Bezpečnostní přeliv rybníku Návesní dolní v Dolní Radouni |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa zhotovitele |  |  |  |  |  | Změnový list číslo |  | 01 |
| NOWASTAV akciová společnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malešická 2679/49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 00 Praha 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa objednatele |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL |  |  |
| Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klášterská 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37701 J. Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS) | Bezpečnostní přeliv rybníku Návesní dolní v Dolní Radouni |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 01 Stavební část |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové řešení : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Záměna dlažebních kostek kladených do cementové malty za kamennou dlažbu do betonu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Touto změnou došlo ke sjednocení řešení materiálu zpevněných ploch a ucelenějšího vzhledu stavby. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění výkresové dokumentace o výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkaz výměr : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Původní nahrazovaná položka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název objektu |  | Kód položky | Pořadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Sazba v Kč | Částka Kč bez DPH |
| 005 - Komunikace pozemní |  | 766R981 | 67 | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty | m2 | -16,13 | 517,00 | -8 336,63 |
|  |  | 58380160 | 68 | kostka dlažební žula velká | t | -5,37 | 2 100,00 | -11 277,00 |
| 009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 916241112 | 69 | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého | m | -29,20 | 186,40 | -5 442,88 |
|  |  | 58380007 | 70 | obrubník kamenný přímý, žula, 15x25 | m | -32,12 | 739,20 | -23 743,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -48 799,61 |
| Nová položka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Díl/Název objektu - dílu |  | Nový kód položky | Pořadové č.položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| 004 - Vodorovné konstrukce |  | 465513127 | 55 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm | m2 | 23,425 | 1 712,00 | 40 103,60 |
|  |  | R |  | Vypracování lícové hrany dlažby z lomového kamene | m | 29,200 | 210,00 | 6 132,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 46 235,60 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady |  |  |  |  |  |  |  | -2 564,01 Kč |
| Změnu navrhuje: |  | Investor |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vyhotovil : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zhotovitele : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta : |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDI (za objednatele): |  | S provedením změny souhlasím. |  |  |  |  |  |  |
| Datum : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : |  |  |  |  |  |  |  |  |