Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0341/2020
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

xxx
bankovní spojení:
xxx
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických: Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka, Pavel Hryzák
Zhotovitel:

STAVOJIH s.r.o.
zastoupen:

Ing. Borčin Vladimír, Ing. Voves Petr
sídlo:

Na Výsluní 864/ III, 37701 Jindřichův Hradec 

IČ:


26060477
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 11404

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Borčin Vladimír, Ing. Voves Petr
ve věcech technických: Ing. Voves Petr, Ing. Borčin Vladimír
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Voves Petr
stavbyvedoucí: Ing. Voves Petr, ČKAIT:20566
Článek I. 
Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 0341/2020 uzavřené dne 2.4. 2020 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Stavební úpravy pobočky knihovny-Vajgar, Jindřichův Hradec.
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 1 867 075,83 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 103 142,25 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č. 1-4:
	Změnový list č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH            Kč
	vícepráce bez DPH        Kč
	Rozdíl        Kč
	Změna dle §

	1
	Nad rámec výkazu výměr provedeno ubourání 2 ks překladů s nadezdívkou ve výdejních místnostech, dále zazdění promítacích otvorů, zasekání el. rozvodů, opravy omítek a malba v technické místnosti č.04 a další drobné úpravy povrchů v zádveří a hale.
	0,00
	28 587,21
	28 587,21
	222/4

	2
	Na základě požadavku investora proveden nad rámec výkazu výměr nátěr veškerých otopných těles a světlíků. Na základě požadavku uživatele proveden magnetický nátěr na omítce v ploše cca 6 m2.
	0,00
	37 303,40
	37 303,40
	222/4

	3
	Na základě požadavku investora provedena výměna podlahové krytiny v technické místnosti č. 04.
	0,00
	22 223,44
	22 223,44
	222/4

	4
	Na základě požadavku uživatele byly v jedné výdejní místnosti instalovány nové vertikální žaluzie, u posuvných dveří osazeny nad rámec výkazu výměr nerezové lišty.
	0,00
	15 028,20
	15 028,20
	222/4












 103 142,25
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
1.  Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


1 970 218,08
Kč

DPH 21%



   413 745,79
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

 2 383 963,87
Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 554/20R/2020 ze dne 1. 7. 2020.
V Jindřichově Hradci dne 13. 7. 2020   


V Jindřichově Hradci dne 7. 7. 2020
     ................................................................


................................................................

     za zhotovitele:




             za objednatele:
    Ing. Borčin Vladimír, Ing Voves Petr
                                       Ing. Jan Mlčák, MBA
    jednatelé společnosti          
                                                    starosta města       
PAGE  
2

