DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

Tento dodatek ke  smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Zdeněk Růžička a syn – DEMSTAV

IČ: 10270001

DIČ: CZ500725163

Sídlo: Polní 14, 370 01 České Budějovice

Za kterou jedná: Zdeněk Růžička

Telefon:

E-mail:

(dále jako „zhotovitel“)

a

Mateřská škola Sedmikráska, V. Špály 7

V. Špály 7, České Budějovice, 370 06

IČ: 62537709

zastoupená ředitelkou mateřské školy Bc. Miroslavou Makovcovou Stecherovou

Telefon:

E-mail:

(dále jako „objednatel“)

(Zhotovitel a objednatel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

Dle bodu V. Cena díla uzavřené smlouvy o dílo, se smluvní strany na základě zjištěných skutečností dohodly na následující změně smlouvy o dílo uzavřené dne 4.6.2020 následovně:

V. Cena díla

Dle zjištěných skutečností po provedeném odkrytí zdiva, dojde ke změně rozsahu prováděných prací a množství použitých materiálů. Důvodem je zjištění méně závažného porušení konstrukce, než předpokládalo zjištění statika.

Z výše uvedeného vyplývají změny v rozsahu provedeného díla. Stavební práce budou provedeny v tomto rozsahu: (soupis prací s cenami bez DPH)

- Penetrace ploch hloubkovou penetrací						  4425,00 Kč

- Potažení ploch pletivem do tmelu					              16380,00 Kč

- Omítka cementová vnitřních ploch tl.do 10 mm					20088,00 Kč

- Sekání rýh ve zdivu pro stehy							  1278,00 Kč

- Vysekání rýh pro rohové kotvy							    255,60 Kč

- Vápenocementová omítka rýh do 150 mm					  3540,00 Kč

- Vrty pro stehy hl. 0,25 mm							  1340,00 Kč

- Vrty pro rohové kotvy								    536,00 Kč

- Chemická kotva hl. 0,25 mm, průměr 15 mm					  6988,80 Kč

- Vyčištění trhlin a rýh  ve zdivu							  2529,00 Kč

- Otlučení narušených omítek							    405,00 Kč

- Oškrabání stěn									  2064,35 Kč

- Stehy z betonářské oceli 1400 mm						  1484,00 Kč

- Kotvy rohové 0,6 m, 4 otvory							     409,60 Kč

- Práce										20500,00 Kč

- Materiál pro práce v HZS							  1172,40 Kč

- Likvidace směsných stavebních odpadů						    655,50 Kč

- Lešení přenosné lehké								  2000,00 Kč

- Doprava-odpady,materiál							  1000,00 Kč

Celkové náklady bez DPH							87051,45 Kč

Oprava narušeného objektu MŠ Sedmikráska, Železničářská ul. nepřekročí částku včetně DPH 105.332,-

slovy: jednostopěttisíctřistatřicetdvě koruny  včetně DPH (dále jako „cena“).

Cena je stanovena dle upraveného rozpočtu zhotovitele.

Objednatel se zavazuje zaplatit za dokončené a v termínu předané dílo.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

V Českých Budějovicích, dne 15.7. 2020

..................................................................			.............................................................

zhotovitel 						         objednatel