DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 7. 2020 na stavbu:

Osek nad Bečvou - modernizace ZŠ II

čl. I   SMLUVNÍ STRANY

objednatel 	  	:	Středomoravské stavby s.r.o.

sídlo                  	:	Přerov I – Město, Svépomoc I 2012/51, PSČ 750 02

zastoupený		:	jednatelem ing. Pavlem Zubíkem

IČ DIČ                      	:	496 89 053 CZ496 89 053

Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21970

zhotovitel	   	: 	TEPLO Lipník nad Bečvou a.s..

sídlo		    	: 	Lipník nad Bečvou, Na Bečvě 1398, PSČ 751 31

zastoupený		:	Petr Tomáš – místopředseda představenstva, a.s.

Vladimír Mikeška, člen představenstva a.s.

IČ DIČ                      	:	258 71 226; CZ 258 71 226

Firma je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2433

čl. II   PŘEDMĚT DODATKU

- Předmět díla výše uvedené smlouvy o dílo se tímto dodatkem rozšiřuje o práce na dopojení umyvadel (vodoinstalace, kanalizace) podrobně popsané v položkovém rozpočtu ze dne 31. 7. 2020, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Cena prací prováděných podle tohoto dodatku se sjednává takto:

Cena celkem bez DPH	147.660,00 Kč

- Celková cena díla se nově sjednává takto:

Původní cena díla bez DPH	2.199.394,15 Kč

Dodatek č. 1 bez DPH	147.660,00 Kč

Nová cena díla bez DPH	2.347.054,15 Kč

čl. III   DOBA PLNĚNÍ

- Doba plnění se tímto dodatkem doplňuje o další etapu prací pro 1. a 2 NP v těchto termínech.

Hrubé rozvody 				27. 7. 2020 – 30. 8. 2020

Kompletace včetně zpětné montáže radiátorů

19. 11. 2020 – 28. 11. 2020

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

V Přerově, dne 10. 8. 2020

………………………………..				……………………………………...

Ing. Pavel Zubík,                                                            Petr Tomáš

jednatel				                     místopředseda představenstva a. s.

…………………………………………

Vladimír Mikeška

člen představenstva a.s.