DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11. 6. 2020 na akci pod názvem

„ZŠ Komenského, Světlá nad Sázavou – výměna oken „

__________________________________________________________________________

I.

Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: 			Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: 	 		náměstí Trčků z Lípy 18

zastoupené: 			Mgr. Jan Tourek, starosta města

zástupce pro věci technické: 	Ing. Jana Satrapová, tel., Ing. Vladimíra Krajanská, tel.

IČ/DIČ: 				00268321/CZ00268321

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 			2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 			RI OKNA a.s

se sídlem:			Úkolky 1055, 696 81 Bzenec

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČ: 				60724862

DIČ: 				CZ60724862

bankovní spojení: 		MONETA Bank a.s.

číslo účtu: 			162123169/0600

zápis v obchodním rejstříku: 	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským 					soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626

(dále také „Zhotovitel“)

II.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 11.6.2020:

2.1. 	Rozšíření článku II.  Předmět díla

Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla spočívající v úpravě šíře parapetů, na základě zjištění skutečného stavu při zaměřování jednotlivých oken. V Příloze č. 1 je upravena šíře parapetů dle jednotlivých pozic oken. V rámci fakturace bude v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb uvedena skutečná šíře dle návrhu tohoto dodatku. Oproti původní výměře okenních parapetů uvažovaných v projektové dokumentaci jednotně šířkou 350 mm, celková výměra 44,9771 m2 dochází k navýšení výměry o 6,7712 m2 (úprava šíře parapetů dle skutečnosti od 325 mm – 670 mm, viz. Příloha č. 1).

Vícepráce celkem: 8 078,06 Kč, bez DPH

2.2. 	Změna článku 4. Cena za dílo, bod 4.1.

Na základě projektantem upraveného rozpočtu se mění cena díla.

V čl. 4.1 se věta:

Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 3 173 474,82 Kč

slovy: třimilionyjednostosedmdesáttřitisícčtyřistasedmdesátčtyřikorunčeskýchosmdesátdvahaléřů

Ruší a nahrazuje textem :

Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 3 181 552,88 Kč

slovy: třimilionystoosmdesátjednatisícpětsetpadesátdvakorun českých, osmdesátosm haléřů

III.

3.1.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo  zůstávají beze změny a v platnosti.

IV.

4.1.	Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 11.6.2020. Originál dodatku bude elektronicky podepsán oběma smluvními stranami.

4.2.	Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

4.3.	Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.6.2020 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 3.8.2020, usnesením č. R/399/2020.

Příloha č. 1:  Změna šíře parapetů dle jednotlivých pozic

Ve Světlé nad Sázavou dne 12.8.2020	V Bzenci dne 12.8.2020

....................................	.......................................

Mgr. Jan Tourek

starosta města