### DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO 
č. ODUR/SOD/001215/2020/Zam, SMOL/ODUR/109C/46/2020/PŠ

### na provedení díla

„Oprava lávky pro pěší přes řeku Bystřici na ul. Bystrovanská v Olomouci“

| Číslo dodatku zhotovitele: 12007-1 | Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODUR/109C/91/2020/ZG k SOD č. ODUR/SOD/001215/2020/Zam, SMOL/OUDR/109C/46/2020/PŠ |
| --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |

| Zastoupen: |
| --- |
| - ve věcech smluvních: |
| JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce |
| tel.: | …………… | fax: |  | …………………. |
| Kontaktní osoba ve věcech technických: |
| Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl |
| tel.: | …………. | fax: | …………. | ………………….. |
| ……………….., zaměstnance pověřený organizací práce v oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl |
| tel.: | …………….. | fax: | …………. | ……………….. |
| …………….., odborný referent odd. majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl |
| tel.: | ………….. | fax: | ………….. | …………………. |
| Bankovní spojení: …………….. |
| číslo výdajového účtu: …………………… |
| 2. Zhotovitel: | PONVIA CONSTRUCT s.r.o. |
|  | Krapkova 1159/3 |
| 779 00 Olomouc |
| IČ: | 04381823 | DIČ: | CZ04381823 |
| Obchodní rejstřík: | C 63282 vedeném u Krajského soudu v Ostravě |
| Zástupce statutárního orgánu: |  |
| -ve věcech smluvních: Ing. Ronald Loydl |
| tel.: | …………… | fax: | ………….. | …………………… |
| - ve věcech technických: Ing. Ronald Loydl |
| tel: | ………. | fax: | …………. | ………………. |
| - osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.: Ing. Ronald Loydl |
| tel: | …………….. | fax: | …………… | ……………………. |
| Bankovní spojení: |
| ……………………………….. |

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/001215/2020/Zam, SMOL/ODUR/109C/46/2020/PŠ ze dne 7. 5. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění z důvodu vyplývajících z Oznámení změna č. 1, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

Čl. IV. Termín plnění, odst. 1 písm. c) a d) smlouvy o dílo ve znění:

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

c) dokončení díla: do 31. 8. 2020

d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: do 31. 8. 2020

se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

c) dokončení díla: do 14. 9. 2020

d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: do 30. 9. 2020

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci, dne: | V Olomouci, dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Ing. Ronald Loydl Jednatel společnosti |