DODATEK č. 1 ke smlouvě na zajištění služeb

Č. : SD/2020/0153

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

1.SMLUVNÍ STRANY

Objednatel						Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou	Název firmy: Ing. Roman Balatka Maršík

Mírové náměstí 19	adresa:         Granátová 1916, Turnov

PSČ 466 01	PSČ              51101

ČO: 00 262 340	ČO:               02633469

DIČ:CZ00262340                                                             DIČ:             není plátce DPH

číslo účtu: 121451/0100	kontaktní osoba: Ing. Roman Balatka Maršík

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 		email: roman@balatkamarsik.cz

kontaktní osoba: Lenka Čapuchová

email: capuchova@mestojablonec.cz

dále jen "objednatel" na straně jedné              a            "dodavatel" na straně druhé

2. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

2. 1

Důvodem uzavření toho dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SD/2020/0153 ze dne 24. 3. 2020 je upřesnění rozsahu prací na základě požadavků vedení města Jablonec nad Nisou na zpracování projektových prací, poradenství v oblasti dopravního značení a reorganizace pěší zóny. Na základě výše uvedeného bodu č. 1 se smluvní strany vzájemně dohodly na změně smlouvy o dílo č. SD/2020/0153 ze dne 24.3.2020.

3. PŘEDMĚT DODATKU

3. 1

Původní článek smlouvy o dílo č. SD/2020/0153 ze dne 24.3.2020 se v bodě III. „Cena a platební podmínky za dílo“ se upravuje následovně. Původní cena díla se zvýší o vícepráce ve výši 150 000,00 Kč  ( dodavatel není plátce DPH ), které obsahují navíc revizi dopravního značení centra města Jablonec nad Nisou – systému pěších a obytných zón v daném centru. Cena za dílo bude proto upravena o tuto částku následovně:

Původní cena:			             200 000,- Kč

Navýšení ceny o vícepráce: 	             150 000,- Kč

Cena celkem:			             350 000,- Kč

[slovy: třistapadesáttisíc korun českých]

4. DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Při 14-ti denní splatnosti, (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu

objednatele a to nejpozději do 3 dnů od data vystavení.

2. Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14-ti dnů před lhůtou splatnosti.

3. Na faktuře je nutné uvést úplné číslo smlouvy a jméno kontaktní osoby.

4. Zhotovitel je povinen napsat do faktury DIČ objednatele, jinak mu bude faktura vrácena.

5. ZÁVĚREĆNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě SD/2020/0153  bude uveřejněn v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek. Tuto smlouvu zveřejní objednatel.

4. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden stejnopis smlouvy obdrží objednatel a jeden dodavatel.

Příloha č. 1 - cenová nabídka

Jablonec nad Nisou, dne:

objednatel:                                                            	zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou                  	Ing. Roman Balatka Maršík

____________________________________                   _______________________________

Ing. Milan Kouřil	Ing. Roman Balatka Maršík

Náměstek primátora

____________________________________

Mgr. Pavel Kozák

Vedoucí odboru technického