SMLOUVA  O  DÍLO

## Smluvní strany

# Zhotovitel:	REALINVEST s.r.o.

se sídlem:		Kostelecká 16, 796 01  Prostějov

IČ:		            46961895

DIČ:		CZ46961895

bank. spojení:       KB Prostějov, č. účtu 576144-701/0100

Zastoupena jednatelem firmy: Ing. Miloslavem Burgetem

K jednání ve věcech smluvních je oprávněn : Ing. Miloslav

Burget,

Ve věcech technických : Ing.Burget,

Objednatel:	 Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34

# se sídlem :             796 01 Prostějov, ul. Partyzánská 34

# IČ: 	             47922427

# bank. spojení:        9583990237/0100

zastoupená:             Mgr. Monikou Zbudilovou, ředitelkou  školy

## Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku díla dle cenové nabídky ze dne 23.7.2020 - oprava zpevněných ploch školní zahrady.

Zadavatel se zavazuje práce odebrat a uhradit v rozsahu přiloženého rozpočtu.

Zhotovitel na vyžádání objednatele provede i práce, které nejsou předmětem plnění této, smlouvy, avšak v průběhu provádění stavebních prací se projeví jako nezbytně nutné pro realizaci stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami provádění a respektuje je.

## 3. Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 2. této smlouvy je stanovena dohodu smluvních stran, ve smyslu příslušných cenových předpisů, přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy, ve výši:

bez DPH:	303.320,-Kč

DPH 21%:	  63.697,-Kč

vč. DPH:	367.017,-Kč

## 4. Termíny plnění

Zahájení prací:      	10.8.2020

Ukončení prací:         30.8.2020

## 5. Platební podmínky, fakturace

Práce budou fakturovány měsíčně dle odsouhlaseného soupisu provedených prací až do výše 90-ti % z ceny díla. Zbylých 10 % bude fakturováno až po předání díla a odstranění  případných vad a nedodělků.

Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 588/1992 Sb., v platném znění,  a splatnost 14 dnů.

## 6. Záruční doba, odpovědnost za vady

Záruční doba je stanovena na 36 měsíců a začíná ode dne převzetí díla na práce HSV.

Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla má zadavatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

Výrobky a zařízení, u kterých je záruční doba určena jejich výrobcem, platí tato doba.

Zhotovitel odstraní vadu v záruční době do 10-ti dnů od písemného oznámení zadavatelem nebo pokud to klimatické podmínky nedovolí, po vzájemné dohodě.

## 7. Podmínky provedení díla

- Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí. Škody způsobené při provádění díla na majetcích sousedů nebo na veřejném majetku, včetně znečištění komunikací, musí zhotovitel neprodleně odstranit na vlastní náklady.

- Zadavatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, v souladu s dohodnutými podmínkami a smlouvy o dílo.

- Technický dozor investora je oprávněn požadovat na zhotoviteli provedení dodatků a vynechávek na díle. Případné změny budou oceněny. V případě, že změny nepřevýší 10% hodnoty díla, zavazuje se zhotovitel změnu provést, aniž by měnil termín dokončení díla.

- Celé dílo musí být provedeno ve stanoveném termínu bez vad a nedodělků.

- O převzetí díla bude sepsán zápis, který pořídí zhotovitel.

## 8. Smluvní pokuty

- Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. 2. po termínu uvedeném ve smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den nesplnění.

- V případě, že objednatel nebude dodržovat veškeré platební podmínky dohodnuté v čl. 5., bude mu zhotovitel účtovat poplatek z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. O dobu neplnění platebních podmínek ze strany objednavatele se automaticky prodlužuje termín dokončení díla.

- Za každý den prodlení v odstraňování oprávněných vad uhradí zhotovitel smluvní pokutu 500,-Kč.

## 9. Závěrečná ustanovení

- Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemným číslovaným dodatkem, vzájemně odsouhlaseným a potvrzeným smluvními stranami.

- Návrh na úpravu smlouvy je oprávněna předložit kterákoli ze smluvních stran.

- Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 je určeno pro objednatele a 1 pro zhotovitele.

10. Další

- Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem

čís. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany ujednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění

smlouvy v registru smluv.

V Prostějově dne  7.8.2020

…………………………………………		…………………………………………

za objednatele							za zhotovitele