|  |  |  |  |  |  |  |  | Univerzita Karlova Sídlo: 116 36 Praha 1, Ovocný trh 560/5 ICO: 00216208, DIC: CZ00216208, Jednající: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., kvestor Číslo účtu: 909909339/0800, Česká spořitelna, a.s. Praha 4 (dále též „objednatel“) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel | Martin Nezhyba péče o zeleň s.r.o. |
| Jednající osoba | Martin Nezhyba | Funkce | jednatel |
| Sídlo | Dobříč 104 | IČO / | 04842103 |
| Adresa pro doručování | Dobříč 104, 252 25 | DIČ | CZ04842103 |
| Zapsaný v rejstříku | Oddíl C, vložka 254525 | Číslo účtu | 2412071007/5500 |
| Číslo datové schránky | 9qhn6de |  |  |
| (dále též „dodavatel“) SMLOUVA o DÍLO (dále jen „smlouva“) číslo smlouvy dodavatele číslo smlouvy objednateleUKRUK/5637/2020 |
| zvláštní část |
| Týká se pracoviště objednatele | Odbor výstavby RUK, oddělení strategických investičních projektů Pokyny za Objednatele vydává Ing. Miroslav Dvořák, manažer projektu Kampus Albertov. |  |
| Účel smlouvy | Účelem smlouvy je provedení kácení zeleně na pozemcích plánované výstavby Kampusu Albertov – budovy Biocentra a Globcentra. |
| Předmět smlouvy | Zajištění přípravy území (staveniště) pro plánovanou výstavbu objektů Biocentra a Globcentra, spočívající v kompletním odstranění stávající zeleně – pokácení, rozřezání, odvoz, likvidace, a to způsobem a za podmínek stanovených v této Smlouvě vč. příloh a zadávacích podkladech k Veřejné zakázce. |
| Zhotovitel provede | Dokumentaci skutečného provedení - | ANO | NE | Geodetické zaměření | ANO | NE |
|  | Fotodokumentaci | ANO | NE | Závěrečná zpráva pro Policii ČR | ANO | NE |
|  | a dále činnosti uvedené v části B této smlouvy |
|  | Bude doplněno objednatelem po podpisu smlouvy |
| Dílo bude splněno do | Nejpozději do 31. 03. 2021 |  |  | Předání prostoru pro provedení díla nastalo |  | Dílo bude splněno |  |
| Předání prostoru pro provedení díla | Do 5 dnů po účinnosti smlouvy | Místo plnění | Albertov, Praha 2, plocha výstavby budoucího Biocentra a Globcentra vč. související infrastruktury. |
| Zařízení staveniště | ANO Dle dispozic objednatele | NE | Předání zařízení staveniště |  |
| Vyhrazené dodávky objednatele | Nejsou |
| Způsob provádění díla | Přístup: z veřejných komunikací a přes pozemky VFN Podmínky provádění dodavatel nastoupí na provedení prací do 5ti dnů od písemného vyzvání objednatele, pokud nebude dohodnut jiný termín hlučné práce může dodavatel provádět po dohodě se zástupcem objednatele ve vazbě na provoz okolních objektů dodavatel bude odpovědný za neporušení přilehlého okolí a stávajících objektů po celou dobu realizace. Veškeré škody, které vzniknou při provádění díla, uhradí dodavatel v plné výši. Pokud se dodavatel rozhodne pro zábor veřejné komunikace nebo chodníku, zajistí si projednání a povolení sám. Náklady musí promítnout do nabídkové ceny zakázky. |
| Doklady nezbytné k předání díla | - fotodokumentace - protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma stranami |
| Cena s DPH | 730 852,10 Kč | Sazba DPH | 21 % | Cena bez DPH | 604 010,- Kč |
| Splatnost faktur | 30 dní od doručení | Základní platební podmínky Závěrečná faktura po řádném předání a převzetí díla | záloha se neposkytuje |
| Záruční doba | není | Výjimky za záruční doby | nejsou |
| Veřejné zakázky | Zhotovitel byl vybrán v rámci veřejné zakázky malého rozsahu (tj. do 2 mil. Kč bez DPH) |
| Název akce | Název zakázky: „UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum, Globcentrum – Kácení zeleně“ |
| Přílohy smlouvy | Výkaz výměr oceněný dodavatelem Situace kácení zeleně (Globcentrum, Biocentrum) Znalecký posudek č. 11/2/18 (v elektronické podobě) Znalecký posudek č. 13/1/19 (v elektronické podobě) Rozhodnutí o povolení kácení čj.výst. OV/143814/2019/NOVA dle § 8 odst. 6 a uložení náhradní výsadby dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze dne 11.6.2020, které nabylo právní moci dne 25.6.2020 (v elektronické podobě) Rozhodnutí o povolení kácení čj.výst. OV/223796/2019/NOVA dle § 8 odst. 6 a uložení náhradní výsadby dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze dne 11.6.2020, které nabylo právní moci dne 24.6.2020 (v elektronické podobě) Kopie pojistné smlouvy / doklad o jejím uzavření a účinnosti |
| Samostatné přílohy smlouvy | Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že veškeré přílohy má ve své dispozici. Přílohy jsou uvedeny v aplikačním pořadí pro řešení případného sporu. |

V Praze dne ………………………..	V Praze dne ……………………………

Za Objednatele:	Za Dodavatele:

_____________________________	_____________________________

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.	Martin Nezhyba

kvestor	jednatel

# Footnotes

Objednatel doplní ručně až před podpisem smlouvy