|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST ROZPOČTU** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt : | | Název objektu : |  |  | JKSO : |  |
|  |  | ***Skalička stodola*** |  |  |  |  |
| Stavba : | | Název stavby : |  |  | SKP : |  |
|  |  | ***Příkazy stodola*** |  |  |  |  |
| Projektant : | | **Ing. arch. Tomáš Lampar** | | Počet měrných jednotek : | | 0 |
| Objednatel : | |  | | Náklady na MJ : | | 0 |
| Počet listů : | |  |  | Zakázkové číslo : | |  |
| Zpracovatel projektu : | | |  | Zhotovitel : |  |  |
|  |  |  |  |  | | |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočtové náklady II. a III. hlavy** | | | **Vedlejší rozpočtové náklady** | | | |
|  | Dodávka celkem | 0 |  |  |  |  |
| Z | Montáž celkem | 0 |  |  |  |  |
| R | HSV celkem | 671 763 |  |  |  |  |
| N | PSV celkem | 2 425 870 |  |  |  |  |
| ZRN celkem | | 3 097 633 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| HZS | | 0 |  |  |  |  |
| RN II.a III.hlavy | | 3 097 633 | Ostatní VRN |  |  | 0 |
| ZRN+VRN+HZS | | 3 097 633 | VRN celkem |  |  | 0 |
| Vypracoval | | Za zhotovitele |  | Za objednatele | |  |
|  |  | Jméno : |  | Jméno : |  |  |
| Datum : | | Datum : |  | Datum : |  |  |
|  |  | Podpis: |  | Podpis : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro DPH | | 0 | % činí : |  | 0 Kč |  |
| Základ pro DPH | | 10 | % činí : |  | 0 Kč |  |
| DPH | | 10 | % činí : |  | 0 Kč |  |
| Základ pro DPH | | 21 | % činí : |  | 3 097 633 Kč |  |
| DPH | | 21 | % činí : |  | 650 503 Kč |  |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | |  |  | **3 748 136 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka : | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : | | ***Příkazy stodola*** | |  |  |  |  |  |  |
| Objekt : | | ***Skalička stodola*** | |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavební díl** | |  | **HSV** | **PSV** | **Dodávka** | **Montáž** | **HZS** |  |
| 1 | Zemní práce | |  | 74 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Základy,zvláštní zakládání | | | 121 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | |  | 40 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | 121 698 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 762 | Konstrukce tesařské | |  | 0 | 2 164 588 | 0 | 0 | 0 |  |
| 765 | Krytiny tvrdé | |  | 0 | 65 482 | 0 | 0 | 0 |  |
| 766 | Konstrukce truhlářské | | | 0 | 195 800 | 0 | 0 | 0 |  |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | | | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | 7 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 96 | Bourání konstrukcí | |  | 30 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 99 | Staveništní přesun hmot | | | 249 055 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **CELKEM OBJEKT** | |  | **671 943** | **2 425 870** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název VRN** | |  |  | **Kč** | **%** | **Základna** |  | **Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | **CELKEM VRN** | |  |  |  |  | **0** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba : | | ***Příkazy stodola*** |  |  |  |  |
| Objekt : | | ***Skalička stodola*** |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **P.č.** | **Číslo položky** | **Název položky** | **MJ** | **množství** | **cena / MJ** | **celkem (Kč)** |
| **Díl:** | **1** | **Zemní práce** |  |  |  |  |
| 1 | 121 10-1100.R00 | Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m | m3 | 26,00 | 670,00 | 17 420,00 |
| 2 | 132 20-1109.R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 6,00 | 225,00 | 1 350,00 |
| 3 | 139 60-1102.R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 6,00 | 2 900,00 | 17 400,00 |
| 4 | 162 30-1102.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 6,00 | 3 050,00 | 18 300,00 |
| 5 | 167 10-1103.R00 | Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4 | m3 | 6,00 | 400,00 | 2 400,00 |
| 6 | 167 10-1201.R00 | Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně | m3 | 6,00 | 2 500,00 | 15 000,00 |
| 7 | 171 20-1201.R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 6,00 | 450,00 | 2 700,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***1 Zemní práce*** |  |  |  | **74 570,00** |
| **Díl:** | **2** | **Základy,zvláštní zakládání** |  |  |  |  |
| 8 | 275 21-4112.R00 | Vyzdění základových patek z lomového kamene pod rohy roubení a vyskládání do mezer pod roubení | m3 | 6,00 | 13 000,00 | 78 000,00 |
| 9 | 274 21-1493.R00 | Příplatek za oboustranné lícování zdiva | m3 | 3,00 | 1 900,00 | 5 700,00 |
| 10 | 274 21-13921 | Příplatek za vytvoření hrany rohu zdiva | m | 1,60 | 1 500,00 | 2 400,00 |
| 11 | 274 21-13922 | Příplatek za vytvoření hrany nároží zdiva | m | 1,60 | 1 550,00 | 2 480,00 |
| 12 | 583-80756 | Kámen lomový soklový odpovídající lokalitě | t | 15,00 | 1 800,00 | 27 000,00 |
| 13 | 114 20-3301.R00 | Třídění lomového kamene | m3 | 6,00 | 450,00 | 2 700,00 |
| 14 | 114 20-3201.R00 | Očištění lomového kamene od hlíny a písku | m3 | 6,00 | 500,00 | 3 000,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***2 Základy,zvláštní zakládání*** |  |  |  | **121 280,00** |
| **Díl:** | **61** | **Upravy povrchů vnitřní** |  |  |  |  |
| 15 | 612 31-6111 | Hliněná omítka spár mezi roubením oploty původní materiál doplněný novým stejného složení | m2 | 6,00 | 6 700,00 | 40 200,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***61 Upravy povrchů vnitřní*** |  |  |  | **40 200,00** |
| **Díl:** | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** |  |  |  |  |
| 16 | 564 55-1112.R00 | Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 16 cm plocha mlatu | m2 | 111,00 | 200,00 | 22 200,00 |
| 17 | 174 10-1102.R00 | Zásyp ruční se zhutněním v uzavřených prostorách | m3 | 22,20 | 590,00 | 13 098,00 |
| 18 | 63 53-12112 | Podlaha z dusané hliněné mazaniny zřízená a upravená tradiční technologií | m3 | 12,00 | 7 200,00 | 86 400,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***63 Podlahy a podlahové konstrukce*** |  |  |  | **121 698,00** |
| **Díl:** | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  |  |
| 19 | 460 96-1602.R00 | Znivelování konstrukce stodoly osazení značek pro transfer | soubor | 1,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 20 | 950 90-0010.RA0 | Demontáž krovu s krytinou pálenou pro použití, rovnání křidlice na palety | m2 | 175,00 | 370,00 | 64 750,00 |
| 21 | 762 13-1811.R00 | Demontáž bednění štítu pro použití | m2 | 18,00 | 1 100,00 | 19 800,00 |
| 22 | 762 34-1811.R00 | Demontáž bednění provizorního zastřešení | m2 | 24,00 | 130,00 | 3 120,00 |
| 23 | 762 33-1812.R00 | Demontáž provizorního krovu z hranolů provizorní zastřešení přístodůlku | m | 45,00 | 60,00 | 2 700,00 |
| 24 | 762 11-2811.R00 | Demontáž roubení přístodůlků | m2 | 127,00 | 570,00 | 72 390,00 |
| 25 | 762 33-0811.R00 | Zavěšení poškozených trámů pro šetrný transport | kus | 24,00 | 600,00 | 14 400,00 |
| 26 | 762 08-3120.R00 | Oprava trámů a jejich spasování krov a patro, v hale ve Frenštátě | hod | 208,00 | 750,00 | 156 000,00 |
| 27 | 762 08-3130.R00 | Oprava trámů - protézování a vložkování srubnice, v hale ve Frenštátě | hod | 696,00 | 750,00 | 522 000,00 |
| 28 | 605-12148 | Trám ručně tesaný do požadovaných profilů podkrokevnice, vaznice, patro | m | 82,00 | 2 450,00 | 200 900,00 |
| 29 | 605-12148 | Trám ručně tesaný do požadovaného profilu krokve a hambálky | m | 97,00 | 2 150,00 | 208 550,00 |
| 30 | 605-12148 | Trám ručně tesaný do požadovaných profilů úprava natesaných profilů | m | 68,00 | 800,00 | 54 400,00 |
| 31 | 762 74-1150.R00 | Montáž vázaných konstr. z půlkulatiny roubení přístodůlků | m | 406,00 | 1 200,00 | 487 200,00 |
| 32 | 762 33-3120.R00 | Montáž vázaných krovů nepravidelných | m | 315,00 | 300,00 | 94 500,00 |
| 33 | 762 79-5000.R00 | Spojovací prostředky pro vázané konstrukce pomocný materiál a úvazy | m3 | 21,00 | 900,00 | 18 900,00 |
| 34 | 998 76-2194.R00 | Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km manipulace ve skanzenu v Příkazech | t | 16,00 | 600,00 | 9 600,00 |
| 35 | 762 32-1911.R00 | Zavětrování krovu | m | 32,00 | 110,00 | 3 520,00 |
| 36 | 998 76-2102.R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 17,60 | 1 300,00 | 22 880,00 |
| 37 | 762 34-2203.R00 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm | m2 | 213,00 | 180,00 | 38 340,00 |
| 38 | 605-10054 | Lať střešní výběrová, jakost I. | m | 800,00 | 24,00 | 19 200,00 |
| 39 | 762 13-2135.R00 | Montáž bednění štítu, desky na sraz | m2 | 40,00 | 500,00 | 20 000,00 |
| 40 | 762 08-5120.R00 | Hoblování desek štítu ručně, hoblíkem | m2 | 27,00 | 420,00 | 11 340,00 |
| 41 | 762 08-4211.R00 | Příplatek pro bednění štítu a laťování | m2 | 253,00 | 30,00 | 7 590,00 |
| 42 | 998 76-6101.R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m bednění štítů | t | 0,70 | 600,00 | 420,00 |
| 43 | 762 08-4111.R00 | Příplatek za práce ve výšce osazení krovu | m | 315,00 | 10,00 | 3 150,00 |
| 44 | 762 19-5000.R00 | Kované hřebíky a kovářské práce atypické výrobky, třmeny, kramle | soubor | 1,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 45 | 762 39-5000.R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 5,95 | 1 250,00 | 7 437,50 |
| 46 | 762 81-1100.R00 | Zřízení podlahy patra z desek, kůláčů a povalů dle etnografických paralel | m2 | 25,00 | 900,00 | 22 500,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***762 Konstrukce tesařské*** |  |  |  | **2 164 587,50** |
| **Díl:** | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  |  |
| 47 | 998 76-5193.R00 | Příplatek zvětšený přesun, krytiny tvrdé do 500 m krytina dovezená do Příkaz | t | 1,70 | 500,00 | 850,00 |
| 48 | 765 31-9212.R00 | Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 15ks/m2 staré nepravidlné křidlice | m2 | 213,00 | 165,00 | 35 145,00 |
| 49 | 765 31-9412.R00 | Montáž hřebene z hřebenáčů do malty | m | 16,40 | 190,00 | 3 116,00 |
| 50 | 765 31-9131.R00 | Přípl. za sklon pro montáž zastř. přes 35° do 45° | m2 | 213,00 | 58,00 | 12 354,00 |
| 51 | 998 76-5101.R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m | t | 9,30 | 890,00 | 8 277,00 |
| 52 | 762 99-1121.R00 | Pronájem lanového stavebního vrátku obsluha plochy střechy | den | 7,00 | 820,00 | 5 740,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***765 Krytiny tvrdé*** |  |  |  | **65 482,00** |
| **Díl:** | **766** | **Konstrukce truhlářské** |  |  |  |  |
| 53 | 553-45875 | Vrata dřevěná dvoukřídlá komplet ze strany humen | kus | 1,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 54 | 553-45875 | Vrata dřevěná dvoukřídlá komplet ze strany dvora | kus | 1,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 55 | 762 63-1802.R00 | Transfer původních zbytků vrat do dílny | ks | 2,00 | 2 300,00 | 4 600,00 |
| 56 | 762 63-3110.R00 | Montáž vrat tesařských otočných | soubor | 2,00 | 5 600,00 | 11 200,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***766 Konstrukce truhlářské*** |  |  |  | **195 800,00** |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  |  |
| 57 | 941 94-1041.R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 180,00 | 50,00 | 9 000,00 |
| 58 | 941 94-1291.RT2 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 lešení vlastní | m2 | 360,00 | 30,00 | 10 800,00 |
| 59 | 941 94-1841.R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 180,00 | 40,00 | 7 200,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***94 Lešení a stavební výtahy*** |  |  |  | **27 000,00** |
| **Díl:** | **95** | **Dokončovací kce na pozem.stav.** |  |  |  |  |
| 60 | 952 90-1311.R00 | Vyčištění stodoly po dokončení transferu úklid na staveništi | m2 | 126,00 | 60,00 | 7 560,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***95 Dokončovací kce na pozem.stav.*** |  |  |  | **7 560,00** |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  |  |
| 61 | 961 02-1311.R00 | Vykopání původních kamenných základů transfer do Příkaz | m3 | 7,00 | 2 200,00 | 15 400,00 |
| 62 | 965 08-2933.R00 | Sejmutí původního hl. mlatu, převoz do Příkaz pro opětovné použití | m3 | 30,00 | 500,00 | 15 000,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***96 Bourání konstrukcí*** |  |  |  | **30 400,00** |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  |  |
| 63 | R901 | Jeřábnické práce včetně přistavení jeřábu | hod | 112,00 | 1 250,00 | 140 000,00 |
| 64 | R97 | Doprava trámů, čekání auta pod jeřábem Skalička - Frenštát - Příkazy | hod | 112,00 | 700,00 | 78 400,00 |
| 65 | R99 | Doprava trámů Skalička - Frenštát - Příkazy | km | 433,00 | 35,00 | 15 155,00 |
| 66 | R 97 - 1 | Doprava natesaných trámů do dílny Rožnov p. R. - Frenštát | soubor | 1,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 67 | R 97 - 2 | Doprava nových natesaných trámů z tesárny do Frenštátu | soubor | 1,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
|  | ***Celkem za*** | ***99 Staveništní přesun hmot*** |  |  |  | **249 055,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |