Dodatek č. 2 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 1028/2016

Název díla:

PPV RO Hačka - sociální zázemí

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:	Ing. Miroslava Vondrová

tel: 606 757 475,  e-mail: vondrova@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	JETCON spol. s r.o.

Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov

IČ:	64650111

DIČ:	CZ64650111

zastoupený:	Stanislavem Náhlukem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:	Stanislav Náhluk, jednatel

zástupce ve věcech technických:	František Karbula, výrobní ředitel

stavbyvedoucí:	Ing. Pavel Nuslauer

manažer stavby:	František Karbula

tel. 474 656 239, e-mail: jetcon@jetcon.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu:	1199592/0800

zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 10115

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:	změnu ceny díla

byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změna byla projednána na předpřejímce stavby 27.01.2016. Předání dokončeného díla proběhne neprodleně po uzavření dodatku č. 2.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis méně prací.

Mění se:	Čl. IV CENA

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a

dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	640 516,31 Kč

Cena méně prací dle Dodatku č. 2 bez DPH		   	    4 888,20 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH	           			635 628,11 Kč

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude  podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 03.02.2017			V Chomutově dne 02.02.2017

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík					Stanislav Náhluk

Investiční ředitel		 			 jednatel

Povodí Ohře, státní podnik                                        JETCON spol. s r.o.