Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 788/2016/OI ze dne 31. října 2016, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: S17-018-0025			číslo smlouvy objednatele: 788/2016/OI

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města,

- ve věcech technických: p. Petr Zaumüller, technik odboru investic MěÚ Český Krumlov,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

číslo účtu: 19-221241/0100

tel. 380 766 700

(dále jen „objednatel“)

a

  - Zhotovitel:

Obchodní jméno: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice,

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

IČ: 48035599,

DIČ: CZ48035599,

zastoupená

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Ivan Ingeduld, ředitel oblasti (na základě plné moci),

- ve věcech technických: Ing. Ivan Ingeduld, ředitel oblasti,

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 994404-0147137001/0800

korespondenční adresa: Branišovská 1713/35, 370 05 České Budějovice.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 788/2016/OI ze dne 31. října 2016.

- Úvodní ujednání

  - Smluvní strany uzavřely dne 31. října 2016 smlouvu o dílo č. 788/2016/OI na zhotovení díla „Český Krumlov – propojení vodovodu (sídl. Vyšný a Nádražní ul.)" (dále jen "Smlouva o dílo č. 788/2016/OI").

  - Z důvodu zhoršených podmínek pro provedení stavby (v místě uložení vodovodu se v části výkopu nachází skalnatá hornina tř. 6 namísto v projektové dokumentaci uvedených hornin tř. 3 a 4) došlo k prodloužení doby pro hloubení výkopu, čímž se práce na zpětné obnově povrchu (vrchní asfaltová vrstva) po výkopových pracích dostaly do období zhoršených klimatických a povětrnostních podmínek, kdy není zhotovitel schopen zajistit materiál odpovídající kvality. Z tohoto důvodu není zhotovitel schopen dodržet původně sjednaný termín pro kompletní dodávku díla. Objednatel a zhotovitel se dohodli v souladu se zněním Smlouvy o dílo č. 788/2016/OI na úpravě termínu dokončení díla.

- Sjednaná doba pro provedení díla

V čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.2. Smlouvy o dílo č. 788/2016/OI se zrušuje původní text a nahrazuje se tímto textem:

„Zhotovitel se zavazuje ukončit práce do 30. dubna 2017.“.

- Závěrečná ujednání

  - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 788/2016/OI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 16. 1. 2017, č. usnesení: 0017/RM02/2017.

  - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 788/2016/OI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 788/2016/OI včetně jeho přílohy a s celým obsahem souhlasí.

  - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 788/2016/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

  - Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 788/2016/OI připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově dne					V Českých Budějovicích dne

za objednatele 							za zhotovitele

Mgr. Dalibor Carda						Ing. Ivan Ingeduld

starosta města							ředitel oblasti (na základě plné moci)