# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2020

#### Smluvní strany

##### Objednatel:	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ: 00295671, zastoupený místostarostou Ing. Františkem Smažilem,

ve věcech technických Bc. Antonínem Šilhavým a Jiřím Oulehlou

##### Zhotovitel:	Okna & Company, s.r.o., se sídlem Komenského nám. 141/5, 674 01 Třebíč,

IČ: 269 42 691,

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46929,

zastoupený jednatelem Petrem Hůlkou

#### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem mění čl. III smlouvy o dílo ze dne                  17. 6. 2020 na provedení díla „Výměna dveří v ZŠ Oslavická“ (dále jen „smlouva“), jehož nové znění je následující:

„Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno ve lhůtě od 1. července 2020 do              10. srpna 2020.

III. Závěrečná ustanovení

(1) 	V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

(2)	Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(3) 	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

(4) 	Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Meziříčí dne 31. července 2020

……………………………………….	……………………………………….	Ing. František Smažil, místostarosta	Petr Hůlka, jednatel

Město Velké Meziříčí	Okna & Company, s.r.o.

objednatel	zhotovitel