## Smlouva o dílo

**I. Smluvní strany**

Objednatel: **Galerie hlavního města Prahy, příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou**

se sídlem: Staroměstské nám. 605/13, 110 00 Praha 1

IČ: 00064416

DIČ: CZ00064416

bankovní spojení: xxxxxxxxx, číslo účtu.: xxxxxxx

zastoupená: PhDr. Magdalenou Juříkovou, ředitelkou

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: VETAMBER s.r.o.

se sídlem: Prosluněná 558/7, 152 00 Praha 5

IČ: 26447541

DIČ: CZ26447541

bankovní spojení: xxxx číslo účtu: xxxxxxxxx

zastoupen: Tomášem Veberem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

dnešního dne uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu dle § 27 písm. a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo na dodávku (dále jen „smlouva“).

Při operativním technickém řízení provádění díla, při potvrzování soupisů o provedených pracích, odsouhlasování daňových dokladů a potvrzování protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho části zastupují:

 objednatele: Miroslav Koláček, vedoucí oddělení OISBtel.: xxxxxxxx

 Vladimír Plichta, zástupce vedoucího OISB tel.: xxxxxxxxxxx

 zhotovitele: Tomáš Veber, statutární zástupce, jednatel tel.: xxxxxxxxx

z nich vždy každý samostatně. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

**II. Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: **„Dodávka mobiliáře – nové vstupní prostory Městské knihovny GHMP“**

Dílem se rozumí výroba, dodávka a montáž mobiliáře pro vstupní prostory výstavní síně Galerie hlavního města Prahy ve 2. patře budovy Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 98/1 (vchod z Valentinské ulice), Praha 1 (dále jen Městská knihovna).

Podrobné, úplné a závazné řešení navrhovaného mobiliáře, tedy vymezení předmětu plnění této smlouvy, je obsaženo v prováděcí dokumentaci „PROVÁDĚCÍ PROJEKT - GHMP - MK - NOVÉ VSTUPNÍ PROSTORY - CELEK“ v příloze č. 2 této smlouvy, kterou pro zadavatele zpracoval v 10/2019 projektant: AP atelier, Ing. arch. Josef Pleskot, Komunardů 5, 170 00 Praha 7, IČ 14908352, Ing. arch. Josef Pleskot, autorizovaný architekt ČKA 00118, spolupráce Ing. arch. Michaela Košařová.

Součástí předmětu plnění této smlouvy a součástí ceny díla jsou veškeré další činnosti související s realizací díla. Jedná se zejména o:

* zajištění bezpečnosti při plnění předmětu této smlouvy a zajištění ochrany životního prostředí,
* ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení zakázky,
* zajištění všech požadavků správců sítí a dotčených orgánů státní správy (zodpovědnost a případné sankce při nesplnění těchto požadavků ponese dodavatel),
* součinnost s ostatními dodavateli objednatele,
* provedení celkového úklidu ploch v místě plnění této zakázky a likvidace všech zařízení používaných k plnění zakázky bez zbytečného odkladu po dokončení prací.

Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle prováděcí dokumentace v příloze č. 2 této smlouvy a dle nabídkového rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce s použitím vhodných technologií pro ochranu historicky památkově chráněných objektů a s ohledem na požadavky památkové péče.

Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce v souladu s provozem objektu Městské knihovny. Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem upřesnit časový harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky v závislosti na akcích probíhajících v Městské knihovně.

Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné české technické normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, právní předpisy České republiky platné v době provedení a vztahující se k dílu.

Zhotovitel je povinen maximálním možným způsobem nenarušovat provoz objektu Městské knihovny, prostor dotčený plněním předmětu této smlouvy udržovat v čistotě, nepoužívat veřejné prostranství – chodníky a prostory Městské knihovny k uskladnění materiálu a zařízení potřebného k provedení díla, případné znečištění neprodleně odstranit.

Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, které předá v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla.

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit za podmínky, že bude tato změna technicky možná a objednatel bude souhlasit s promítnutím těchto změn do ceny za dílo. Požadavek objednatele na tyto změny musí být písemný. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Objednatel je povinen uhradit i další možné dodávky jako vícepráce.

Zhotovitel přistoupí na případné omezení rozsahu díla a na odpovídající snížení ceny díla, jestliže mu objednatel sdělí, že takové omezení je nezbytné s ohledem na dříve nepředpokládaná finanční či jiná omezení, nebo na změnu záměrů. Případnou změnu rozsahu díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemně s předstihem tak, aby zhotoviteli nevznikla škoda v důsledku marné výroby, v opačném případě má nárok na úhradu takto vzniklé škody.

**III. Doba plnění**

Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny

1. Práce prováděné na místě v Městské knihovně proběhnou v termínu **od 1.12.2020 do 29.1.2021.** Datum nástupu může být posunuto s ohledem na výkony ostatních dodavatelů působících na místě o cca 14 dní, přičemž datum dokončení se nemění.
2. termín dokončení a předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků včetně úklidu dotčených prostor objektu: **29.1.2021**
3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

**IV. Místo plnění**

Místem plnění díla této smlouvy o dílo je 2. patro budovy Městské knihovny v Praze, Mariánské náměstí 98/1 (vchod z Valentinské ulice), Praha 1.

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení nezbytné pro provedení díla.

Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu místa plnění. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

Použitelný demontovaný materiál a zařízení bude uložen dle pokynů zástupce objednatele.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla řádně zabezpečit místo plnění proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací.

Zhotovitel se zavazuje řádně označit místo plnění v souladu s obecně platnými právními předpisy.

**V. Cena díla**

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši **1 192 750 Kč bez DPH**.

Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla, a to mimo jiné zejména také:

* náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení dotčeného prostoru místa plnění
* náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,
* náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,
* náklady na pojištění odpovědnosti za škody, daně, cla, poplatky,
* náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,
* náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),
* jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,

Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně podmínek na místě v objektu Městské knihovny. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve smyslu [§ 2621 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku](http://www.podnikatel.cz/zakony/novy-obcansky-zakonik/uplne/#p2621). Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.

Cenu díla je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v [§ 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zákona](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134#p222) za splnění podmínek uvedených v [§ 222 odst. 4, 5, 6, 7, 8 a 9 zákona](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134#p222). Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu díla zvýšit jednostranně.

Zhotovitel se zavazuje k plnění této smlouvy v souladu se [zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-218), ve znění pozdějších předpisů a [zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-320), ve znění pozdějších předpisů.

**VI. Platební podmínky**

Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.

Platba bude provedena po dokončení veškerých prací a převzetí díla, včetně odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, a to na základě příslušného daňového dokladu (faktury) a soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených pověřenou osobou objednatele.

Splatnost faktury je minimálně 14 dní od doručení faktury zhotovitele objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

**VII. Záruka za dílo**

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídající záruční době, která činí:

**60 měsíců na celý rozsah předmětu smlouvy.**

Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem, dokladovaným předávacím protokolem potvrzeným oběma smluvními stranami.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.

V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně objednatel zhotoviteli. Na základě tohoto oznámení je odborný nebo servisní pracovník zhotovitele povinen dostavit se nejpozději do 5 dnů za účelem zjištění vady, posouzení odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu díla ihned, pokud to povaha vady připouští a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Obecně platí, že závada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne nahlášení reklamace.

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení. Po dobu odstraňování vad je přerušen běh záruční doby a záruční doba bude prodloužena o dobu odstraňování závad.

Pokud zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má objednatel právo na smluvní pokutu a zadat odstranění vad jiné firmě, pak je zhotovitel povinen tyto náklady uhradit.

**VIII. Kontrola provádění díla**

V době realizace díla určí Objednatel technický dozor, který bude opatřen pravomocemi rozhodovat technické problémy související s realizací díla, nepřekračující rámec této smlouvy o dílo. Pro výkon funkce technického dozoru platí běžné zvyklosti,

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu místo souhlasu objednatele.

**IX. Předání a převzetí díla**

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. K dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat 7 dní předem.

Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků.

Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, které omezují užívání díla funkčně nebo esteticky.

O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

1. údaje o zhotoviteli a objednateli,
2. popis předávaného díla,
3. dohodu o způsobu a termínu vyklizení místa plnění,
4. zhodnocení kvality předávaného díla,
5. soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
6. dohodu o způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
7. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků
8. způsob odstranění případných vad a nedodělků,
9. lhůtu k odstranění případných vad a nedodělků,
10. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
11. výsledek přejímacího řízení,
12. v případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít
13. podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

**X. Smluvní pokuty**

1. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem předání díla je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny plnění za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem odstranění případných vad a nedodělků je stanovena smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každou případnou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem vyklizení místa plnění je stanovena smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení objednatele s placením faktur je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., že i přes ujednání o smluvní pokutě, má smluvní strana právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti druhé smluvní strany, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
7. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vlastní vůle upustit.

**XI. Bezpečnost a ochrana zdraví**

Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.

**XII. Zkoušky**

Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, prováděcí dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

**XIII. Odstoupení od smlouvy**

Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

1. nezahájí provádění díla v místě plnění do 5 dnů od termínu zahájení prací prováděných na místě v Městské knihovně dle článku III. písmene a. této smlouvy.
2. neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,
3. bezdůvodně přeruší provedení díla,
4. je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 10 dnů,
5. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s prováděcí dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.

Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:

1. pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 20 dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele,
2. je v prodlení s úhradou splatné zálohy na cenu za dílo, případně ceny za dílo, po dobu delší než 30 dnů.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

1. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

**XIV. Platnost a účinnost smlouvy**

1. Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva a její dodatky budou uveřejněny prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a nabývají účinnosti nejdříve dnem jejich uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv.

**XV. Závěrečná ustanovení**

* 1. Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami.
	2. V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.
	3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
	4. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této Smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této Smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
	5. Osobní údaje bude Zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 134/2016 Sb. (zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů)  a v souladu s nařízením.
	6. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se GHMP zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
	7. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
	8. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění stane pro zhotovitele obtížnější nebo že nastane hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, nemění to nic na povinnosti zhotovitele splnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy; ustanovení § 1765 odst. 1 a 1766 občanského zákoníku se neuplatní a zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
	9. Ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu neplatného ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
	10. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi této smlouvy, je priorita těchto ujednání následující: přednost má text samotné smlouvy, následně text ostatních Příloh této smlouvy.
	11. Obě smluvní strany se zavazují, že v případě rozporů vzniklých v rámci plnění smlouvy přednostně využijí řešení těchto sporů dohodou. V případě, že se nepodaří dosáhnout smíru, Smluvní strany výslovně sjednávají podle § 89a o.s.ř., že pro rozhodnutí sporu v prvním stupni bude místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1, a pro případ, že věcně příslušným soudem bude krajský soud, bude místně příslušný Městský soud v Praze.
	12. Zhotovitel se zavazuje, že při finanční kontrole poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci související s plněním této smlouvy v plném rozsahu.
	13. Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory
	14. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
	15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
	16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující Přílohy:
* Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet zhotovitele z výběrového řízení.
* Příloha č. 2 – Prováděcí dokumentace „PROVÁDĚCÍ PROJEKT - GHMP - MK - NOVÉ VSTUPNÍ PROSTORY - CELEK“, kterou pro zadavatele zpracoval v 10/2019 projektant: AP atelier, Ing. arch. Josef Pleskot, Komunardů 5, 170 00 Praha 7, IČ 14908352, Ing. arch. Josef Pleskot, autorizovaný architekt ČKA 00118, spolupráce Ing. arch. Michaela Košařová.

V Praze dne ………………… V Praze dne …………………

…………………………………… ……………………………………

**Galerie hlavního města Prahy VETAMBER s.r.o.**

PhDr. Magdalena Juříková Tomáš Veber- jednatel

ředitelka