	
	INKOMO CZ s.r.o. Kijevská 106/28, 370 05  České Budějovice Projekce, dodávky, montáž a servis vzduchotechniky a klimatizace



SMLOUVA  O  DÍLO   č. V1247/2020
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

.

I.
SMLUVNÍ STRANY

1.1. 
Zhotovitel: 
INKOMO CZ s.r.o.
                         
Kijevská 106/28, 370 05 České Budějovice


zastoupený Matoušem Janovským, jednatelem firmy 




zapsán v Obch.rejstříku Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C vložka 23038
           


IČO: 
03438856
       


DIČ: 
CZ03438856
       


BS:
Moneta Money Bank České Budějovice,  č.ú. 25204544/0600

1.2.
Objednatel:     Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 

RNDr. Vladimír Kostka, ředitel
Resslova 1579/2, 372 11 České Budějovice

            IČO:     60076089
DIČ:      CZ60076089

II.
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

2.1.
Název a místo stavby: Střední průmyslová škola stavební
III.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1. 
Dodávka a montáž klimatizačních jednotek Airvel do serverovny dle cenové nabídky 
č. P109/2020 ze dne 04.08.2020 
3.2. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost za předpokladu stavební připravenosti tak, že dílo bude zahájeno 08/2020 a bude dokončeno 09/2020
3.3.. 
Pokud zhotovitel ukončí hotové dílo před sjednanou dobou, je objednatel povinen dílo převzít. Není však povinen dílo převzít, pokud vykazuje zjevné vady bránící provozu zařízení.

IV.      CENA DÍLA
4.1.
Strany se dohodly na ocenění díla takto:  71.517,- Kč bez DPH
Cenová nabídka neobsahuje prostupy skrz příčky a nosné zdi (zednické práce), případné začišťovací práce, jištěný el. přívod, prokabelování od ext. signálů a jakékoliv jiné úpravy či zásahy do stávajícího VZT systému či objektu – viz. cenová nabídka.
4.2.
Případná změna ceny vyvolaná změnou a upřesněním požadavku objednatele bude řešena 

dodatkem k této smlouvě.

V.
ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA VADY

5.1.    Základní podmínkou pro uznání odpovědnosti za vady vzniklé po dokončení a předání díla je úplné zaplacení ceny za dílo, dohodnuté v této smlouvě a dodatcích.

5.2.
Smluvní strany se dohodly, že na potrubí a montážní práce se vztahuje záruční doba 36 měsíců a na zařízení záruční doba dle záručních lhůt výrobců nejméně však 24 měsíců. V případě výskytu vady na předmětu díla v těchto lhůtách má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně a neodkladně vady odstranit. 

VI.
FAKTURACE A PLACENÍ

6.1.
Fakturace bude probíhat měsíčně dle skutečně provedených prací a dodávek. Po předání a převzetí dokončeného díla bude vystavena konečná faktura.

6.2.
Objednatel se zavazuje uhradit faktury do 15 dnů ode dne doručení. V případě opožděné úhrady bude účtován úrok z prodlení 0,05% fakturované částky za každý den prodlení.

6.3.
Předmět plnění této smlouvy zůstává majetkem zhotovitele do úplného proplacení konečné faktury objednatelem

VII.  
SMLUVNÍ POKUTY

7.1.
Při nesplnění povinnosti dokončení a předání díla ve sjednané lhůtě podle čl.IV. této smlouvy je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, pokud prodlení bylo zhotovitelem zaviněno. Práva objednatele na případnou náhradu škody nejsou tímto ujednáním dotčena.

7.2.
Při prodlení objednatele s předáním stavební připravenosti se posouvá termín dokončení o dobu shodnou s prodlením.

7.3.
Za pozdní úhradu faktury bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.












VIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

8.1.
Závazkové vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.

8.2.
Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu, a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

8.3.
Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, technologické postupy stanovené výrobci jednotlivých komponentů systému, projektovou dokumentaci a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.

8.4.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat živnost v rozsahu čl.III  této smlouvy. Pokud objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnout do živnostenského listu a předat výpis z obchodního rejstříku.

8.5.
Při dočasném přerušení nebo definitivním zastavení prací na díle z důvodů ze strany objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli předem projednané a skutečně vynaložené náklady spojené s přerušením stavby.

8.6.
V případě prodlení objednatele s úhradou faktury více než 15 dnů bude toto jednání chápáno jako podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel má v tomto případě právo přerušit práce do doby, než bude faktura uhrazena. Další práce a dodávky budou podmíněny platbou předem.

8.7.
Jednostranné odstoupení od smlouvy je možné, jestliže jedna ze stran neplní podstatné ujednání smlouvy. Za podstatné ujednání se považují především tyto odstavce: 4.1., 7.3., 9.3.

8.8.
Zhotovitel je povinnen předat objednateli veškerou dokumentaci nezbytnou pro provoz zařízení a dokumenty dokládající splnění požadavků §47 a následujících zákona 50/76 Sb., (Stavební zákon). Jedná se především o  kompletní Návod k údržbě a obsluze a Prohlášení o shodě, ES prohlášení o shodě nebo ujištění o vydání Prohášení o shodě. Dále je zhotovitel povinnen předat objednateli řádně vyplněné a potvrzené záruční listy k zařízením instalovaným v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Nepředání této dokumentace je bráno jako vada bránící provozu a může být důvodem k nepřevzetí díla dle bodu 4.2

8.9.   Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zjištěné případné nejasnosti nebo nepřesnosti v projektové dokumentaci ihned po jejich zjištění

8.10.  Zhotovitel specifikuje práce, které se stanou v průběhu nepřístupnými a vyzve k jejich prověření objednatele min. 3 dny předem k jejich kontrole. Práce se nebudou zakrývat pokud nebude proveden zápis do stavebního deníku. Taktéž bude objednatel vyzván ke kontrole prováděných revizí, zkoušek atd.

8.11.   Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat nečistoty vzniklé jeho pracemi a to vč. příjezdových komunikací.

8.12.
Po předání díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště a ostatní prostory poskytnuté objednatelem do 5 dnů. Po tomto termínu se bere pracoviště jako vyklizené.

8.13.
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy související s daným charakterem prací a odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví a dodržování předpisů požární ochrany na svém pracovišti u svých pracovníků. 

8.14.
Veškeré dohodnuté vícepráce budou účtovány podle provedených dodávek a montážních prací. Hodinové sazby : montér VZT rozvodů 300,- Kč / hod., šéfmontér 350,- Kč / hod., servisní technik elektro 450,- Kč / hod.  Dopravné – 12 Kč/km.
8.15.
Pokud zhotovitel způsobí objednateli nebo třetím osobám škodu svojí činností je povinen tuto škodu v plné výši uhradit.

8.16.
Objednatel je povinen zajistit přítomnost kompetentního pracovníka k podpisu protokolu o zprovoznění .
8.17.
Objednatel je povinen převzít dílo, jehož provozování je zahájeno i s případnými vadami a 

nedodělky, které nebrání provozu, přičemž musí být dohodnut termín jejich odstranění.

8.18.
Zhotovitel je povinen vady a nedodělky do sjednaného termínu odstranit. Neučiní-li tak, 

vztahuje se na tento případ sankce podle čl. VIII, odst. 8.1.

8.19.
Pro případ sporu vzniklého z tohoto smluvního vztahu, sjednává se jako místně příslušný soud Okresní soud v Českých Budějovicích.
IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem.
9.2.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
9.3.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen pokud budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
9.4.
Tato smlouva se podepisuje ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží odběratel a 1 dodavatel, přičemž všechna mají platnost originálu.
9.5.
Objednatel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami stavební připravenosti a s požadavky na související profese.
9.6.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv
V Českých Budějovicích dne 17.8.2020
.................................................



.............................................

za objednatele





za zhotovitele

Tel. , fax : 385 346 732, , e-mail: inkomo@inkomo-klimatizace.cz , info@inkomo-klimatizace.cz
               1
PAGE  
2

