Usnesení č. RM/911/7/20

z 25. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 22.07.2020

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Cyklotrasa A6“ - Dodatek č.1

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené  mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností Druhá severočeská stavební společnost spol. s r.o., IČ: 44223242, Perštejn, jejímž předmětem je realizace veřejné „Karlovy Vary, Cyklotrasa A6“, na základě kterého se dle Změnových listů č.1, č.2 a č.3 zvyšuje cena díla o částku 67.751,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 3.647.431,-  Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č. 2020-00008/ORI ze dne 24.2.2020, v předloženém znění.

.................................................

Ing. Daniel Riedl

vedoucí odboru rozvoje a investic