PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely na základě ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tyto smluvní strany:

1.	Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy

zastoupená ředitelem Mgr. Alešem Novákem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: Mgr. Aleš Novák

sídlo: 			Školská 685/15, Praha 1, 116 72

bankovní spojení: 	 Komerční banka

číslo účtu:   		57331011/0100

Telefon: 		222 232 236

Email:			reditel@sjs.cz

(dále jen „příkazce“)

a

2.	LANDKER, s.r.o.

zastoupená jednatelem Ing. Jiřím Süsslandem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: Ing. Jiří Süssland, jednatel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Břetislav Mojžíš

sídlo:			Havanská 19/183, Praha 7, PSČ 170 00

IČ:			27938433

DIČ:			CZ27938433

bankovní spojení:	ČSOB, a.s.

číslo účtu:		215378246/0300

telefon:		777 301 493

e-mail:			sussland@landker.cz

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C vložka 127891

(dále jen „příkazník“)

takto:

I.

Předmět smlouvy

- Příkazník, za podmínek dohodnutých touto smlouvou, bude jménem a na účet příkazce za úplatu vykonávat a obstarávat pro příkazce technický dozor stavebníka na stavební akci „Řídící jazykové centrum“ Dále zabezpečí předání a převzetí dokončeného díla zhotovitelem včetně všech dokladů, zajistí dohled nad odstraněním vad a nedodělků a bude příkazci průběžně dle potřeb příkazce poskytovat konzultace a zajišťovat ostatní provozní činnost potřebnou k úplnému a bezvadnému provedení díla.

- Příkazník za podmínek uvedených v této smlouvě přijímá pověření příkazce v celém rozsahu a zavazuje se v zájmu a ve prospěch příkazce vykonávat s odbornou péčí činnosti v této smlouvě dohodnuté. Příkazník prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil s objektem, jejichž dokončení se jeho činnost bude týkat, a s požadavky příkazce a že převzal veškeré listiny a dokumenty nutné pro řádný výkon jeho činnosti dle této smlouvy.

- Součástí výkonu technického dozoru jsou i činnosti v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému výkonu dozoru nezbytné a o kterých příkazník vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.

II.

Čas plnění

- Výkon technického dozoru stavebníka bude prováděn po celou dobu provádění stavby, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem stavby do převzetí stavby objednatelem.

- Plnění bude zahájeno dnem oboustranného podpisu této Příkazní smlouvy a bude dokončeno převzetím stavby od dodavatele a odstraněním vad a nedodělků.

III.

Odměna a platební podmínky

- Cena prací za výkon projektového řízení, inženýrské činnosti, tj. technický dozor stavebníka a souvisejících činností, je stanovena dohodou ve výši 55 500,- bez DPH / měsíc, jak vyplývá z cenové nabídky vykonavatele dozoru, která je přílohou č.1 této smlouvy.

- Příkazce zaplatí příkazci sjednanou odměnu na základě skutečně odvedené práce. Odměna bude vyúčtována poměrnou částí průběžně za každý měsíc, případně po odstranění všech vad a nedodělků, pokud s nimi bude dílo převzato, a nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. V případě, že činnost příkazníka bude vykonávána pouze po část kalendářního měsíce, má příkazník za tento měsíc nárok pouze na poměrnou část sjednané úplaty.

- Platby za činnost příkazníka budou provedeny na základě měsíční faktury vystavené příkazníkem. Splatnost faktury je 15 dnů od doručení faktury příkazci. Za okamžik zaplacení se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu příkazce. Příkazce je oprávněn vrátit příkazníkovi fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, obsahuje nesprávné údaje, anebo v ní bude odměna či vykonané činnosti uvedeny nesprávně.

IV.

Povinnosti příkazce

- Příkazce zmocňuje příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával inženýrské činnosti, kterými bude realizovat předmět této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.

- Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit.

- Příkazce se zavazuje projednat dle potřeby s příkazníkem stav a další postup při plnění smlouvy včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy.

- Na výzvu příkazníka (dopisem, e-mailem, faxem) je příkazce povinen předat stanovisko k řešené záležitosti a dát písemné pokyny k dalšímu postupu ve lhůtě, kterou příkazník s ohledem na povahu záležitosti stanoví, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy. V případě, že příkazce tuto povinnost nesplní, má se za to, že souhlasí s postupem, který příkazník navrhl.

V.

Povinnosti příkazníka

- Příkazník je povinen jednat jménem příkazce osobně. K výkonu některých speciálních činností může příkazník použít třetí osoby. Za provedení těchto činností však odpovídá příkazci příkazník.

- Příkazník je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů příkazce, případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. Je rovněž povinen upozornit příkazce, že zjistil okolnosti, které by mohly mít vliv na změnu pokynů příkazce. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.

- Příkazník je oprávněn, pouze s předchozím písemným souhlasem příkazce, měnit věcný rozsah díla oproti schválené projektové dokumentaci, termíny realizace, či akceptovat vícepráce zvyšující náklady stavby.

- V žádosti o souhlas musí příkazník uvést rozbor příčin, vedoucích ke změnám a k navrhovanému zvýšení celkových nákladů.

- Příkazník vyzve příkazce k účasti na všech důležitých jednáních a vyžádá si jeho stanovisko ke všem důležitým rozhodnutím.

- Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat.

- Příkazník je povinen provádět právní úkony a činnosti v rámci plnění předmětu smlouvy včas, řádně a informovat příkazce o stavu obstarávaných záležitostí a vyžadovat jeho pokyny v případech, kdy nejde o věci běžné a obvyklé. V těchto případech je však příkazník oprávněn požadovat, aby příkazce konal sám.

- Na výzvu příkazce (dopisem, e-mailem) je příkazník povinen předat stanovisko k obstarávání záležitostí do pěti pracovních dnů od doručení výzvy.

- Příkazník bez zbytečného odkladu předá příkazci nebo osobě jím určené věci (technickou a právní dokumentaci apod.), které převzal v průběhu plnění předmětu smlouvy.

VI.

Odpovědnost příkazníka

- Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a dále touto smlouvou.

- Příkazník má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobené při výkonu své činnosti.

VII.

Závěrečná ustanovení

  - Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  - Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně schválenými a podepsanými Dodatky. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku k této smlouvě, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k tomuto návrhu do 14 dnů od jeho obdržení.

  - Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá příkazník příkazci, musí být předána či předložena v českém jazyce.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu.

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu odpovědnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne:

příkazce:							   příkazník:

…...............................................		      	 	…...............................................

LANDKER, s.r.o.

Mgr. Aleš Novák			 		            Ing. Jiří Süssland

ředitel					                                jednatel