DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 564-2015-504204

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Iveta Matoušová

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Telefon: +420 727 956 850

E-mail: plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: GRID a.s.**

Sídlo: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Zdeněk Štefka

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: +420xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: ftjebx5

Bankovní spojení: CITIBANK Europeplc.

Číslo účtu: 5005770007/2600

IČ: 612 51 437

DIČ: CZ61251437

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925.

dále jen „**zhotovitel**“

**I. Úvodní ustanovení**

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 564-2015-504204 ze dne 15.07.2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**KoPÚ Tachov 2014/BR – část 4 k.ú. Okrouhlé Hradiště“**

**II. Předmět dodatku**

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „KoPÚ Tachov 2014/BR – část 4 k.ú. Okrouhlé Hradiště“

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a to následovně: V hlavním celku **3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** se mění počet měrných jednotek takto:

**Méněpráce:**

3.4. Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy 300 MJ, podle skutečnosti 294 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 6 MJ (1 MJ á 600,- Kč).

**Cena za méněpráce:** -6 MJ x 600,- Kč = - 3 600,- Kč.

**Cena za méněpráce celkem: - 3 600,- Kč.**

2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 564-2015-504204 – KoPÚ Okrouhlé Hradiště se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  | |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 18 | 500 | 9 000 | | 28.02.2016 |
| **Méněpráce z dodatku č. 1**  Revize stávajícího bodového pole | bod | -2 | 500 | -1 000 | |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 |  |  | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 567 | 620 | 351 540 | | 31.03.2016 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 567 | 200 | 113 400 | | 31.5.2016 |
| Vodohospodářská studie | ha | 0 |  |  | |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodů KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodů KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/213 Sb. | 100 bm | 140 | 860 | 120 400 | | 30.11.2016 |
| 3.1.4. | **Méněpráce z dodatku č. 3**  Upřesnění obvodů KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodů KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/213 Sb | 100 bm | -11 | 860 | -9 460 | | 30.11.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 0 |  |  | |  |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 567 | 240 | 136 080 | | 31.07.2017 |
| 3.1.6. | **Méněpráce z dodatku č. 3**  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | -1 | 240 | - 240 | | 31.07.2017 |
| **Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | 719 720 | | **31.07.2017** |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  | |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 567 | 320 | 181 440 | | 30.11.2017 |
| 3.2.1. | **Méněpráce z dodatku č. 3**  Vypracování plánu společných zařízení | ha | -1 | 320 | - 320 | | 30.11.2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 25 | 1 800 | 45 000 | | 30.11.2017 |
| **Méněpráce z dodatku č. 5**  Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | -25 | 1 800 | -45 000 | | 30.11.2017 |
| Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 0 |  |  | |  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 567 | 100 | 56 700 | | 30.11.2017 |
| **Méněpráce z dodatku č. 3**  Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | -1 | 100 | - 100 | | 30.11.2017 |
| 3.2.1.3 | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 25 | 600 | 15 000 | | 30.11.2017 |
| 3.2.1.4 | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 |  |  | |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 567 | 500 | 283 500 | | 30.09.2018 |
| 3.2.2. | **Méněpráce z dodatku č. 3**  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | -1 | 500 | - 500 | | 30.09.2018 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | 1 500 | 4 500 | | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** | |  |  |  | 540 220 | | **31.12.2018** |
| **3.3.** | **Mapové dílo** | ha | 567 | 300 | 170 100 | | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| **3.3.** | **Méněpráce z dodatku č. 3**  **Mapové dílo** | ha | -1 | 300 | -300 | | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| **Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč** | | | | | 169 800 | |  |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM**  Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. Č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 300 | 600 | 180 000 | | Nejpozději do konce následujícího po roce, v němž došlo k zápisu koPÚ do katastru nemovitostí |
| **3.4.** | **Méněpráce z dodatku č. 7**  **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM**  Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. Č. 357/2013 Sb. | 100 bm | -6 | 600 | -3 600 | | Nejpozději do konce následujícího po roce, v němž došlo k zápisu koPÚ do katastru nemovitostí |
| **Vytyčování pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč** | | | | | 176 400 | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| **Rekapitulace hlavních dílčích celků** | | | | | | | |
| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH | | | | | | 730 420,00,- | |
| Méněpráce v dílčí části 3.1.1. bez DPH z dodatku č. 1 | | | | | | -1 000,00,- | |
| Méněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH z dodatku č. 3 | | | | | | -9 460,00,- | |
| Méněpráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH z dodatku č. 3 | | | | | | -240,00,- | |
| 2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | | | | | | 586 140,00,- | |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH z dodatku č. 3 | | | | | | -320,00,- | |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1.1. bez DPH z dodatku č. 5 | | | | | | -45 000,00,- | |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.1.2. bez DPH z dodatku č. 3 | | | | | | -100,00,- | |
| Méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH z dodatku č. 3 | | | | | | -500,00,- | |
| 3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | | | | | | 170 100,00,- | |
| Méněpráce v dílčí části 3.3. bez DPH z dodatku č. 3 | | | | | | - 300,00,- | |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH | | | | | | 180 000,00- | |
| Méněpráce v dílčí části 3.4. bez DPH z dodatku č. 7 | | | | | | -3 600,00,- | |
| Celková cena díla bez DPH | | | | | | **1 606 140,00,-** | |
| DPH 21% | | | | | | 337 289,00,- | |
| Celková cena díla včetně DPH | | | | | | **1 943 429,00,-** | |

**II. Odůvodnění změny**

3.1Výše uvedené změny jsou zapříčiněny určením skutečného počtu měrných jednotek dle žádostí vlastníků o vytyčení vlastnických hranic.

**IV. Závěrečná ustanovení**

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 564-2015-504204 ve znění dodatků č. 1 až 6, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Písemný záznam o méněslužbách

V Plzni dne 20. 8. 2020 V Praze dne 17. 8. 2020

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

**Ing. Jiří Papež Ing. Zdeněk Štefka**

Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj předseda představenstva