Číslo smlouvy zhotovitele: X5./2020

Číslo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci zakázky s názvem „REKONSTRUKCE ROZVÁDĚČE HRO A RK - 1 “

uzavřená  mezi těmito smluvními stranami

Článek I. Smluvní strany

- Objednatel:

Krematorium Ostrava,a.s.

Těšínská 710, Ostrava 710 00

Zastoupena:      ing.Ivo Furmančík, ředitel

Bank.spojení:

IČ:                     25393430

DIČ:                  CZ25393430

- Zhotovitel:

# Název: Ing. Tomáš VALDER

# Sídlo:

Zastoupena: Ing. Tomášem Valdrem

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Valder

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických a realizačních: Ing. Tomáš Valder, Martin Kaleta

##### IČ: 70018472

Registrace: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

DIČ: CZ6312290655

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel.:

(dále jen zhotovitel)

Článek II. Základní ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody minimálně ve výši smluvní ceny díla, kterou kdykoliv na požádání ve fotokopii předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

Článek III. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje realizovat provozní soubory s názvem:

„REKONSTRUKCE ROZVÁDĚČE HRO A RK - 1 “

2.Předmět díla je dále specifikován takto:

Dle PD objednatele, v tech. věcech zastoupený  ……………………….a jím specifikovaných požadavků. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem smlouvy se seznámil s předmětem díla.

Upřesnění předmětu díla zhotovitele:

- Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost a stabilitu jednotlivých zabudovaných komponentů. Všechny komponenty dodávky budou zabudovány tak, aby nedošlo k deformaci či poškození těchto komponentů.

- Součástí provedení díla je veškerá potřebná a vstřícná technologická a časová součinnost zhotovitele se subdodavateli objednatele týkající se realizace díla a to dle požadavků pracovníka objednatele oprávněného jednat ve věcech provedení díla dle této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen nakládat s vzniklými odpady dle příslušné legislativy, třídit odpad, odborně likvidovat a skládkovat odpad.

- Zhotovitel si hradí a zajišťuje zařízení, ostrahu a pojištění pracoviště, skladování, přesun hmot, dopravu, náklady na pořízení materiálu, vedlejší rozpočtové náklady.

3.Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla během celého období jeho provádění. Na základě provedené kontroly bude proveden zápis. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo do zhotovitelem určeného termínu odstranit vady a nedodělky zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla.

4.Zhotovitel se zavazuje, že veškeré protipožární opatření a komponenty při realizaci díla budou instalovány dle příslušného technologického postupu a jejich instalaci bude provádět osoba s platným osvědčením a oprávněním k této činnosti. Zhotovitel ručí za to, že veškeré protipožární opaření mají požadovanou minimální požární odolnost (např. kabely s požární odolností, ucpávky a manžety prostupů, nátěry, nástřiky apd.)

5. Na výzvu objednatele a k předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškerou objednatelem nebo orgány státní správy požadovanou dokumentaci, osvědčení, oprávnění, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, technologické postupy, BOZP a PO dokumentaci.

6. Zhotovitel zajistí a předloží objednateli v případě jeho konkrétního požadavku všechny nutné certifikáty a dokumenty vydané příslušnými úřady ČR, které prokazují, že vyrobené, vyzkoušené a dodané dílo je v souladu s technickými normami, předpisy bezpečnosti práce a ostatními předpisy, které jsou nutné k tomu, aby objednatel obdržel souhlas úřadů s provozem díla. Zhotovitel rovněž zajistí a předá objednateli dodavatelskou dokumentaci a prohlášení o shodě výrobků tuzemského i zahraničního původu dle zákona č. 22/97 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného cenového dodatku s tím, že se následně odsouhlasí písemný dodatek k této smlouvě, který se zhotovitel zavazuje podepsat, pokud objednatel o provedení víceprací písemně požádá.

8. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

9. Objednatel se touto smlouvou zavazuje provedené dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o díla za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

Článek IV. Místo plnění

1    Krematorium Ostrava,a.s.,  Těšínská 710, Ostrava

Článek V. Doba plnění

1. Zahájení prací na realizaci předmětu smlouvy přímo v místě plnění budou započaty nejpozději:

- Začátek provádění díla:	 12.9.2020

2.Termín ukončení prací a předání díla objednateli je:

- Ukončení provádění díla:  30.9.2020

3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel předčasné užívání dohotovených částí stavby.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky nebránící užívaní nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude dohodnut termín jejich odstranění.

Článek VI. Cena díla

1. Cena kompletního provedení díla dle čl. III je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena bez DPH:  211532,- Kč, slovy: dvěstějedenácttisícpětsettřicetdvěkoručeských.

Sazba DPH je uvedena dle platných předpisů v den vypracování smlouvy, výše DPH bude účtována ve výši dle platných předpisů v den zdanitelného plnění.

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla.

3. V ceně jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele spojené s realizací předmětu této smlouvy.

4. Ke změně ceny uvedené v čl. VI., bod 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného zmocněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. III.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek VII. Vlastnictví

1.Vlastníkem zhotoveného díla je objednatel.

2.Objednatel je vlastník všech zařízení a materiálů, které dodá objednatel (majetek objednatele) zhotoviteli pro potřeby provedení díla nebo části díla.

3. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanizmů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

4. Zaplacená část díla se stává automaticky majetkem objednatele.

5. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele ihned vydat objednateli zpět zařízení a materiály objednatele (majetek objednatele), kdykoliv v průběhu realizace díla a to i v rozpracovaném stavu. Pokud tak zhotovitel neučiní, jedná se o hrubé porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

Článek VIII. Platební podmínky

1.  Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je daňový doklad - faktura, který bude mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění a to dle ustanovení dle bodu 4. tohoto článku.

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna v daňovém dokladu - faktuře uvést i tyto údaje:

- číslo a datum jeho vystavení

- číslo smlouvy

- předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno

- lhůta splatnosti daň.dokladu - faktury po jejím doručení

- přílohou daňového dokladu - faktury je soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu označené datem

- jméno, podpis a číslo telefonu osoby, která daňový doklad - fakturu vyhotovila

- IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídla

4. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění.

Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem včetně ocenění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v posledním kalendářním dni v příslušném měsíci. Zhotovitel vystaví na provedené zdanitelné plnění daňový doklad - fakturu, jejíž nedílnou součástí jsou soupis provedených prací podle skutečného postupu výstavby díla a zjišťovací protokol, podepsané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem.

5. Dílčí daňové doklady - faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací. Lhůta splatnosti dílčích daňových dokladů - faktur je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů od data přijetí daňového dokladu v sídle objednatele.

6. Zhotovitel je oprávněn po předání díla vystavit konečnou fakturu-daňový doklad ve které provede rekapitulaci dílčích plnění

7. Doručení daňových dokladů - faktur se provede osobně proti podpisu o převzetí nebo prostřednictvím e-mailové komunikace.

8. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený v daňovém dokladu - faktuře, bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I bod 2 této smlouvy, přičemž plnění bude vždy bez výjimky považováno za plnění předmětu díla zhotovitelem v souladu s touto smlouvou.

9. Den zaplacení faktury se počítá datum, kdy byla částka odepsána z účtu objednatele.

Článek IX. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla musí uspokojit stanovené potřeby, t.j. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, dokumentaci pro realizaci stavby, stavebnímu povolení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedostatky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

Článek X. Staveniště

1.  Krematorium Ostrava, Těšínská 710/107, Ostrava – Slezská Ostrava

Článek XI. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.

2.Zhotovitel je povinen bez odkladu, poté co je zjistí, upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných částí díla.

3. Zhotovitel i objednatel je povinen zachovávat časově neomezenou mlčenlivost a ochranu obchodního tajemství. Za obchodní tajemství se považují tyto skutečnosti, informace, dokumenty:

- vnitřních poměrech

- personálním obsazení

- smluvních podmínkách

- poruchách, vadách, technických výkonech

- cenách, výkonech, nákladech

- technických řešeních, pracovních a technologických postupech, licencích

- softwarových řešeních

- zákaznících a dodavatelích

- předmětu a obsahu této smlouvy

- průběhu, šetření, kontrole, auditu a kontrolních dnech

# Článek XII Stavební deník

- Není touto smlouvou řešeno.

Článek XIII. Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení, bude-li bez vad a nedodělků.

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Podle výsledku přejímacího řízení převezme objednatel dílo bez výhrad nebo s výhradou úplného odstranění vad popř. provedení ještě zbývajících výkonů ve stanovené lhůtě nebo převzetí odmítne.

3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel, a bude obsahovat:

- označení díla

- označení objednatele a zhotovitele díla

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků

- datum vydání a číslo stavebního povolení

- termín vyklizení staveniště

- datum ukončení záruky na dílo

- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho částí

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části

- seznam převzaté dokumentace

- soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá

- datum a místo sepsání zápisu

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele

4. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

5. Objednatel může převzetí odmítnout

- když dílo vykazuje vady a nedodělky,

- jestliže zhotovitel nesplní povinnost předložit objednateli všechny nutné doklady potřebné k převzetí nebo kolaudaci díla, vztahující se bezprostředně k realizaci předmětu díla.

Článek XIV. Záruční podmínka a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, a které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností.

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku v délce 24 měsíců na celé provedené dílo.

3. Výjimka záručních podmínek: Záruční doba a záruční podmínky komponentů samostatně dodávaných od jiných výrobců se řídí podmínkami a poskytnutou zárukou těchto výrobců, zhotovitel poskytuje na tyto komponenty záruku v délce 24 měsíců. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů. Zhotovitel vypracuje seznam těchto komponentů s uvedením záruční lhůty a předloží je objednateli k schválení před předáním díla. Pokud takto zhotovitel neučiní má se za to, že na všechny komponenty se vztahuje záruka dle čl.XIV.2.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí   nebo ode dne odstranění poslední vady nebo nedodělku, přičemž obě podmínky musí být splněny.

5. Vady zjištěné na provedeném díle při předávacím řízení nebo v průběhu provozu odstraní zhotovitel v dohodnutých termínech. Vady zjištěné v průběhu záruční doby objednatel oznámí zhotoviteli. Po odeslání tohoto oznámení musí být oprávněná vada bezplatně odstraněna.

6. Zhotovitel odstraní vadu do 120 hodin od nahlášení objednatelem a to na místě instalace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7.Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady vady nebo poruchy i v případech, kdy vady nebo poruchy neuznává. Náklady na odstraňování výše uvedených reklamovaných vad, nebo poruch nese až do dohody smluvních stran, nebo rozhodnutí nezávislého soudu, arbitra nebo znalce zhotovitel.

8. Provedenou opravu vady objednatel zhotoviteli písemně potvrdí, až tímto písemným potvrzením je vada odstraněna.

Článek XV. Odpovědnost za škodu

1. Objednatel má zásadně všechna nezkrácená práva na náhradu škody včetně nároků na postih podle platných zákonů.

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

3. Nebezpečí škody (odcizení, poškození, zničení) na zařízení a materiálů, které dodal objednatel (majetek objednatele) zhotoviteli pro potřeby provedení díla nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu plnění předmětu díla a trvání záruční doby na dílo.

6. Zhotovitel výhradně odpovídá za škodu, kterou způsobí prováděním Díla nebo v souvislosti s jeho prováděním Objednateli nebo jiné osobě.  Odpovídá mimo jiné jak za škodu na majetku, tak za škodu na zdraví.  Zhotovitel odpovídá i v případě, že tuto škodu způsobí jiná osoba jím pověřená k provádění Díla.  Zhotovitel je povinen se pojistit pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou prováděním Díla v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jej taková odpovědnost v souvislosti s prováděním Díla mohla postihnout.

Článek XVI. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla. Pro výpočet smluvní pokuty je rozhodný den předání díla.

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla či její části je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok ve výši 0,5% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, uvedené v předávacím protokolu nebo vady která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě, že nenastoupí zhotovitel k odstranění vady v dohodnutém termínu, nechá objednatel odstranit vady třetí osobou na náklady zhotovitele.

4. Za porušení povinností dle této smlouvy jež jsou uvedena v čl. XI., body 5,6,7 zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 500,- Kč za každé porušení.

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

# Článek XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může úplně nebo částečně od smlouvy odstoupit. V tomto případě náleží zhotoviteli jen odměna za již provedené a v době odstoupení od smlouvy právě prováděné práce, včetně úhrady nákladů na použitý nebo již zakoupený materiál a včetně dalších prokazatelných nákladů vzniklých zhotoviteli či jeho subdodavatelům v souvislosti s plněním této smlouvy. Dále sahající nároky zhotovitele jsou vyloučeny.

2. Odstoupí-li oproti tomu objednatel z důvodů podstatného porušení smlouvy zhotovitelem úplně nebo částečně od smlouvy, pak náleží zhotoviteli stejné nároky jako v předchozím odstavci s výjimkou jakýchkoliv dalších nároků zhotovitele.

# 3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele je zejména:

- prohlášení konkursu na majetek zhotovitele nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku na pokrytí nákladů

- likvidace podniku zhotovitele nebo

- ztráta živnostenského oprávnění zhotovitele nebo jeho výkonných orgánů nebo jeho ztráta schopnosti disponovat s vlastním majetkem nebo jeho právoplatné odsouzení pro závažné činy v souvislosti s podnikatelskou činností

- Porušení obchodního tajemství objednatele ze strany zhotovitele.

- Nesplnění termínu zahájení prací, uzlových termínů nebo konečného termínu realizace.

- Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví provádění díla a objednateli je zřejmé, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané smlouvou.

- Jestliže zhotovitel provádí dílo i přes písemné upozornění nekvalitně, vadně, v rozporu s projektovou dokumentací, nedodržuje technologickými postupy, nerespektuje požadavky objednatele.

- Jestli-že zhotovitel zadá bez   prokazatelného předchozího písemného souhlasu objednatele jemu svěřené práce a dodávky-dílo nebo části díla dalšímu subdodavateli.

- Zhotovitel nevydá objednateli ihned zpět, na výzvu objednatele, zařízení a materiály objednatele (majetek objednatele) který zhotovitel převzal k plnění díla, kdykoliv v průběhu realizace díla a to i v rozpracovaném stavu.

Článek XVIII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí nebo příslušenstvím díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu těchto věcí. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. Pokud se smluvní strany nedohodnou upraví vzájemná práva a povinnosti soud.

3. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

4. Smluvní strany udělují již nyní souhlas s tím, že smluvní strany převedou všechna práva a povinnosti z této smlouvy na své případné právní nástupce, takže tito právní nástupci   mohou popř. musí všechna práva a všechny povinnosti uplatňovat a plnit.

5. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

6. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

7. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno   vyhotovení.

11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem

Přílohy: rozpočet

Dne: 17.srpna 2020

Za objednatele:					  Za zhotovitele:

Ing.Ivo Furmančík	Ing. Tomáš VALDER

..................................................................		  .......................................................