SMLOUVA O DÍLO

č. 3147

(uzavřená podle § 2586 a souvis. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.)

- Smluvní strany

Objednatel:			Město Holice

Sídlo:			               Holubova 1, 534 01 Holice

Bankovní spojení:		19-1628561/0100

IČ:				00273571

DIČ:				CZ00273571

Zastoupený:	                              Mgr. Ladislav Effenberk – starosta města

Zástupce ve věcech technických Ing. Jan Chaloupka

Tel.:				466 741 230, 603 509 254

e-mail:				chaloupka@mestoholice.cz

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Zapsán:			v obchodním rejstříku spis. značka zápisu C 1036

u Krajského soudu v Hradci Králové

Sídlo:				Píšťovy 820

537 01 Chrudim III

Bankovní spojení:		ČSOB Chrudim, č.ú.: 272199033/0300

IČ:				15053695

DIČ:				CZ15053695

Zastoupený:			Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem společnosti

Ing. Jiřím Valou, jednatelem společnosti

Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem společnosti

Zástupce ve věcech technických (zpracovatel):

Ing. Daniel Kotaška,

daniel.kotaska@ekomonitor.cz, 606 623 068

Tel.: / fax.:			469 682 303-05 / 469 682 310

e-mail:				ekomonitor@ekomonitor.cz

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

- Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy závazek zhotovitele, že pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí provede řádně a včas dílo dle této smlouvy, a současně závazek objednatele, že dílo převezme a zaplatí.

- Předmětem díla jsou projektové práce a inženýrské činnosti zajišťující podzemní a povrchovou vodu pro závlahy sportovního areálu v Holicích, spočívající v:

- přestrojení stávajících vrtů na studny

- výstavbě podzemní retenční nádrže s nadzemní budovou, ve které bude mmj. strojovna vodárny (další využití budovy bude dohodnuto následně); retenční nádrž bude řešena s ohledem na plánovaný přívod drenážních vod ze hřiště

- instalaci technologického zařízení pro dopravu vody ze studen, dopravy vody do závlahového systému, úpravu studniční (v případě potřeby) a rybniční vody, s kapacitou max. 150 m3/d

- propojení studen a rybniční vody do plánované retenční nádrže

- připojení retenční nádrže bezpečnostním přelivem na plánovanou dešťovou kanalizaci

- propojení systému na rozvody elektrické energie a zavedením systému ovládání jednotlivých provozních stavů

Součástí projektových prací budou nezbytné související průzkumy, odběr a rozbor vody z vrtů, vlastní projektové práce a inženýrská činnost, vedoucí k vydání stavebního povolení (vodoprávního rozhodnutí).

Součástí projektových prací nebude řešení vlastního závlahového systému.

III.    Doba a místo plnění

- Termíny plnění:

Zahájení prací: 			leden 2017

Předání technické části dokumentace 	duben 2017

Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení bude zahájeno bezprostředně po odevzdání technické části dokumentace. Doba projednání se bude odvíjet od typu řízení (který není v současnosti znám) a od reakcí dotčených orgánů a organizací.

- Místo plnění: 		Městský stadion

Dukelská 42, 534 01 Holice

IV.   Cena

- Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění.

- Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy činí:

| PŘEDMĚT ČINNOSTI | CENA BEZ DPH | 21 % DPH | CENA VČ. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Odběr vzorků podzemní vody, analýza – základní rozbor (1 studna) | 3 700 | 777 | 4 477 |
| Projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení | 55 000 | 11 550 | 66 550 |
| Inženýrská činnost za účelem získání stavebního povoleni | 14 000 | 2 940 | 16 940 |
| Cena celkem | 72 700 | 15 267 | 87 967 |

Součástí ceny nejsou úřední poplatky.

3.	Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné ke zhotovení díla a náklady dalších činností, prací, materiálů, dopravy, včetně veškerých ostatních nákladů, výdajů, daní zhotovitele.

4.	Uvedená smluvní cena je nejvýše přípustná.

V.  Platební podmínky

- Cenu za zhotovení uhradí objednatel na základě dílčích faktur, které zhotovitel vystaví 
a odešle objednateli po dokončení jednotlivých fází projektových prací:

1. faktura: po předání technické části dokumentace

2. faktura: po předání dokladové části vč. žádosti o stavební povolení

- Cenu za zhotovení uhradí objednatel na základě vystavených dílčích faktur se splatností 14 dní.

- Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu, dle ustanovení § 12 zák. č. 588/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel neposkytuje zálohu.

- Sankce 1000Kč za den prodlení odevzdání projektové dokumentace.

VI.   Podmínky provádění díla

- Součástí předmětu plnění jsou i služby a práce ve smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl a mohl. Poskytování těchto služeb a prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

- Zhotovitel je zejména povinen provést dílo řádně, včas a v souladu s platnou legislativou.

VII.   Předání a převzetí předmětu díla

- Zhotovitel splní závazek založený smlouvou řádným ukončením díla a předáním jeho hmotně zachyceného předmětu objednateli.

- Předání a převzetí předmětu díla potvrdí smluvní strany této smlouvy protokolem o předání a převzetí díla, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.

- Odmítne-li objednatel předmět plnění dle této smlouvy nabízený zhotovitelem k předání převzít, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí a zhotovitel své stanovisko k nim.

- Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl plnění služby dle této smlouvy převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu.

- V rámci předávacího řízení předá zhotovitel objednateli požadovanou dokumentaci pro stavební povolení i pro výběr zhotovitele v 6 originálních výtiscích a jedenkrát elektronicky na CD. Výkaz výměr bude přiložen na CD ve formátu .xls, .xlsx.

VIII.	Záruka za dílo

1.	Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět plnění stanovený v čl. II smlouvy záruku. Záruční doba začíná běžet od data převzetí a předání celého předmětu plnění dle této smlouvy, uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla.

2.	Zhotovitel poskytuje záruku za kompletní předmět plnění dle této smlouvy v délce 2 let.

3.	Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.

4.	Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, vady plnění služby zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.

5.	Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na své vlastní náklady, neprodleně po oznámení o vadě, maximálně ve lhůtě do 15 (patnácti) pracovních dnů.

IX. Zánik závazků

- Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.

- Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

X. Závěrečná ustanovení

- Smlouva je uzavřená po jejím podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

- K návrhu dodatků k této smlouvě se vyžaduje shoda v celém textu.

- K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují písemně, ve lhůtě do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po uvedenou dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala. Jestliže nedojde k dohodě o znění dodatku ke smlouvě, tento dodatek není platný.

- Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednavatel a dvě zhotovitel.

- Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že se podrobně seznámily s celým textem této smlouvy a tento je jim jasný a srozumitelný, a dále, že obsah této smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že tato byla uzavřena určitě a vážně na základě pravdivých údajů, a nebyla sjednána v tísni a ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což také stvrzují vlastnoručními podpisy této smlouvy odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

- Objednatel prohlašuje, že projektová dokumentace nebude používána k ekonomické činnosti, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem této smlouvy udílí objednateli souhlas k poskytnutí veškerých informací obsažených v této smlouvě třetím osobám na jejich vyžádání.

- Obě strany se dohodly, že objednatel zajistí povinné zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

10.  Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: tuto smlouvu se  rozhodla Rada města Holice uzavřít dne 30.1.2017 Usnesením č. 26/2017.

V Chrudimi dne 1.2.2017		       		 V Holicích dne

………………………………….				………………………………….

Ing. Josef Drahokoupil				                      Mgr. Ladislav Effenberk

jednatel společnosti			                          	                starosta města

………………………………….

Mgr. Pavel Vančura

jednatel společnosti