Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 30.07.2020 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: 	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

sídlo: 	Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

IČO:	00510874

DIČ:	CZ00510874

číslo účtu:	461173/0300

jednající prostřednictvím:	Mgr. Jarmila Benýšková

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	LAN System, s. r. o.

sídlo:  	U Sirkárny 250/1, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO:	260 43 343

DIČ:	CZ26043343

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném OR vedený krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C,

vložka 10908

číslo účtu:	xxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx

jednající prostřednictvím: 	Ing. Jiří Zatloukal, DiS.

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku, který se týká znění bodu V. odst. 1 Doba provádění díla.

V.

Doba provádění díla.

Původní znění:

- Termín zahájení díla – realizací rozšíření kompletních rozvodů kabeláže na počítače, zvonky a rozhlasy; opravu zásuvek a připojení panelu Ámos - je stanoven do 5 dnů od účinnosti smlouvy o dílo, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Termín pro dokončení díla:		25 kalendářních dní ode dne zahájení prací

Nové znění:

- Termín zahájení díla na místě plnění Husova tř. 1846/9, České Budějovice pro realizaci rozvodů kabeláže na počítače, zvonky a rozhlasy – učebna S3, oprava zásuvek – serverovna a učebna 13, připojení panelu Ámos do 5 dnů od účinnosti smlouvy o dílo, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Termín zahájení díla u stavebních akcí na místě plnění Husova tř. 1846/9, České Budějovice pro realizaci rozvodů kabeláže na počítače, zvonky a rozhlasy – učebna vzniklá z tělocvičny; rozvody kabeláže na zvonky a rozhlasy – nově vzniklé dvě učebny z školníkova bytu; a na místě plnění Dobrovodská 728/94,

- České Budějovice (rozvody kabeláže na počítače, zvonky a rozhlasy – 2.  NP budovy) se bude lišit u jednotlivých stavebních akcí v závislosti na průběhu stavebních prací.

- Před zahájením realizace na konkrétním místě plnění bude vyhotoven předávací protokol.

- Termín pro dokončení díla:	25 kalendářních dní ode dne zahájení prací na základě předávacího protokolu u každého z míst plnění

- Závěrečná ustanovení dodatku

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně původní smlouvy a všech jejích případných změn bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě neobsahuje žádné obchodní tajemství.

- Ostatní ustanovení smlouvy jsou nezměněna.

| V Českých Budějovicích, dne: 04.08.2020 | V Českých Budějovicích, dne: 04.08.2020 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| ……………………………………………… | ……………………………………………… |