**Dodatek č. 1**

ke smlouvě č. ZAK 20-0140 ze dne 23. 7. 2020  
 „Aktualizace 3D modelu budov hlavního města Prahy“

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele

sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

a

**TopGis, s.r.o.**

zastoupený: Drahomírou Zedníčkovou, výkonnou ředitelkou, zplnomocněnou jednat jménem společnosti plnou mocí ze dne 17. 1. 2019

sídlo: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63741

IČO: 29182263

DIČ: CZ29182263

bankovní spojení: xxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „dodavatel“, společně   
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 20-0140 ze dne 23. 7. 2020**

(dále jen „dodatek“)

**Čl. I Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2020 smlouvu o dílo ZAK 20-0140 názvem „**Aktualizace 3D modelu budov hlavního města Prahy**“ (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodu rozšíření aktualizace budov a mostů o další rok a to rok 2020, se navyšuje celková smluvní cena o cenu těchto víceprací a zároveň se posunuje termín odevzdání.

**Čl. II Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že do přílohy č. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku vkládá následující doplnění:

„Předmětem aktualizace zakázky č. ZAK20-0140 je aktualizace mezi roky 2019/2020:

1. Doplnění nových budov (mostů), které nejsou ve stávajícím modelu obsaženy. Za novou budovu (most) se považují objekty, které mají půdorys větší než 20 m2 a výšku větší než 3 m.
2. Oprava budov (mostů), jejichž tvarové charakteristiky byly výrazně změněny   
   (např. dostavění/zbourání pater, dostavění/zbourání části budovy). Za výrazné změny se považují především změna ve výšce budovy (výška římsy) o více než 3 m a změna v půdorysu o více   
   než 20 m2.
3. Identifikace budov (mostů), které byly odstraněny.“
4. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 1 smlouvy s účinností tohoto dodatku zní:

„1. Celková cena za zpracování předmětného díla činí:

**871.000,-** Kč (slovy: osmsetsedmdesátjedentisíc korun českých) bez DPH,

21% DPH, výše DPH 183.757,- Kč,

1.054.757,- Kč (slovy: jedenmilionpadesátčtyřitisícesedmsetpadesátsedm korun českých) s DPH.“.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 smlouvy s účinností tohoto dodatku zní:

„1. Zhotovitel je povinen předat objednateli celé dílo nejpozději do 30. 11. 2020.“.

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,   
   přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni   
   a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv   
   do své datové schránky.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne ………… V Brně dne ……………

……………………………….. ………………………………………….

**Mgr. Martin Červený Drahomíra Zedníčková**

zástupce ředitele výkonná ředitelka

Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy TopGis, s. r. o.