Dodatek č. 1 kupní smlouvy

(dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

dále jen „OZ“)

Smluvní strany:

- Technická univerzita v Liberci

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: xxx

Účet číslo: xxx

Zastoupena: doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor

Osoba odpovědná za smluvní vztah: xxx

Interní číslo smlouvy: 20/9615/002

(dále jen jako „kupující“)

a

- Název/Firma: EVC Group s.r.o.

Se sídlem v: Nádražní 1383, 768 24 Hulín

Zapsaná: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 544571

IČ: 27720870

DIČ: CZ27720870

Bankovní spojení: xxx

Účet číslo: xxx

Zastoupena: Ing. Oliverem Garajem, jednatelem

Plátce DPH: ANO

(dále jen jako „prodávající“)

# Úvodní ujednání

- Kupující jakožto veřejný zadavatel zahájil otevřené nadlimitní řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky s názvem „002_Ve_ANTeTUL_Sady pohonů a DC-DC výkonový měřič“ dne 16. 1. 2020.

- Prodávající jakožto účastník zadávacího řízení podal svou nabídku dne 18. 2. 2020.

- Smluvní strany následně uzavřely dne 18. 5. 2020 kupní smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku v souladu s § 124 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tj. v souladu s nabídkou prodávajícího.

- V průběhu roku 2020 došlo k masivnímu celosvětovému rozšíření viru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19, kdy tento stav byl označen za pandemii. Vzhledem k tomuto a k nejistému vývoji v různých zemích světa jsou stanovovány restrikce, omezení pohybu osob, uzavřeny hraniční přechody, které způsobují narušení dodavatelských řetězců,  nedostatek výrobních kapacit a zpoždění ve výrobě a dodacích lhůtách obecně.

- Prodávající je k datu uzavření tohoto dodatku schopen splnit více než 70 % předmětu veřejné zakázky (určeno vzhledem k cenám jednotlivých částí dodávky viz tabulka v příloze tohoto dodatku), kdy zbylá část doposud nebyla stále dodána zahraničními dodavateli prodávajícího, kdy se jedná o dodávky z Číny a Spolkové republiky Německo, kde jsou odstávky nebo omezení výroby a také se zpožďují dodávky od jejich subdodavatelů.

- Vzhledem k uvedenému není prodávající objektivně schopen splnit původně sjednanou dodací lhůtu a smluvní strany za účelem jejího prodloužení sjednávají tento dodatek kupní smlouvy. Prodávající je dle kupní smlouvy povinen dodat předmět smlouvy do 100 ode dne účinnosti smlouvy, tj. do 26. 8. 2020.

- Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. potřeba změny smlouvy vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

# Předmět dodatku

Čl. III. Dodací lhůta kupní smlouvy se mění následovně:

„Prodávající se zavazuje dodat předmět specifikovaný v článku Předmět smlouvy 
do 25. 9. 2020.“

Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

- Dodatek je uzavřen elektronicky.

- Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu podepisuje později. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojují své podpisy:

| Razítko a podpis prodávajícího …………………………………………. Ing. Oliver Garaj, jednatel společnosti V Hulíně dne 21. 8. 2020 | Razítko a podpis kupujícího …………………………………………… doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., rektor V Liberci dne 24. 8. 2020 |
| --- | --- |