Dodatek č.1 ke smlouvě  o dílo č.37-72

ze dne       9.6.2020

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

- Smluvní strany

| Objednatel: : | Mateřská škola Uherské Hradiště příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Sídlo: | Svatováclavská 943, 686 01 Uherské Hradiště |
| Identifikační číslo: | 709 93 360 |
| Zastoupen: | Bc Ilona Močičková, ředitelka |
| Kontaktní osoby: | ve věcech smluvních Bc Ilona Močičková |
| Telefon: | 572 540 110 / 777 611 676 |
|  | msuh@uhedu.cz |

- dále jen                            objednatel

Zhotovitel:         PaPP,  spol. s r.o

Sídlo:                 .Za Tratí 1164,686 01 Uherské Hradiště

IČO:                    00207608

DIČ:                    CZ00207608

Bankovní ústav:

Číslo účtu

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:       Milan Vaďura, jednatel

telefon   777 756 060       e-mail  pappuha@pappuh.cz.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:   Jan Lazarik,vedoucí střediska VODO-TOPO

telefon   777 756 087        e-mail  lazarik@pappuh.cz

dále jen  zhotovitel

II.

V souladu s čl. XVIII bod 4  Smlouvy o dílo č.1  na akci  „OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ  V MATEŘSKÉ ŠKOLE Pod svahy 1006   UHERSKÉ HRADIŠTĚ“  uzavřené dne  9.6.2020  po  vzájemné dohodě obou smluvních stran    se na základě požadavků objednatele na   vícepráce  upravuje termín plnění a cena díla.

Článek  III.                       Doba plnění

Bod 1 – Zhotovitel se zavazuje dodržet následující termín

c) termín dokončení a předání díla   31.8.2020

IV.

Článek  V     Cena díla

Bod 1 – Původní cena díla  802 946 Kč se nahrazuje    novou  smluvní  cenou

928 883.,00 Kč

(slovy devětsetdvacetosmtisícosmsetosmdesáttři  korun českých)

Bod 2 – Celková nová  smluvní cena  uvedená v prvním odstavci  zahrnuje  daň      z přidané hodnoty  ( dále   jen DPH):

DPH 21% ze základu 767 672    Kč  ve výši   161 211  Kč.

V.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran .

- Ostatní ustanovení smlouvy o díloč.37-72  ze dne  9.6.2020 se  nemění.

- Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve  3 vyhotoveních, z nichž  2 obdrží objednatel                 a 1 zhotovitel.

V Uherském Hradišti   dne   14..8.2020                       V Uherském Hradišti  14.8.2020

............................                                                      ……......................

za objednatele                                                                za zhotovitele

Bc Ilona  Močičková                                                      Milan Vaďura

ředitelka  školy                                                          jednatel společnosti