Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 495/MO/2020

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

_________________________________________________________________________________

- Čl. I. 		Smluvní strany

| - Objednatel: | Statutární město Jihlava |
| --- | --- |
| Adresa sídla: | Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava |
| Zastoupený: Oprávněný k podpisu dodatku: | Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky Ing. Petr Štěpán, vedoucí Majetkového odboru |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a. s., pobočka Jihlava |
| Číslo účtu: | 20028-1466072369/0800 |
| IČO: | 00286010 |
| DIČ: | CZ00286010 |

(dále jen "objednatel")

| - Zhotovitel: | PIPS SK s.r.o. |
| --- | --- |
| Adresa sídla: | Mierová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika |
| Zastoupený: | Ing. Peter Pomothy - jednatel |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: | Fio banka, a.s. 2400801033/2010 |
| IČO: | 43987311 |
| DIČ: | 2022537649 |

(dále jen "zhotovitel")

3.	V technických věcech jedná:

za objednatele: 	pověřený pracovník VH oddělení odboru správy realit Magistrátu města Jihlavy

za zhotovitele: 	Ing. Peter Pomothy, jednatel

- Čl. II. 	Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 27.4.2020 smlouvu o dílo evidovanou pod č. 495/MO/2020 (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace na akci „Projektová dokumentace na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Mlýnská, v Jihlavě“. Dne 19. 5. 2020 byl uzavřen Dodatek č. 1, který uvedenou SOD doplnil o Plnou moc pro zajištění inženýrské činnosti.

- Předmětem dodatku č. 2 je navýšení ceny a prodloužení termínů spojených s úpravou dokumentace a to v důsledku uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací ev. č. 792/MO/2020 mezi statutárním městem Jihlava a  Svazem vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, neboť v souvislosti s uzavřením této dohody  se pod pojmem „rekonstrukce vodovodu“ rozumí jeho přeložka.

- Čl. 	III. Termíny plnění

Čl. IV. smlouvy Termíny plnění se mění takto:

1. Dílo dle čl. II Dodatku č. 2 bude realizováno v těchto lhůtách:

| položka | termín |
| --- | --- |
| Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení | 60 dní od účinnosti dodatku č.2 smlouvy |
| Inženýrská činnost pro sloučené územní a stavební řízení | 60 dní od účinnosti dodatku č.2 smlouvy |
| Dokumentace pro realizaci stavby a zadávací řízení | 30 dní od doručení stavebního povolení s nabytím právní moci |

- Čl. IV. Cena za dílo

Čl. IV. smlouvy Cena za dílo se mění takto:

Cena prací předmětu díla dle čl. II tohoto dodatku je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 16. 7. 2020. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.

| položka | cena |
| --- | --- |
| Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení | 103.000,- Kč |
| Inženýrská činnost pro sloučené územní a stavební řízení | 20.000,- Kč |
| Dokumentace pro realizaci stavby a zadávací řízení | 15.000,- Kč |
| Autorský dozor | 11.000,- Kč |
| Cena dodatku č. 2 celkem (bez DPH) | 149.000,- Kč |

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

- Čl. V. 	Závěrečná ustanovení

Čl. XII. smlouvy Závěrečná ustanovení se mění takto:

- Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě zůstávají beze změny.

- Dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

- Tento Dodatek č. 2 je vytištěn ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.

V Jihlavě dne 25. 8. 2020	V Bratislavě dne 17. 8. 2020

za objednatele:	za zhotovitele:

……………………………………………				……………………………………………….

Ing. Petr Štěpán				Ing. Peter Pomothy

vedoucí Majetkového odboru	jednatel