Příloha č. 1 k Dohodě č. PPK-123a/53/20


Kalkulace
Redukce nežádoucího zmlazení expanzivních dřevin, výřez nežádoucích dřevin  a ruční kosení v PR Milá
P. p. č. 26, 30/1 a 30/2 v k. ú. Milá
A, Redukce nezapojeného porostu zmlazení expanzivních rostlin (především trnek) aplikací herbicidního prostředku a následným výřezem pomocí křovinořezu 

1. Aplikace herbicidního prostředku na list. 

Vymezená plocha zákresem nad ortofotomapou je 0,3252 ha. Postřik bude proveden herbicidním prostředkem dle seznamu povolených přípravků v souladu s platnou legislativou za vhodných klimatických podmínek takovým způsobem, aby nebyla zasažena vegetace v okolí zmlazení. Práce proběhnou do 31. 8. 2020.
Sazba 30 000,- Kč/ha 

0,3252 ha x  30 000,- Kč/ha

………………………………………………    9 756,00 Kč

2. Výřez pomocí křovinořezu. 
Bude proveden výřez zmlazení na ploše ošetřené herbicidním prostředkem (min. 3 týdny po aplikaci herbicidu) a na navazující ploše se zmlazením dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze Dohody. Dřeviny budou vyřezány co nejníže nad zemí. Veškerá vyřezaná hmota bude odklizena, odvezena a využita v souladu s platnými právními předpisy. Celková vyřezávaná plocha je 0,4030 ha. 

Sazba za 1 ha činí 40 000,- Kč, z důvodů výřezu trnitých dřevin a horší přístupnosti je příspěvek navýšen o 25 % oproti sazbě uvedené v „Nákladech obvyklých opatření MŽP“.
0,4030 ha x  50 000,- Kč/ha

………………………………………………    20 150,00 Kč

Ruční kosení travního porostu s výmladky křovin
Kosení bude provedeno na 4 plochách o celkové výměře 0,7498 ha dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze Dohody. V rámci kosení bude odstraněno i zmlazení dřevin do výšky 1 m. Příspěvek je navýšen o 50 % z důvodu vysoké svažitosti, členitosti, kamenitosti a obtížné dostupnosti pozemků o proti sazbě uvedené v „Nákladech obvyklých opatření MŽP“. Veškerá pokosená hmota bude shrabána, odklizena z kosených ploch a využita v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno v souladu se standardem 02 004 Sečení.
Sazba za 1 ha po navýšení činí 40 500,- Kč

0,7498 x 40 500,- Kč/ha …………………………………………………………30.366,90 Kč   
Příspěvek je navýšen o jednorázový příplatek 3.000,- Kč do 2 ha. 
Celkem za kosení travního porostu s výmladky dřevin: 33.366,90 Kč
Výřez nežádoucích dřevin





· Výřez nežádoucích dřevin na ploše 0,0234 ha. 
Plocha výřezu dřevin nad 1 m výšky činí 0,0234 ha. Základní sazba nad 1 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu činí 80 000,- Kč a zahrnuje i odvoz a likvidaci vyřezané hmoty. Dřeviny budou vyřezány co nejníže nad zemí. Základní sazba je navýšena o 25 % z důvodu svažitosti a členitosti pozemku o proti „Nákladům obvyklých opatření MŽP“.  

Sazba za 1 ha tedy činí  100 000,- Kč

0,0234  x 100.000,- Kč/ha
………………………………………………………. 2 340,00 Kč

Celkem za výřez nežádoucích dřevin: 2.340,00 Kč
Celkový příspěvek za redukci nežádoucího zmlazení expanzivních dřevin, výřez nežádoucích dřevin a ruční kosení v PR Milá a jejím ochranném pásmu v rámci dohody po zaokrouhlení činí 65.613,- Kč.
