Dodatek č.1  ke Smlouvě o dílo

- I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Zhotovitel:               RYTA s.r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku  pod sp. zn.: C 14940 uvedena u Krajského soudu v Plzni

Sídlo: Bezručova 1159, 337 01  Rokycany – Nové Město

- IČO:	26354870

- DIČ:	CZ 26354870

Statutární orgán: Eduard Rytíř

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Eduard Rytíř

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických	: Jaroslav Bartoš

Telefon:	   371 720 036

E-mail:	                  info@ryta.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 	     3065112349/0800

- I.2. Objednatel: 	Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň,

- alej Svobody 80

Se sídlem: 	alej Svobody 80, 323 00 Plzeň

IČO/DIČ: 	49777629 /CZ49777629

Zastoupený: 	Mgr. Alice Kozáková, ředitelka školy

K podpisu smlouvy oprávněn: Mgr. Alice Kozáková, ředitelka školy

Tel.:	+420 377 103 138

E-mail: 	zsfn@cmail.cz

Profil zadavatele (objednatele): https://ezak.cnpk.cz/profile_display_107.html

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku, tento

d o d a t e k  č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Oprava střechy na budově mateřské školy v Mirošově“

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění následujících ustanovení smlouvy o dílo takto s tím, že ostatní části smlouvy se nemění:

IV.	CENA  DÍLA

a) 	Původní cena díla dle čl. IV.1.

Celková cena bez DPH:                                    894.466,00 Kč

b) Původně sjednaná cena se navyšuje o doplnění chybějících konstrukcí, které s předmětem díla přímo souvisí  a  nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytně nutné pro řádné dokončení díla - viz. příloha položkový rozpočet.

bez DPH:			                       104.161,00 Kč

c)  Nová cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH 998.627,-Kč DPH 209.712,-Kč Cena celkem vč. DPH 1.208.339,-Kč

V.7.

V závislosti na ustanovení čl.V.7 smlouvy na výši disponibilních prostředků objednatele pro

financování zakázky bude do 20.12.2016 proinvestováno 500.000,- Kč bez DPH, zbývající finanční

prostředky za plnění předmětu díla budou proinvestovány do 30.3.2017.

V.	TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní ustanovení čl. V.3. a V.4 Smlouvy o dílo se mění z důvodu navýšení odsouhlasených prací takto:

V.3 Dokončení stavebních prací:	nejpozději do 24.3. 2017

V.4. Předání a převzetí díla:		nejpozději do 30.3.2017

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Tento dodatek ke  smlouvě nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.

-  Veškerá ostatní ujednání Smlouvy o dílo s názvem „Oprava střechy na budově mateřské školy v Mirošově“  zůstávají beze změny.

V Plzni dne 		 				V Rokycanech dne

______________________________			__________________________

Mgr. Alice Kozáková					Eduard  Rytíř

ředitelka		 		                               jednatel