Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ o dílo uzavřené dne 9. 7. 2020

dle § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace

se sídlem: Zelný trh 294/9, Brno 602 00,

IČ: 00400921, DIČ: CZ00400921

OR: spis. zn.: Pr. 29 Krajský soud v Brně

Bank. spojení: XXX

zastoupená: MgA. Miroslav Oščatka, ředitel organizace

(dále jen „objednatel“)

a

UNITEL elektro, s.r.o.

se sídlem: Vackova 897/31, Brno 612 00,

IČ: 28280156, DIČ: CZ28280156

bankovní spojení: XXX

zastoupená: XXX, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je úprava specifikace přesného provedení zakázky dle přílohy 1 a 2 dodatku.

- Jedná se o úpravu vzájemných proporcí materiálových komponent a práce, kterou však nedochází ke zvýšení smluvní ceny, naopak dochází k jejímu mírnému snížení o 5,40,- Kč bez DPH (viz příl. 1).

- Dále se jedná o výměnu 5 ks regulátorů hlasitosti za jiný typ, který lépe odpovídá potřebám provozu v HaDivadle. Tato změna způsobí zvýšení smluvní ceny o 4.300,- Kč bez DPH (viz příl. 2).

- Smluvní cena se tímto mění na celkovou částku 73.004,60,- Kč (slovy: sedmdesát tři tisíc čtyři koruny a šedesát haléřů) + 21 % DPH; celkově tedy 88.335,57,- Kč včetně DPH (slovy: osmdesát osm tisíc tři sta třicet pět korun a padesát sedm haléřů). Zhotovitel je oprávněn sjednanou částku fakturovat po podpisu tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu ve stanoveném termínu splatnosti.

- Změna dle odst. 3 dále způsobí posunutí termínu předání hotového díla, ke kterému dojde nejpozději 30. 9. 2020, a sice z důvodu dodacích lhůt výrobce komponent.

- Na úpravě dle odst. 1-5 se smluvní strany dohodly v návaznosti na nová zjištění v průběhu realizace, která nemohla být předem známa.

- Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho pod něj připojují své podpisy.

V Brně dne 3. 8. 2020

.....................................................                        	                 	     .....................................................

MgA. Miroslav Oščatka                                                             	XXX

objednatel						      zhotovitel