DODATEK  D1 SOD

na stavební práce pod názvem:

„REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY A KANALIZACE V 9.MŠ A KMŠ“

##### uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

č.j. ZSJKT/00729/2020

- Smluvní strany:

1.1 Objednatel:		Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola
                                     Písek, Tylova 2391

IČO:			70890889

DIČ:			CZ 70890889

Sídlo:			Tylova 2391, 397 01 Písek 1

Telefon:

Peněžní ústav:

Č. účtu:

Zastoupený:		Mgr. Bc. Pavlem Kocem, ředitelem

v dalším nazýván také jen jako „objednatel“

1.2 Zhotovitel:		Čajan s.r.o.

IČO:                  		01726153

DIČ:			CZ01726153

Sídlo:			Pivovar 154, 398 11 Protivín

Telefon:

Peněžní ústav:

Č. účtu:

Zastoupený:		Libor Čajan

v dalším nazýván také jen jako „ zhotovitel “

Tento DODATEK D1 SOD navazuje na Smlouvu o dílo uzavřenou dne 2.6.2020, mění a doplňuje pouze články smlouvy v DODATKU D1 uvedené. Ostatní ustanovení uvedené v původní Smlouvě o dílo  zůstávají v platnosti.

- Předmět plnění:

  - Předmět plnění díla se doplňuje o stavební práce a dodávky obsažené v rozpočtu dle DODATKU D1 SOD

- Čas plnění:

  - Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle čl. 3 v době:

Předání staveniště: 		30.06.2020

Zahájení plnění:                   01.07.2020

Dokončení plnění:	   	28.08.2020

Vyklizení staveniště:	28.08.2020

- Cena díla:

  - Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena   díla dle  SOD    -        			 2.442.060,-    Kč  bez DPH

Cena díla dle DODATKU D1 SOD 		    205.082,11 Kč bez DPH

CENA DÍLA CELKEM                                     2.647.142,11 Kč bez DPH

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

- Všeobecná ustanovení:

  - Příloha DODATKU D1 – Oceněný soupis stavebních prací dle DODATKU D1.

  - Tento DODATEK D1 byl projednán Radou města Písek dne 24.8.2020 pod číslem usnesení 495/20.

  - Tento DODATEK D1 je oběma smluvními stranami podepsán elektronicky a jeho platnost nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv objednatele.

V Protivíně, dne 26.8.2020					V Písku, dne 26.8.2020

za zhotovitele: 		       za objednatele:

_________________________		 	___________________________

Libor Čajan, jednatel společnosti          		Mgr. Bc. Pavel Koc, ředitel