### DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001826/2020/Mik

### na provedení díla

„Zimní  stadion – výměna osvětlení“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001826/2020/Mik | Org: 6029 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |
| --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |
| JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora |
| tel.: | XXXXXXX , | XXXXXXX |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |
| XXXXXXX investic MMOl |
| tel.: | XXXXXXX | XXXXXXX |
| XXXXXXX investic, odbor investic MMOl |
| tel.: | XXXXXXX, | XXXXXXX. |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |

| 2. Zhotovitel: | ELEKTRO – BAU OLOMOUC, s.r.o. |
| --- | --- |
|  | Příčná 129/3, 779 00 Olomouc |
| IČ: | 253 76 799 | DIČ: | CZ25376799 |
| Obchodní rejstřík: | vedený Krajským soudem v Ostřavě |
| pod sp. zn. C 16700 |
| ID datové schránky: |
| Zastoupen: |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |
| Ing. Jan Borůvka, jednatel |
| tel.: | XXXXXXX | e-mail: XXXXXXX |
| - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |
| XXXXXXX |
| tel.: | XXXXXXX | e-mail: XXXXXXX |
| XXXXXXX |
| tel.: | XXXXXXX | e-mail: XXXXXXX |
| Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc |
| č. účtu: 19-1054720227/0100 |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001826/2020/Mik ze dne 10. 7. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle SoD | Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | výměna osvětlení | 4 056 519,38 | -30 900,00 | 1 | 4 025 619,38 |
| VRN |  | 241 500,00 |  |  | 241 500,00 |
| Cena celkem | 4 298 019,38 | -30 900,00 |  | 4 267 119,38 |
| DPH 21% |  |  |  | 896 095,07 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  | 5 163 214,45 |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 1.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci, dne: | V Olomouci, dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | Ing. Jan Borůvka jednatel ELEKTRO – BAU OLOMOUC, s.r.o. |