### SMLOUVA O DÍLO č. 06 - 2020

uzavřena ve smyslu Obchodního zákoníku mezi stranami :

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL :

Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257

Uničov, 783 91

IČ : 00601756, DIČ : CZ00601756

zast. Mgr. Romanem Riedlem, statutárním orgánem školy

e-mail: romanriedl@gymun.cz

a

ZHOTOVITEL :  Jan Zábojník

Mrsklesy 81, 783 65

IČ : 66191599, DIČ : CZ7209184400

zast. Janem Zábojníkem, majitelem

e-mail: zabojnikj@seznam.cz

II.

Předmět plnění, rozsah prací

Název a místo stavby :  Provedení nové krytiny ploché střechy

Sportovní hala, Uničov - gymnázium

Práce budou provedeny v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

### III.

##### Doba plnění

Zahájení prací:               05. 09. 2020

Ukončení prací:              05. 10. 2020

Předání díla bude provedeno zápisem o předání a převzetí v předávacím protokolu.

Vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději 2 dny od předání díla, v případě odstraňování nedodělků do 5ti dnů po jejich odstranění.

### IV.

# Cena díla

Cena díla je sjednána ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách jako cena smluvní, která vychází z cenového rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, sazba DPH podléhá aktuálnímu znění zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v době provádění díla.

| Cena díla celkem bez DPH 21% | 398.450,00Kč |
| --- | --- |

| Cena díla celkem vč. DPH 21% | 482.124,50Kč |
| --- | --- |

Vyskytne-li se při realizaci díla potřeba provedení prací, s jejichž realizací se při uzavírání smlouvy nepočítalo a které nejsou zahrnuty do rozpočtu (dále jen „vícepráce“), je zhotovitel oprávněn tyto práce provést pouze s předchozím souhlasem objednatele. Na základě oboustranně potvrzeného souhlasu s provedením víceprací, které se objednatel zavazuje uhradit, dochází k posunutí termínu dokončení díla úměrně časové náročnosti víceprací, který bude dohodnut při odsouhlasení víceprací. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího souhlasu objednatele, má se za to, že tyto práce byly součástí předmětu díla.

V.

# Způsob úhrady – fakturace

Nebudou-li při předání a převzetí díla zjištěny žádné vady a nedodělky, může zhotovitel ihned po předání a převzetí předávacího protokolu vyfakturovat celkovou cenu díla vč. DPH.

Za doručení faktury se považuje den předání faktury osobně, mailem nebo doručením prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Faktura musí obsahovat minimálně náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona  č. 563/1991 Sb. a č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších úprav a souvisejících předpisů. Splatnost faktur 14 dní.

VI.

# Záruční podmínky

Zhotovitel poskytne na dílo záruku 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem konečnému investorovi.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu, na kterou se vztahuje záruka, do 10-ti dnů od doručení reklamace. V závažných případech (např. zatečení do elektroinstalace, možnost výbuchu plynu apod.) je povinen učinit (po obdržení reklamace) taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob a poškození majetku objednatele.

Dojde-li v průběhu záruční doby k poškození majetku objednatele v důsledku zatečení do objektu způsobeného vadou materiálu či nekvalitně provedenou montáží, zavazuje se zhotovitel prokázané způsobení škody ihned uhradit objednateli.

Záruka se nebude vztahovat na poškození zapříčiněná jinou osobou než zhotovitelem.

VII.

# Smluvní pokuty

Pro případ porušení závazků ze smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

Dojde-li v průběhu prací k prokázanému poškození majetku objednatele v důsledku rozpracovanosti provádění nové hydroizolace apod., zavazuje se zhotovitel tyto ihned uvést do původního stavu bez zbytečných odkladů na vlastní náklady nebo tyto prokazatelné škody ihned uhradit objednateli, který tyto uhradí poškozeným subjektům.

VIII.

# Stavební dozor

Všechny kontrolní dny budou probíhat za účasti zástupce zhotovitele p. Zábojníka a jejich termín bude stanoven dohodou.

IX.

## Ostatní ujednání

- Zhotovitel zodpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů svých pracovníků, dle stavebního zákona č. 183/2006, dle zákoníku práce č. 262/2006, dle předpisů BOZP ve stavebních činnostech.

- Zhotovitel čestně prohlašuje, že všichni jeho pracovníci byli proškoleni z bezpečnostních předpisů k zajištění BOZP a PO ve stavebních činnostech, dále zhotovitel čestně prohlašuje, že všichni jeho pracovníci jsou způsobilí a kvalifikovaní provádět veškeré práce, které jsou zahrnuty v této smlouvě o dílo.

- Zhotovitel se zavazuje, že povede stavební deník, do kterého bude provádět zápisy dle stavebního zákona č. 183/2006.

- Dále před samotným nástupem na stavbu zhotovitel určí kotvící body pro kotvení zachycovacích postrojů, které budou sloužit k ochraně proti pádu. Tyto kotvící body zhotovitel zakreslí do stavebního deníku a proškolí všechny své pracovníky o jejich používání. Toto proškolení bude stvrzeno podpisy ve stavebním deníku všemi pracovníky zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli před nástupem na stavbu rizika a technologické postupy.

- Bez splnění výše uvedených podmínek má zákaz vstoupit na staveniště.

- Objednatel umožní zhotoviteli bezplatné připojení ke zdroji elektrického proudu 220V, zdroji vody a zamykatelné místnosti na materiál. Spotřebu el. energie hradí po dohodě objednatel.

- V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele uhradí objednavatel zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s rozpracováním díla.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy.

- Změna smlouvy je možná pouze písemným oboustranně podepsaným dodatkem, který může předložit kterákoliv ze smluvních stran.

- Smluvní strany se dohodli, že dojde-li k omezení či rozšíření díla, bude upravena sjednaná cena dodatkem smlouvy.

- Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden náleží objednateli a jeden zhotoviteli.

X.

## Přílohy

Č. 1 – Cenový rozpočet

V Olomouci dne ………………………                                   V Olomouci dne ………………………

Zhotovitel: razítko a podpis                                                   Objednatel: razítko a podpis

……………………………………..                                               …………………………………………..

Jan Zábojník

zhotovitel                                                                                        objednatel