Dodatek č.4 smlouvy o dílo

na realizaci akce „VT Sadový potok, Č.Těšín km 0,960-1,140, oprava opěrných zdí, stavba č. 4222“

uzavřené dne 27.8.2019 mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

IČO: 	70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel	Strojírny a stavby Třinec, a.s.

sídlo 	Průmyslová 1038, Staré Město, Třinec, 739 61

IČO:	47674539

Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s., č.ú. 117121033/0300

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 637

jako vedoucí společník společnosti „Sdružení VT Sadový potok-Lesostavby-SST“ pověřený k podpisu smlouvy na základě plné moci ze dne 17.6.2019

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. a na základě žádosti zhotovitele ze dne 18.8.2020 dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

- čl. 5.  Doba plnění – v bodě 5.2. se mění termín předání dokončeného díla takto:

- Předání dokončeného díla včetně dokladové části			do 31.10.2020.

Přílohou tohoto dodatku č. 4 je žádost zhotovitele o posunutí termínu plnění ze dne 18.8.2020.

- Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.4 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

- za objednatele:							za zhotovitele:

- v Ostravě dne	28.8.2020					v Třinci dne  21.8.2020

- Ing. Jiří Tkáč	xxx

- generální ředitel

- xxx

- Strojírny a stavby Třinec, a.s.

- jako vedoucí společník společnosti

- „Sdružení VT Sadový potok-Lesostavby-SST“

- pověřený podpisem smlouvy

- na základě plné moci ze dne 17.6.2019