Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

na realizaci akce "Vojtovický potok PB 5, Petrovice u Skorošic, km 2,745 – 4,744, stavba č. 5Z08“ (č. akce 129 292 5016) uzavřené dne 30.9. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

- Smluvní strany

  - Objednatel:

název	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

IČO: 	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

(dále jen jako „objednatel“)

  - Zhotovitel:

název	VDP STAVBY a.s.

sídlo 	Komenského 315, 788 15  Velké Losiny

IČO:	65138333

DIČ:	CZ65138333

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 1169

(dále jen jako „zhotovitel“)

V souladu s ujednáním čl. 20. bod 20.1. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky 	- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH 	6 876 443,22  Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 2                      	 -1 071 978,73  Kč

Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 2                  	866 855,30  Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2             	  6 671 319,79  Kč

- Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, byla provedena v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Změna ceny díla je stanovena položkovými rozpočty dodatečných prací a méněprací ze dne 6.8. 2020, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

- za objednatele:							za zhotovitele:

V Ostravě dne	28.8.2020					ve Velkých Losinách dne

- Ing. Jiří Tkáč	xxx

- generální ředitel