DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 267/14/2020/OST/VZ                        uzavřené dne 27. 4. 2020

/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany

- Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

- se sídlem:	Ostrava, Poruba, Příčná 1108/1

- zastoupena:	Mgr. Pavel CHRENKA - ředitel

- IČ:	00575933

- DIČ:	CZ00575933

(dále jen „objednatel“)

- INTOZA s.r.o.

- se sídlem:	Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava - Hulváky

- zastoupena:	Tomášem Závadou, jednatelem společnosti

- IČ:	25873261

- DIČ:	CZ25873261

- bankovní spojení:	ČSOB, a.s.

- číslo účtu:	283333410/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C23847

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

- Zdeněk Puškáč, stavbyvedoucí, tel.: 725 210 869

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2020 SMLOUVU O DÍLO č. 267/14/2020/OST/VZ (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je realizace stavby „Zateplení objektu školy na ul. O. Jeremiáše“.

- V průběhu realizace díla vznikla potřeba víceprací, které jsou nezbytné k smysluplnému dokončení díla. Zároveň v rámci akce byly vyčísleny nerealizované práce.

- Rozsah víceprací a méněprací jsou uvedeny v Evidenčních listech změny stavby č. 01               a č. 02 včetně položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- Soupis víceprací a méněprací uvedený v tomto dodatku je nedílnou součástí díla              a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- Cena sjednaných víceprací činí 307 793,37 Kč bez DPH

- Cena sjednaných méněprací činí 397 788,55 Kč bez DPH

- Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu víceprací             a snižuje o cenu méněprací činí:

Cena bez DPH	     5 618 334,82	 Kč

DPH 21 %	     1 179 850,01 	Kč

Cena včetně DPH	     6 798 184,83 Kč

IV.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby č. 01 a č. 02

| V Ostravě dne 31.8.2020 ……………………………………. za objednatele Mgr. Pavel Chrenka ředitel školy |  | V Ostravě dne 31.8.2020 …………………………….. za zhotovitele Tomáš Závada jednatel společnosti |
| --- | --- | --- |