DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.
Smluvní strany

1.  Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,

příspěvková organizace

se sídlem:	Jeremenkova 754/2, 703 00   Ostrava

zastoupena:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO:	00600920

DIČ:	CZ00600920

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

XXXXXXXXXX referent majetkové správy, tel. XXXXXXXXX

Osoba oprávněná jednat ve věcech ekonomických:

XXXXXXXXXX, ekonom školy, XXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

2.  Ing. David Sýkora, Ph.D.

se sídlem:	Podevsí 415/15, 725 28 Ostrava – Hošťálkovice

zastoupena:	XXXXXXXXXXXXX

IČO:		02487209

DIČ:	CZ8010084137

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku smlouvy

ČÁST B

- Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2020 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce nádvoří“ (dále jen „stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“).

Jelikož průběh prováděného díla ovlivnila opatření spojená s COVID 19, došlo k prodloužení termínů potřebných pro vyřízení stanovisek dotčených orgánů státní správy.

- dochází tímto dodatkem k posunutí termínu dokončení díla.

Článek IV. smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 31. 10. 2020 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

III.
Závěrečná ujednání

- Ustanovení smlouvy ze dne 27. 4. 2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

- Na základě platnosti zákona 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude dodatek smlouvy zveřejněn v Registru smluv na www stránkách Ministerstva vnitra ČR.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku ke smlouvě; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele: www.zdrav-ova.cz.

| V Ostravě dne 31.7.2020 ……………………………………. za objednatele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ředitelka školy |  | V Ostravě dne 21.7.2020 …………………………….. za zhotovitele XXXXXXXXXX |
| --- | --- | --- |