DODATEK č. 1

KUPNÍ SMLOUVY

na akci:

„Dovybavení nové ZŠ – nábytek“

uzavřený podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

I.

SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strany

| Kupující: |  |
| --- | --- |
| Název: | Městská část Praha – Zličín |
| Sídlo: | Tylovická 207, 155 21 Praha – Zličín |
| Zastoupen: | JUDr. Marta Koropecká, starostka |
| IČ: | 00241881 |
| DIČ: | CZ00241881 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu: | 2000696369/0800 |
| Kontaktní osoba (ve věcech technických): | Petr Kovářík |
| Telefon: | 257950113 l. 6 |
| E-mail: | pkovarik@mczlicin.cz |

na straně jedné jako „kupující“

a

Prodávající:

Název/obchodní firma:	MY DVA group a.s.

Sídlo:				Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7

Kontaktní místo:		Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7

Zastoupen:			Miroslavem Pszczólkou, statutárním ředitelem

IČ:				29030684

DIČ:				CZ29030684

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15924

Bankovní spojení: 		Citibank Europe

Číslo účtu:			2520310108/2600

Kontaktní osoba:		XXXXXX

Telefon: 			XXXXXXX

E-mail:				ivancikova@mydva.cz

na straně druhé jako „prodávající“

uzavřely tento dodatek č. 1, kterým se mění a doplňuje původní Kupní smlouva ze dne 30.7.2020 takto:

# II.

## PŘEDMĚT DODATKU

A. 	Čl. II smlouvy – Předmět smlouvy – se doplňuje o odst. 2.6 tohoto znění:

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o práce a dodávky popsané cenovou nabídkou zhotovitele dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1, která se podpisem dodatku č. 1 stane přílohou č. 2 smlouvy.

B. 	Čl. III smlouvy – Doba a místo plnění – se doplňuje o odst. 3.2. tohoto znění:

Z důvodu dodatečných prací a dodávek uvedených v čl. II. písm. A dodatku č. 1 je termín dokončení díla posunut o 14 dnů.

Termín dokončení a předání: do 42 dnů od předání místa plnění

C. 	Čl. VI smlouvy – Kupní cena – se doplňuje o odst. 4.7 tohoto znění:

Za práce a dodávky uvedené v čl. II. písm. A dodatku č. 1 ke smlouvě zaplatí kupující prodávajícímu cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací a dodávek v celkové výši 601.815,00 Kč bez DPH (slovy: šestsetjednatisícosmsetpatnáctkorunčeských).

Celková cena předmětu plnění dle Kupní smlouvy a dodatku č. 1 Smlouvy tím činí  10,099.515,- Kč bez DPH (slovy: desetmilionůdevadesátdevěttisícpětsetpatnáctkorunčeských).

# III.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.	Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

3.	Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:

příloha č. 1 -	Nabídkový položkový rozpočet prodávajícího

4. 	Ostatní ustanovení Kupní smlouvy ze dne 30.7.2020 zůstávají beze změn.

5.	Tento dodatek č. 1 Kupní smlouvy byl schválen na jednání Rady městské části Praha - Zličín dne 24.8.2020.

# 6. 	Tento dodatek č. 1 Kupní smlouvy podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Městská část Praha – Zličín se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

V dne 28.8.2020							V Praze dne 28.8.2020

Prodávající: 								Kupující:

……………………………			 	……………………………………

Miroslav Pszczólka				                    JUDr. Marta Koropecká

statutární ředitel   				                               starosta