Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

Fakultní nemocnice Brno

sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupená: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: ČNB, č. ú.:

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „Objednatel“, na straně jedné,

a

VIVAS CZ s.r.o.

se sídlem Brno 602 00, Dvořákova 13

zastoupen: Ing. Tomášem Přibylem,  jednatelem

IČO: 26302136

DIČ: CZ 26302136

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

v oddíle C, spisová značka C42686

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kounicova 4, 602 00 Brno

Číslo účtu:

dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé

v následujícím znění:

I.

Předmět smlouvy

- Dohodnutý předmět plnění (dále jen „Dílo“)

Předmětem plnění zakázky s názvem Fakultní nemocnice Brno – budova D - stavební úpravy vyšetřovny RTG v 2.NP je provedení stavebních prací pro Fakultní nemocnici Brno, Pracoviště dětské medicíny (dále také „Dílo“), a to podle projektové dokumentace s názvem akce: „FN Brno - Dětská nemocnice. stavební úpravy pro instalaci skiaskopicko-skiagrafického RTG“, zpracované projektantem Tomášem Václavíkem, Na Hroudách 6, 288 02 Nymburk z 12/2016 a v rozsahu dodávka  a montáž stropní ocelové konstrukce pro stropní dráhu, stropního podhledu z minerálních kazet a podlahové krytiny podle požadavků zdravotnické technologie.

Předmět plnění díla je dále dán rozsahem nabídky Zhotovitele, předložené Objednateli formou položkového rozpočtu prací a dodávek, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v kvalitě stanovené příslušnými technickými předpisy, normami ČSN, v souladu s Projektovou dokumentací a dále podle nabídky Zhotovitele, tak aby bylo ihned po předání provozuschopné.

- Objednatel se zavazuje k převzetí řádně provedeného a provozuschopného Díla dle této smlouvy a k zaplacení ceny za Dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

- Změny a doplňky Díla

4.1.	Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím technického dozoru investora (dále jen TDI), aniž by učinil smlouvu neplatnou, změny a doplňky Díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Smluvní strany se zavazují v takovýchto případech postupovat v souladu s Dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu Díla, která tvoří přílohu číslo IV. této smlouvy.

4.2.	Žádné změny a doplňky Díla nebudou ani započaty bez Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude brán Objednatelem na zřetel, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn vydán a nebude-li současně tento pokyn oceněn a odsouhlasen ve smyslu příslušných ustanovení této smlouvy.

II.

Doba plnění

- Dohodnutá doba plnění (termíny)

  - Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo do 31.1.2017.

  - Dílčí termín připravenosti pro montáž technologie je stanoven na 23.1.2017.

- Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet dobu plnění, je povinen vždy na to Objednatele bez odkladu upozornit.

III.

Místo plnění

- Místem plnění je Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště dětské medicíny, objekt „D“, 2.NP, Černopolní 9, 613 00 Brno.

IV.

Cena Díla

- Dohodnutá cena Díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává v souladu s nabídkou Zhotovitele v rámci veřejné zakázky jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH

154.711,-- Kč

(slovy: stopadesátčtyřitisícsedmsetjedenáct korun českých).

sazba DPH 21%

- Dohodnutá celková cena Díla (dle odstavce IV.1. tohoto článku) je doložena v příloze číslo I Specifikace předmětu plnění – část položkový rozpočet.).

- V předchozích odstavcích tohoto článku se dohodnutá cena Díla sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci IV.4 tohoto článku), platná po celou dobu provádění Díla až do jeho dokončení a předání. Tato cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do data skutečného dokončení a předání tohoto Díla.

- Smluvní strany se dohodly, že cena Díla může být překročena pouze v těchto případech:

- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření Díla oproti stanoveným podmínkám, které nebylo možné předvídat, vždy však pouze na základě požadavku Objednatele;

- pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám právních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení výše nabídkové ceny Zhotovitele.

V.

Platební podmínky

- Úhrada ceny díla bude provedena po kompletním dokončení díla a jeho převzetí objednatelem od zhotovitele předávacím protokolem (též „protokolem o předání a převzetí díla“). Splatnost faktury je 60 dnů od data vystavení. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Záloha se neposkytuje.

- Faktura - daňový doklad bude vystavena v souladu s § 92a-92i a příslušnými ustanoveními  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře bude vyznačen Kód předmětu plnění, který bude použit při vykazování tohoto plnění v rámci kontrolního hlášení. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu předávacího protokolu, kterým bude Objednateli Dílo předáno Zhotovitelem.

- Pokud Objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Zhotovitele a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) Zhotoviteli, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný.

- Daňový doklad Zhotovitele musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, musí být v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-22, vydaným Finanční správou  ČR v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak:

- číslo smlouvy

- evidenční číslo daňového dokladu

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- den vystavení a den splatnosti daňového dokladu -faktury

- název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele

- označení banky a číslo účtu Zhotovitele

- označení Díla

- celkový soupis provedených prací (vycházející z položkového rozpočtu doloženého v příloze číslo 1 Specifikace předmětu plnění - část položkový rozpočet), který bude u každé z položek členěn takto:

- počet měrných jednotek celkem

- cena bez DPH s uvedením sazby DPH

- celkovou cenu Díla, bez DPH s uvedením sazby DPH, razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele

- Objednatel je oprávněn fakturu - daňový doklad vrátit Zhotoviteli k přepracování nebo doplnění, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

- Zhotovitel není oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Objednatelem bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu Objednatele. Postoupení peněžité pohledávky je bez takového souhlasu vůči Objednateli neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.

VI.

Provádění Díla

- Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním Díla, bude provádění Díla účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že Dílo bude odpovídat Projektové dokumentaci a této smlouvě. Zhotovitel bude zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části Díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

- Zhotovitel bude dále výlučně zodpovědný za bezpečnost práce v rozsahu Projektové dokumentace a této smlouvy a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Práce budou probíhat při nepřerušení stávajícího provozu. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):

2.1.	učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného Díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené Dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící osobám pohybujícím se na staveništi odstraněno nebo minimalizováno;

2.2.	zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno Objednatelem, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, Díla nebo zachování veřejného pořádku,

2.3.	učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí a provozu nemocnice a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, která účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života osob a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem.

- Zhotovitel bude udržovat v místě provádění díla a v místech dotčených jeho činností pořádek a bude provádět pravidelný úklid. Zhotovitel je povinen také udržovat pořádek na jím používaných přístupových trasách k místu provádění díla

VII.

Práva a povinnosti Objednatele

- Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:

- vjezd do areálu Fakultní nemocnice Brno, přístup na staveniště

- jedno odběrné místo elektrické energie 230/400 V 50 Hz a vody z přístupných míst, ze kterého si Zhotovitel sjedná odběr s příslušným správcem sítě;

- plochy pro výstavbu podle a v rozsahu Projektové dokumentace

- Osobou, pověřenou výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDI) je: …………………………, referentka Oddělení Inženýrských činností.

- Objednatel nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli přístup k Dílu či na stavbu. Budou-li části Díla připravovány na místě jiném, než je místo Díla, budou mít Objednatel nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem Díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

VIII.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI při operativním vedení stavby.

- Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost dílčích Zhotovitelů výstavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého postupu výstavby.

- Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných osob smluvních stran a rozhodnutími příslušných správních orgánů.

IX.

Předání Díla

- Předání Díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného Díla na místě plnění za účasti Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

- Zhotovitel Dílo odevzdá a Objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného Díla. Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámí písemně Objednateli, že Dílo je připraveno k převzetí.

- Objednatel je povinen převzít Dílo v případě, že Dílo nemá žádné vady a nedodělky, které brání bezpečnému užívání díla, a byly odstraněny nebo vypořádány případné škody vzniklé při zhotovení Díla. V zápise o předání a převzetí dohodne Zhotovitel s Objednatelem termín úplného vyklizení staveniště, a to nejpozději do 3 dnů ode dne předání Díla.

- Okamžikem předání Díla Objednateli a podpisem předávacího protokolu, přechází na Objednatele vlastnictví k Dílu a odpovědnost za škodu na Díle způsobenou.

X.

Odpovědnost za vady

- Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že Dílo má, a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené Projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel přebírá odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím Díle v příčinné souvislosti anebo z důvodů realizace prací Zhotovitele.

- Objednatel je oprávněn reklamovat vady Díla písemně i formou e-mailové pošty u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci bude popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují.

- Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit bezplatně ve lhůtě stanovené Objednatelem. Neodstraní-li Zhotovitel ve stanové lhůtě reklamované vady, má Objednatel právo nechat  vady odstranit třetí osobou a svoji pohledávku vůči Zhotoviteli ve výši nákladů vynaložených na jejich odstranění a dále vyčíslenou smluvní pokutu za včasné neodstranění reklamovaných vad uspokojit pozastavením jednotlivých splátek nebo jejich započtením. V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou, jež nebrání řádnému užívání, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny Díla.

XI.

Smluvní pokuty

- V případě prodlení s termínem předání Díla (sjednaných termínů plnění) je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny vč. DPH Díla uvedené v článku IV. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

- V případě, že Zhotovitel neodstraní vady reklamované Objednatelem ve stanovené lhůtě, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou včas neodstraněnou oprávněně reklamovanou závadu za každý i započatý den prodlení.

- Oprávněná strana má právo požadovat i náhradu škody způsobenou porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Odstoupení od smlouvy

XII.1    Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

- bezdůvodně přeruší provedení díla,

- je v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. II. odst. 1 smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů,

- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,

- na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání,

- návrh na prohlášení konkurzu na zhotovitele byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- zhotovitel vstoupí do likvidace.

XII.2    Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:

- pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 60 kalendářních dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele,

- je v prodlení s úhradou splatné ceny za dílo, po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

XII.3    Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 kalendářních dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

XII.4   V případech uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku se má za to, že se jedná

o podstatné porušení smlouvy dle §2002 občanského zákoníku.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

- Zhotovitel s ohledem na povinnosti Objednatele vyplývající zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi oběma smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Zveřejnění provede Objednatel. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o obchodním tajemství, se nepoužije.

- Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.

- Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o Dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I - Projektová dokumentace „FN Brno - Dětská nemocnice. stavební úpravy pro instalaci skiaskopicko-skiagrafického RTG“, zpracované projektantem Tomášem Václavíkem, Na Hroudách 6, 288 02 Nymburk z 12/2016

příloha číslo II -	Položkový rozpočet

- Smluvní strany se dohodly, že jejich smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

- Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

| V Brně dne ….................. __________________________ za Zhotovitele VIVAS CZ s.r.o. Ing.Tomáš Přibyl jednatel | V Brně dne …….…......... __________________________ za Objednatele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Roman Kraus, MBA Ředitel |
| --- | --- |