Amendment no. 1 to the Contract - Annex No. 4 / Поправка № 1 к договору - приложение № 4

# TIME schedule of the project activities - LLC "NPO EVROTEK"

ГРАФІК ЗАХОДІВ ПРОЕКТУ - ТОВ"НПО ЄВРОТЕК"

| Blocs of activities / weeks since the initiation of the works Блоки діяльності / тижнів з моменту початку робіт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date (Year 2020) / Дата (2020 год) | 28-4.- 4.5. 5 | 5.5. – 11.5. | 12.5. – 18.5. | 19.5. – 25.5. | 26.5. – 1.6. | 2.6. – 8.6. | 9.6. – 15.6. | 16.6. – 22.6. | 23.6. – 29.6. | 30.6. – 6.7. | 7.7. – 13.7. | 14.7. – 20.7. | 21.7. – 27.7. | 28.7. – 3.8. | 4.8. – 10.8. | 11.8. – 17.8. | 18.8. – 24.8. | 25.8. – 31.8. | 1.9. – 7.9. | 8.9. – 14.9. |
| A / А General Interior Construction Works / Загальні будівельні поставки та роботи | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| B / Б Water Supply and Sewerage / Водопостачання та каналізація |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
| C / B Heating System and Ventilation / Oпалення та Bентиляція |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| D / Г Electrical Works/ Електроустановки будівель |  |  |  | Х |  | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| E / Д Delivery of the Light Guides, Air Condition Units and Other Equipment / Доставка світлових тунелів, кондиціонерного обладнання та іншого обладнання |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |

Note. Write „x” to the columns, when you plan to implement related bloc of activity. / Примітка. Написати "х" у колонках, коли ви плануєте реалізувати пов'язаний блок діяльності.